LASTENHEFT

Automatische Verarbeitung von Auftragsbestätigungen in proALPHA

Ausbaustufe 1: Straight-Through Processing  |  Ausbaustufe 2: KI-gestützte Terminverfolgung

| Merkmal | Ausprägung |
| --- | --- |
| Auftraggeber | The Packaging Group (TPG) |
| Fachbereich | Einkauf |
| System | proALPHA |
| Dokumentstatus | Entwurf zur fachlichen Abstimmung |
| Version | 0.9 |
| Datum | 24.07.2026 |
| Prozessverantwortung | Leitung Einkauf / noch final zu benennen |

Projektziel: Mindestens 98 % der eingehenden, im Projektumfang liegenden Auftragsbestätigungen sollen ohne manuelle Bearbeitung geprüft, zugeordnet und in proALPHA verarbeitet werden. Der Einkauf bearbeitet künftig nur noch relevante Abweichungen, Terminverschiebungen und echte Ausnahmefälle.

| Bestellungen/Jahr | ABs/Jahr | Ziel-Automation | Max. Restfälle |
| --- | --- | --- | --- |
| ca. 17.500 | ca. 20.000 | ≥ 95 % | ≤ 400 AB/Jahr |

Hinweis: Dieses Lastenheft beschreibt die fachlichen Anforderungen lösungsneutral. Der Anbieter hat im Pflichtenheft die konkrete technische Umsetzung, proALPHA-Schnittstellen, Lizenzierung, Projektkosten und den belastbaren Einführungsplan darzustellen.

# Management Summary

Die TPG verarbeitet jährlich rund 17.500 Bestellungen und etwa 20.000 Auftragsbestätigungen (ABs). Heute entstehen durch das Öffnen, Lesen, Zuordnen, Vergleichen, Rückfragen und Übertragen der AB-Daten erhebliche manuelle Aufwände. Gleichzeitig bindet die Routineprüfung Kapazität, die für Abweichungsmanagement, Lieferantensteuerung und die Absicherung kritischer Termine benötigt wird.

Kern des Projekts ist ein automatisierter End-to-End-Prozess: Eingangskanäle überwachen, Dokumenttyp erkennen, AB und Bestellpositionen eindeutig zuordnen, relevante Daten extrahieren, gegen Bestellung und Toleranzregeln prüfen, übereinstimmende Werte in proALPHA übernehmen und nur regelwidrige Sachverhalte an den zuständigen Einkäufer übergeben.

Zielbild: Der Einkauf arbeitet nach dem Ausnahmeprinzip. Der Standardfall läuft vollständig im Hintergrund; Abweichungen werden priorisiert, begründet und mit allen notwendigen Informationen in einem Arbeitsvorrat bereitgestellt.

In einer zweiten Ausbaustufe übernimmt eine kontrollierte KI-Komponente die standardisierte Lieferantenkommunikation zu fehlenden, verspäteten oder terminlich abweichenden Bestätigungen. Liegt nach zwei Arbeitstagen keine inhaltlich übereinstimmende AB vor, wird der Vorgang automatisch an den zuständigen Einkäufer eskaliert. Ablehnungen, kritische Terminrisiken oder nicht eindeutige Antworten lösen eine sofortige Eskalation aus.

# Dokumentzweck und Verbindlichkeit

Das Lastenheft definiert die fachlichen Ziele, den Projektumfang, Muss-Anforderungen, Qualitätsmerkmale und Abnahmekriterien. Es dient als Grundlage für interne Freigaben, Anbieterauswahl, Aufwandsschätzung und das spätere Pflichtenheft.

- MUSS: zwingend für Abnahme und Produktivsetzung.

- SOLL: fachlich wichtig; Abweichungen sind durch den Anbieter zu begründen und zu bewerten.

- KANN: optionaler Mehrwert, der separat ausgewiesen werden soll.

# Ausgangssituation

| Volumen | AB je Bestellung | Kosten Einkäufer | Prozesskosten Bestellung |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 AB/Jahr | Ø 1,14 | 65 €/h | 135 € |

Die im Unternehmen genannten 135 € je Bestellung werden als gesamte Prozesskosten einer Bestellung verstanden. Sie umfassen mehr als die reine AB-Prüfung. Für die ROI-Berechnung dürfen diese Prozesskosten deshalb nicht zusätzlich zu den Zeitkosten der AB-Verarbeitung angesetzt werden, sofern keine belastbare Prozesskostenaufteilung vorliegt.

## Herausforderungen des heutigen Prozesses

- Hoher Anteil wiederkehrender, regelbasierter Tätigkeiten ohne fachlichen Mehrwert.

- Manuelle Zuordnung von Dokumenten zu Bestellungen, Lieferanten und Positionen.

- Unterschiedliche Dateiformate, Layouts, Bezeichnungen, Einheiten und Schreibweisen.

- Risiko verspäteter oder fehlerhafter Erfassung von Termin-, Mengen- und Preisabweichungen.

- Fehlende einheitliche Priorisierung von Abweichungen und Terminverschiebungen.

- Manuelle Lieferantennachverfolgung, Erinnerungen und Eskalationen.

- Begrenzte Transparenz über Automatisierungsgrad, Ausnahmegründe, Reaktionszeiten und Lieferantenverhalten.

# Projektziele und Erfolgskriterien

| ID | Ziel | Messbare Definition | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| Z-01 | Automatisierungsquote | Mindestens 95 % der in-scope ABs werden ohne manuelle Interaktion vollständig verarbeitet. | MUSS |
| Z-02 | Ausnahmeprinzip | Manuelle Arbeit konzentriert sich auf Abweichungen, Verschiebungen, fehlende Daten und nicht eindeutige Fälle. | MUSS |
| Z-03 | Datenqualität | Automatisch übernommene Werte entsprechen der AB und den freigegebenen Prüfregeln. | MUSS |
| Z-04 | Durchlaufzeit | Standard-ABs werden im Regelfall innerhalb von 15 Minuten nach Eingang verarbeitet. | SOLL |
| Z-05 | Nachvollziehbarkeit | Jede Erkennung, Prüfung, Änderung, Kommunikation und Eskalation ist revisionssicher protokolliert. | MUSS |
| Z-06 | Terminsteuerung | Fehlende oder abweichende Bestätigungen werden automatisiert verfolgt und nach zwei Arbeitstagen eskaliert. | MUSS, Stufe 2 |
| Z-07 | Messbarkeit | Automationsgrad, Fehlerquote, Ausnahmen, Lieferantenreaktion und wirtschaftlicher Nutzen sind auswertbar. | MUSS |

Definition 95 %: Nenner sind alle im vereinbarten Produktivumfang eingegangenen ABs mit vorhandener proALPHA-Bestellung und unterstütztem Eingangskanal. Fehlerhafte oder schwer lesbare Lieferantendokumente werden als Ausnahmegrund ausgewiesen und nicht stillschweigend aus der Quote entfernt. Testbelege und nachweisliche Systemausfälle werden separat berichtet.

# Projektumfang

## In Scope – Ausbaustufe 1

- Eingang von ABs über definierte E-Mail-Postfächer sowie optional EDI/API und manuelle Dateiübergabe.

- PDF-Dokumente einschließlich textbasierter PDFs und gescannter Dokumente mit OCR; weitere Formate nach Angebotsausweisung.

- Klassifikation, Dublettenprüfung und Zuordnung zu proALPHA-Bestellung, Lieferant und Position.

- Extraktion und Prüfung von Kopf-, Positions-, Preis-, Mengen- und Termindaten.

- Regelbasierter Soll-Ist-Vergleich mit konfigurierbaren Toleranzen.

- Automatische Verbuchung oder Aktualisierung freigegebener Daten in proALPHA.

- Übergabe von Abweichungen in einen priorisierten Arbeitsvorrat mit Begründung und Belegansicht.

- Archivierung des Originaldokuments und des Verarbeitungsprotokolls im vorgesehenen DMS/Ablagekonzept.

## In Scope – Ausbaustufe 2

- Automatisierte, freigegebene Lieferantenkommunikation zu fehlenden oder abweichenden Bestätigungen.

- KI-gestützte Formulierung innerhalb verbindlicher Vorlagen, Tonalität und Guardrails.

- Erkennung, Zuordnung und inhaltliche Bewertung eingehender Lieferantenantworten.

- Zwei-Arbeitstage-Timer mit Werkskalender, Vertretungsregel, Wiedervorlage und Eskalation.

- Soforteskalation bei Ablehnung, nicht erfüllbarem Termin, kritischem Bedarf oder niedriger Erkennungssicherheit.

## Nicht im initialen Umfang

- Autonome Änderung von Bestellmengen, Preisen, Zahlungsbedingungen oder Lieferterminen ohne freigegebene Regel.

- Vertragsverhandlungen oder rechtsverbindliche Zusagen durch die KI.

- Lieferantenbewertung als vollständiges eigenständiges Modul; relevante Kennzahlen sollen jedoch exportierbar sein.

- Automatische Bestellanlage oder Bedarfsdisposition.

- Direkte Datenbankmanipulation in proALPHA außerhalb freigegebener Standardschnittstellen.

# Sollprozess Ausbaustufe 1 – automatische AB-Verarbeitung

| Schritt | Prozessbaustein | Soll-Ablauf |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eingang und Vorprüfung | Dokument entgegennehmen, Malwareprüfung durchführen, Eingangskanal und Zeitstempel erfassen, Dublette ausschließen. |
| 2 | Dokumentklassifikation | AB von Angebot, Rechnung, Lieferschein, Mahnung und sonstigen Dokumenttypen unterscheiden. |
| 3 | Zuordnung | Bestellnummer, Lieferant, Gesellschaft und Positionen bestimmen; bei Unsicherheit keine automatische Verbuchung. |
| 4 | Datenextraktion | Kopf- und Positionsdaten einschließlich Termine, Mengen, Preise, Zuschläge, Bedingungen und Lieferantenreferenz auslesen. |
| 5 | Prüfung | Extrahierte Werte mit proALPHA-Bestellung, Stammdaten, Toleranzen und Geschäftsregeln vergleichen. |
| 6 | Entscheidung | Vollständige Übereinstimmung automatisch verarbeiten; Abweichungen klassifizieren und priorisieren. |
| 7 | Rückschreiben | Freigegebene AB-Daten transaktionssicher über unterstützte Schnittstellen in proALPHA übernehmen. |
| 8 | Archiv und Monitoring | Original, Extraktionsdaten, Regelentscheidungen und Ergebnis dokumentieren; KPIs aktualisieren. |

# Sollprozess Ausbaustufe 2 – KI-Terminverfolgung

| Schritt | Prozessbaustein | Soll-Ablauf |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trigger | Fehlende AB, Terminabweichung oder nicht bestätigter Wunschtermin wird erkannt. |
| 2 | Priorisierung | Kritikalität anhand Bedarfstermin, Materialstatus, Projekt-/Maschinenbezug und Regelwerk bestimmen. |
| 3 | Kommunikation | KI erstellt aus freigegebener Vorlage eine Nachricht mit Bestellung, Position, Solltermin und klarer Bestätigungsaufforderung. |
| 4 | Versand | Nachricht über freigegebenes Funktionspostfach versenden; zuständigen Einkäufer und Kommunikationshistorie zuordnen. |
| 5 | Antwortauswertung | Antwort oder neue AB erkennen, Termin- und Mengenbestätigung bewerten und proALPHA-Vorgang aktualisieren. |
| 6 | Wiedervorlage | Wenn keine übereinstimmende AB vorliegt, Timer bis zum Ende des zweiten Arbeitstags führen. |
| 7 | Eskalation | Nach Fristablauf vollständigen Vorgang an zuständigen Einkäufer übergeben; bei Ablehnung oder kritischem Risiko sofort eskalieren. |
| 8 | Lernen und Reporting | Ergebnisse, manuelle Korrekturen und Lieferantenreaktionen strukturiert erfassen; Modelländerungen nur kontrolliert freigeben. |

Fristlogik: Die Vorgabe „nach 2 Tagen“ wird im Lastenheft als zwei Arbeitstage interpretiert und muss im System konfigurierbar sein. Wochenenden, Feiertage, lokale Werkskalender und definierte Abwesenheiten sind zu berücksichtigen. Reicht der Bedarfstermin nicht bis zum Fristende, ist früher zu eskalieren.

# Fachliche Anforderungen – Ausbaustufe 1

| ID | Priorität | Anforderung |
| --- | --- | --- |
| F-001 | MUSS | Das System überwacht definierte Eingangskanäle und verarbeitet neue Dokumente ereignisgesteuert. |
| F-002 | MUSS | Jeder Eingang erhält eine eindeutige Vorgangs-ID, Zeitstempel, Quelle und Verarbeitungsstatus. |
| F-003 | MUSS | ABs werden zuverlässig von anderen Dokumenttypen unterschieden; Nicht-ABs werden separat geroutet. |
| F-004 | MUSS | Text-PDFs und gescannte PDFs werden verarbeitet; OCR-Qualität und Erkennungssicherheit werden gespeichert. |
| F-005 | MUSS | Dubletten werden anhand Dokument, Lieferant, Bestellnummer, AB-Nummer und Inhaltsmerkmalen verhindert. |
| F-006 | MUSS | Bestellnummern mit unterschiedlichen Schreibweisen, Präfixen und Trennzeichen werden normalisiert. |
| F-007 | MUSS | Die Zuordnung zu Gesellschaft, Lieferant, Bestellung und Position ist nachvollziehbar und confidence-basiert. |
| F-008 | MUSS | Bei Unterschreitung der freigegebenen Confidence-Schwelle erfolgt keine automatische Buchung. |
| F-009 | MUSS | Teilbestätigungen, mehrere Liefertermine je Position und mehrere ABs je Bestellung werden unterstützt. |
| F-010 | MUSS | Änderungs-ABs, Stornos und nachträgliche Bestätigungen werden versioniert und korrekt zum Vorgang geführt. |
| F-011 | MUSS | Kopf- und Positionsdaten werden vollständig extrahiert und gegen proALPHA geprüft. |
| F-012 | MUSS | Toleranzen sind ohne Programmänderung nach Gesellschaft, Lieferant, Warengruppe oder Feld konfigurierbar. |
| F-013 | MUSS | Übereinstimmende ABs werden ohne Benutzereingriff in proALPHA verarbeitet. |
| F-014 | MUSS | Abweichungen werden nach Art, Höhe, Kritikalität und zuständigem Einkäufer klassifiziert. |
| F-015 | MUSS | Der Einkäufer erhält Originaldokument, Soll-/Ist-Werte, Regelverletzung und Handlungsvorschlag in einer Ansicht. |
| F-016 | MUSS | Manuelle Entscheidungen können freigeben, korrigieren, zurückweisen, kommentieren und erneut verarbeiten. |
| F-017 | MUSS | Verarbeitung ist idempotent: Wiederholung darf keine doppelten oder widersprüchlichen Buchungen erzeugen. |
| F-018 | SOLL | Lieferantenspezifische Layouts und Feldbezeichnungen können durch kontrolliertes Training verbessert werden. |
| F-019 | SOLL | Massenbearbeitung gleichartiger Ausnahmen mit identischer Entscheidung wird unterstützt. |
| F-020 | KANN | Zusätzliche Eingangskanäle wie EDI, Portal oder API können später ergänzt werden. |

# Fachliche Anforderungen – Ausbaustufe 2

| ID | Priorität | Anforderung |
| --- | --- | --- |
| K-001 | MUSS | Definierte Trigger starten die Lieferantenkommunikation automatisch oder nach regelbasierter Freigabe. |
| K-002 | MUSS | Nachrichten enthalten mindestens Gesellschaft, Bestellung, Position, Artikel, Solltermin und geforderte Aktion. |
| K-003 | MUSS | Absender, Signatur, Sprache, Tonalität und Textbausteine werden zentral freigegeben und versioniert. |
| K-004 | MUSS | Die KI darf keine Preise, Mengen, Bedingungen, Vertragsinhalte oder Termine eigenmächtig zusagen oder ändern. |
| K-005 | MUSS | Die Nachricht fordert eine eindeutige Terminbestätigung und – sofern erforderlich – eine korrigierte AB. |
| K-006 | MUSS | Antworten, Anhänge und neue ABs werden automatisch dem ursprünglichen Vorgang zugeordnet. |
| K-007 | MUSS | Termin, Menge, Zustimmung, Ablehnung und Unsicherheit werden aus Antworten strukturiert erkannt. |
| K-008 | MUSS | Nur eine inhaltlich übereinstimmende AB oder freigegebene Bestätigung beendet den Timer. |
| K-009 | MUSS | Nach zwei Arbeitstagen ohne Übereinstimmung erfolgt die Eskalation an den zuständigen Einkäufer. |
| K-010 | MUSS | Ablehnungen, Gegenangebote, unklare Antworten und kritische Terminrisiken eskalieren sofort. |
| K-011 | MUSS | Vertretungen, Eskalationsgruppen und Abwesenheiten werden aus Regeln oder angebundenen Stammdaten berücksichtigt. |
| K-012 | MUSS | Jede KI-Nachricht und -Bewertung wird mit Input, Output, Modell-/Regelversion und Confidence protokolliert. |
| K-013 | SOLL | Deutsch und Englisch werden zum Start unterstützt; weitere Sprachen sind erweiterbar. |
| K-014 | SOLL | Lieferantenabhängige Kommunikationsfrequenz und Ruhezeiten sind konfigurierbar. |
| K-015 | KANN | Bei wiederholten Abweichungen kann ein strukturierter Eskalationsvorschlag für den strategischen Einkauf erzeugt werden. |

# Zu verarbeitende Datenfelder

| Datenbereich | Beispiele/Felder | Priorität |
| --- | --- | --- |
| Dokument | Dokumenttyp, AB-Nummer, AB-Datum, Version, Eingangszeit, Sprache, Quelle | MUSS |
| Organisation | TPG-Gesellschaft, Lieferantennummer, Lieferantenname, Werk/Standort | MUSS |
| Bestellung | Bestellnummer, Bestelldatum, Einkäufer, Währung, Incoterm/Lieferbedingung | MUSS |
| Position | Positionsnummer, Artikelnummer, Lieferantenartikelnummer, Beschreibung | MUSS |
| Menge | Bestellmenge, bestätigte Menge, Einheit, Umrechnungsfaktor, Teilmenge | MUSS |
| Termin | Solltermin, bestätigter Termin, Versand-/Lieferdatum, Teilliefertermine | MUSS |
| Preis | Einzelpreis, Preiseinheit, Positionswert, Rabatt, Zuschlag, Fracht/Nebenkosten | MUSS |
| Bedingungen | Zahlungsbedingung, Lieferbedingung, Mindestwert, Verpackungshinweise | SOLL |
| Referenzen | Projekt, Maschine, Kundenauftrag, Zeichnungs-/Revisionsstand, Kontakt | SOLL |
| System | Confidence, Regelentscheidung, Ausnahmegrund, Status, proALPHA-Rückmeldung | MUSS |

Der Anbieter hat im Pflichtenheft ein vollständiges Feldmapping proALPHA ↔ Automatisierungslösung vorzulegen. Nicht verfügbare oder nur indirekt ableitbare Felder sind zu kennzeichnen.

# Prüf- und Toleranzregeln

| ID | Regel | Entscheidungslogik | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Bestellung vorhanden und offen | Keine automatische Verarbeitung ohne eindeutige offene Bestellung. | hart |
| R-02 | Lieferant stimmt überein | Absender, Lieferantennummer und Bestelllieferant müssen plausibel zusammenpassen. | hart |
| R-03 | Position eindeutig | Position über Positionsnummer und/oder Artikel eindeutig zuordnen. | hart |
| R-04 | Menge | Bestätigte Menge = Bestellmenge; Unter-/Überlieferung nur innerhalb freigegebener Toleranz. | konfigurierbar |
| R-05 | Termin | Bestätigter Termin darf den Solltermin nicht überschreiten; frühere Termine nach Regel akzeptierbar. | konfigurierbar |
| R-06 | Preis | Preis, Preiseinheit und Währung müssen übereinstimmen; Toleranz nur nach Freigabe. | konfigurierbar |
| R-07 | Nebenkosten | Unbestellte Fracht-, Verpackungs- oder Zuschlagskosten erzeugen eine Ausnahme. | hart/konfigurierbar |
| R-08 | Zahlungs-/Lieferbedingung | Abweichende Bedingungen werden gekennzeichnet und nach Wertigkeit eskaliert. | konfigurierbar |
| R-09 | Revision | Abweichender Zeichnungs-/Revisionsstand darf nicht automatisch akzeptiert werden. | hart |
| R-10 | Confidence | Automatische Buchung nur oberhalb je Feld und Gesamtvorgang freigegebener Schwellen. | hart |

# Ausnahmen und Eskalationslogik

| Priorität | Beispiele | Reaktion |
| --- | --- | --- |
| Kritisch | Bestellung nicht auffindbar; falscher Lieferant; Preis-/Währungsabweichung über Schwelle; Revision falsch; Termin gefährdet Bedarf | Sofort an Einkäufer, optional zusätzliche Eskalationsgruppe |
| Hoch | Terminverschiebung; Mengenabweichung; Lieferant lehnt Termin ab; unzulässige Nebenkosten | Sofort in priorisierten Arbeitsvorrat |
| Mittel | Unklare Zuordnung; niedrige Confidence; abweichende Bedingung; fehlendes Pflichtfeld | Arbeitsvorrat gemäß SLA |
| Niedrig | Formatproblem ohne Terminrisiko; optionale Daten fehlen | Nachbearbeitung/Training, Sammelbearbeitung möglich |
| Frist Stufe 2 | Keine übereinstimmende AB zwei Arbeitstage nach KI-Anfrage | Eskalation an zuständigen Einkäufer mit kompletter Historie |

Fail-safe: Bei technischem Fehler, unsicherer Erkennung oder widersprüchlichen Daten gilt immer: keine automatische inhaltliche Änderung der Bestellung. Der Vorgang wird nachvollziehbar angehalten und einem Menschen vorgelegt.

# proALPHA-Integration und Systemanforderungen

| ID | Priorität | Technische Anforderung |
| --- | --- | --- |
| T-001 | MUSS | Nutzung dokumentierter, vom proALPHA-Betrieb freigegebener Schnittstellen; keine unkontrollierten Direktzugriffe auf die Datenbank. |
| T-002 | MUSS | Lesender Zugriff auf Bestellungen, Positionen, Lieferanten, Artikel, Einkäufer, Termine, Bedingungen und Status. |
| T-003 | MUSS | Schreibender Zugriff ausschließlich auf fachlich freigegebene AB-Felder und Statusübergänge. |
| T-004 | MUSS | Transaktionssichere Rückmeldung: Erfolg, fachlicher Fehler und technischer Fehler müssen eindeutig unterschieden werden. |
| T-005 | MUSS | Mandanten-/Gesellschaftstrennung für HDG, FAWEMA, WOLF und TPG entsprechend dem produktiven Systemkonzept. |
| T-006 | MUSS | Anbindung an E-Mail-System, Dokumentenablage/DMS und Identitäts-/Berechtigungssystem. |
| T-007 | MUSS | Monitoring von Queue, Schnittstellen, Laufzeiten, Fehlern und nicht verarbeiteten Eingängen. |
| T-008 | MUSS | Wiederanlauf und Retry-Mechanismus ohne Dubletten oder Datenverlust. |
| T-009 | SOLL | Konfiguration, Regeln und Modellversionen sind zwischen Test-, Abnahme- und Produktivsystem transportierbar. |
| T-010 | SOLL | Offene Standards und exportierbare Daten verhindern unnötige Anbieterabhängigkeit. |

# Nichtfunktionale Anforderungen

| ID | Kategorie | Anforderung | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Verfügbarkeit | Produktivbetrieb an Arbeitstagen mindestens 99,5 % im vereinbarten Servicefenster. | SOLL |
| NF-02 | Performance | 95 % der Standard-ABs innerhalb von 15 Minuten nach Eingang abschließend verarbeitet. | MUSS |
| NF-03 | Skalierung | Mindestens 40.000 AB/Jahr ohne grundlegende Architekturänderung verarbeitbar. | SOLL |
| NF-04 | Sicherheit | Rollenbasierter Zugriff, Verschlüsselung bei Übertragung und Speicherung, MFA für administrative Konten. | MUSS |
| NF-05 | Datenschutz | DSGVO-konforme Verarbeitung, Auftragsverarbeitung, Lösch-/Aufbewahrungskonzept und Datenresidenz offengelegt. | MUSS |
| NF-06 | Audit | Unveränderbarer Audit Trail für Eingang, Extraktion, Regel, Benutzerentscheidung, Buchung, Nachricht und Eskalation. | MUSS |
| NF-07 | Erklärbarkeit | Jede Ausnahme zeigt konkrete Felder, Soll-/Ist-Werte, Confidence und ausgelöste Regel. | MUSS |
| NF-08 | Usability | Arbeitsvorrat ist filter-, sortier- und durchsuchbar; Beleg und Abweichung ohne Systemwechsel erkennbar. | MUSS |
| NF-09 | Wartbarkeit | Toleranzen, Vorlagen, Fristen, Empfänger und Lieferantenregeln sind administrierbar. | MUSS |
| NF-10 | KI-Governance | Modell, Prompt, Wissensbasis und Änderungen sind versioniert, testbar und freigabepflichtig. | MUSS |
| NF-11 | Betrieb | Supportmodell, Reaktionszeiten, Backup, Notbetrieb und Wiederherstellung werden vertraglich beschrieben. | MUSS |
| NF-12 | Barrierearmut | Kontraste, Tastaturbedienung und verständliche Fehlermeldungen werden berücksichtigt. | SOLL |

# Rollen und Berechtigungen

| Rolle | Aufgaben | Berechtigungsprinzip |
| --- | --- | --- |
| Einkäufer | Ausnahmen bearbeiten, Entscheidungen treffen, Kommunikation einsehen, Vorgänge eskalieren | Eigener Zuständigkeitsbereich/Vertretung |
| Leitung Einkauf | KPIs, Eskalationen, Regelwirkung, Workload und Lieferantenberichte einsehen | Gesellschaftsübergreifend gemäß Rolle |
| Key User Einkauf | Toleranzen, Vorlagen, Routing, Fristen und fachliche Regeln pflegen | Vier-Augen-Prinzip für kritische Regeln |
| IT-Administration | Schnittstellen, Betrieb, Monitoring, Benutzer und technische Konfiguration | Keine fachliche Freigabe ohne Einkauf |
| Revision/Compliance | Audit Trail und Historie lesen/exportieren | Nur lesend |
| System/KI-Service | Technische Verarbeitung im Servicekonto | Minimalprinzip, keine interaktive Anmeldung |

# Reporting und Kennzahlen

| KPI | Definition | Rhythmus | Ziel |
| --- | --- | --- | --- |
| Automationsquote/STP | Vollständig automatisch verarbeitete In-scope-ABs ÷ alle In-scope-ABs | täglich/monatlich | ≥ 98 % |
| Technische Erfolgsquote | Technisch erfolgreiche Verarbeitungen ÷ alle Verarbeitungsversuche | täglich | ≥ 99,5 % |
| Fachliche Fehlerquote | Falsch automatisch gebuchte ABs ÷ automatisch gebuchte ABs | monatlich | ≤ 0,1 %; Ziel 0 |
| Durchlaufzeit | Eingang bis Abschluss bzw. Arbeitsvorrat | täglich | 95 % ≤ 15 Min. |
| Ausnahmequote | Manuell zu bearbeitende In-scope-ABs ÷ In-scope-ABs | monatlich | ≤ 2 % |
| Top-Ausnahmegründe | Anzahl und Anteil je Regel/Lieferant/Layout | monatlich | Trend sinkend |
| Fristtreue KI | Fristgerecht aufgelöste Vorgänge ÷ KI-Nachverfolgungen | monatlich | zu baselinen |
| Eskalationsquote | Nach zwei Arbeitstagen eskalierte Fälle ÷ KI-Nachverfolgungen | monatlich | zu baselinen |
| Zeitersparnis | Automatisierte Fälle × validierte manuelle Referenzzeit | monatlich | nach Business Case |
| Lieferantenreaktion | Reaktionszeit und Übereinstimmungsquote je Lieferant | monatlich | Transparenzziel |

# Abnahmekriterien und Testkonzept

Die Abnahme erfolgt anhand eines repräsentativen, anonymisierten oder datenschutzkonform bereitgestellten Belegsets. Dieses muss die wichtigsten Lieferanten, Formate, Gesellschaften, Sprachen und Ausnahmearten abdecken. Trainingsbelege und Abnahmebelege sind strikt zu trennen.

| ID | Prüffeld | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Automationsquote | Mindestens 98 % auf dem vereinbarten Abnahmebelegset und anschließend über drei produktive Messmonate nach Ramp-up. |
| A-02 | Buchungsrichtigkeit | Keine kritische Fehlbuchung; fachliche Fehlerrate höchstens 0,1 %, mit Ursachenanalyse und Korrektur. |
| A-03 | Feldgenauigkeit | Pflichtfelder je Feldklasse erreichen die vereinbarten Genauigkeiten; Termin, Menge, Preis und Bestellung besonders streng. |
| A-04 | Dubletten | Wiederholter Eingang oder Retry führt zu keiner Doppelbuchung. |
| A-05 | Ausnahmen | Alle definierten Abweichungen werden korrekt klassifiziert, priorisiert und dem zuständigen Bearbeiter zugeordnet. |
| A-06 | Performance | 95 % der Standardfälle innerhalb von 15 Minuten; Lasttest mit mindestens doppeltem Tagespeak. |
| A-07 | KI-Frist | Timer, Werkskalender und Eskalation nach zwei Arbeitstagen funktionieren in Positiv- und Negativtests. |
| A-08 | KI-Guardrails | Testfälle zu Preiszusagen, Terminversprechen, Prompt Injection und unklaren Antworten führen nicht zu unzulässigen Aussagen. |
| A-09 | Audit | Jeder End-to-End-Test ist über Vorgangs-ID vollständig nachvollziehbar. |
| A-10 | Recovery | Schnittstellenfehler, Neustart und Wiederholung werden ohne Datenverlust oder Dubletten beherrscht. |
| A-11 | Berechtigung | Rollen-, Gesellschafts- und Vertretungsregeln sind wirksam; unzulässige Zugriffe werden verhindert. |
| A-12 | Betriebsübergabe | Dokumentation, Schulung, Support, Monitoring und Notfallverfahren sind abgenommen. |

Wichtiger Messpunkt: Die 98-%-Quote sollte nicht nur auf bereits bekannten Trainingslayouts gemessen werden. Mindestens 20 % des Abnahmebelegsets sollen zuvor nicht zum Training verwendete, aber in-scope Lieferantenlayouts oder neue Dokumentvarianten enthalten.

# Einführungs- und Rolloutkonzept

| Phase | Richtwert | Ergebnis/Gate |
| --- | --- | --- |
| 0. Prozessaufnahme & Baseline | 4–6 Wochen | Ist-Zeiten, Volumen, Kanäle, Belegtypen, Regeln, proALPHA-Felder, Ausnahmegründe und Ausgangs-KPIs validiert |
| 1. Lösungsdesign & Pflichtenheft | 4–6 Wochen | Architektur, Schnittstellen, Mapping, Security, Testkonzept, Kosten und Terminplan freigegeben |
| 2. Pilot Ausbaustufe 1 | 8–12 Wochen | Ausgewählte Gesellschaft/Lieferanten, Shadow Mode, keine automatische Buchung bis Freigabe |
| 3. Produktivierung & Ramp-up | 8–12 Wochen | Stufenweise Auto-Buchung, 80 % → 95 % → 98 %, Hypercare und tägliches Monitoring |
| 4. Ausbaustufe 2 KI | 8–12 Wochen | Vorlagen, Guardrails, Mailanbindung, Antwortauswertung, Timer und Eskalation produktiv |
| 5. Optimierung | laufend | Ausnahmegründe reduzieren, Lieferantenformate verbessern, Regeln und Trainingsdaten kontrolliert erweitern |

Die Zeitangaben sind Planungsrichtwerte und vom Anbieter im Pflichtenheft zu bestätigen. Der Pilot sollte mit volumenstarken, qualitativ stabilen Lieferanten beginnen und gleichzeitig bewusst einige komplexe Belege enthalten.

# ROI- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

## Grundlagen

| Parameter | Wert/Interpretation |
| --- | --- |
| Bestellungen pro Jahr | 17.500 |
| Auftragsbestätigungen pro Jahr | 20.000 |
| Ziel-Automationsquote | 98 % = 19.600 automatisch; maximal 400 Restfälle |
| Personalkostensatz Einkauf | 65 €/h |
| Gesamte Prozesskosten je Bestellung | 135 €; nicht vollständig der AB-Prüfung zurechenbar |

## Zeitkostenmethode – Ausbaustufe 1

Formel: jährliche Bruttoeinsparung = 20.000 AB × manuelle Minuten je AB ÷ 60 × 65 €/h × 98 %. Die Methode bewertet nur vermiedene manuelle Berührungszeit und ist deshalb die bevorzugte, transparente Basis.

| Szenario | Ist-Zeit/AB | Zeitgewinn/Jahr | Kapazität* | Bruttonutzen/Jahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konservativ | 3 Min. | 980 h | 0,59 FTE | 63.700 € |
| Basisszenario | 5 Min. | 1.633 h | 0,99 FTE | 106.167 € |
| Erweitert | 8 Min. | 2.613 h | 1,58 FTE | 169.867 € |
| Hoher Ist-Aufwand | 10 Min. | 3.267 h | 1,98 FTE | 212.333 € |

* Umrechnung mit 1.650 produktiven Stunden je FTE und Jahr. Der Wert beschreibt freigesetzte Kapazität, nicht automatisch einen Personalabbau.

## Zusatznutzen Ausbaustufe 2

Mangels Ist-Daten wird angenommen, dass 10–30 % der AB-Vorgänge eine manuelle Lieferantennachverfolgung von durchschnittlich fünf Minuten erfordern und die KI davon 90 % ohne Einkäuferkontakt erledigt.

| Annahme | Vorgänge/Jahr | Zeitgewinn bei 90 % | Zusatznutzen/Jahr |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 % Nachverfolgungsquote | 2.000 | 150 h | 9.750 € |
| 20 % Nachverfolgungsquote (Basis) | 4.000 | 300 h | 19.500 € |
| 30 % Nachverfolgungsquote | 6.000 | 450 h | 29.250 € |

Empfohlener Business Case: Basisszenario Stufe 1 (106.167 €) plus Basisszenario Stufe 2 (19.500 €) ergibt rund 125.667 € Bruttonutzen pro Jahr. Qualitäts-, Termin- und Risikovorteile sind darin noch nicht monetarisiert.

## Alternative Prozesskostenmethode

Die gesamten jährlichen Bestellprozesskosten betragen rechnerisch 17.500 × 135 € = 2.362.500 €. Erst nach einer Prozesskostenanalyse darf der AB-Anteil angesetzt werden. Die folgende Sensitivität ist eine alternative Betrachtung und darf nicht zusätzlich zur Zeitkostenmethode addiert werden.

| Annahme AB-Anteil | Zurechenbare Kosten/Jahr | Potenzial bei 98 % |
| --- | --- | --- |
| 5 % AB-Anteil | 118.125 € | 115.763 € |
| 10 % AB-Anteil | 236.250 € | 231.525 € |
| 15 % AB-Anteil | 354.375 € | 347.288 € |
| 20 % AB-Anteil | 472.500 € | 463.050 € |

## Break-even und Beispiel-ROI

Formeln: Amortisation in Monaten = einmalige Projektkosten ÷ (Bruttonutzen p. a. – laufende Kosten p. a.) × 12. Drei-Jahres-ROI = (Nutzen über 3 Jahre – Gesamtaufwand über 3 Jahre) ÷ Gesamtaufwand über 3 Jahre.

| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Bruttonutzen/Jahr | 125.667 € | Basis aus Stufe 1 + Stufe 2 |
| Einmalige Einführung | 120.000 € | reine Beispielannahme |
| Laufende Kosten/Jahr | 20.000 € | reine Beispielannahme |
| Nettonutzen/Jahr nach Betriebskosten | 105.667 € | vor Steuern, ohne Diskontierung |
| Amortisationszeit | ca. 13,6 Monate | 120.000 € ÷ 105.667 € × 12 |
| Gesamtnutzen 3 Jahre | 377.001 € | 125.667 € × 3 |
| Gesamtaufwand 3 Jahre | 180.000 € | 120.000 € + 3 × 20.000 € |
| Nettonutzen 3 Jahre | 197.001 € | 377.001 € – 180.000 € |
| ROI 3 Jahre | ca. 109 % | 197.001 € ÷ 180.000 € |

Investitionsgrenze: Bei 20.000 € laufenden Jahreskosten darf die einmalige Investition im Basisszenario höchstens rund 105.700 € betragen, wenn eine Amortisation innerhalb von 12 Monaten gefordert wird. Für 18 Monate liegt die rechnerische Grenze bei rund 158.500 €.

## Nicht monetarisierter Nutzen

- Frühere Sichtbarkeit von Lieferterminabweichungen und geringeres Risiko ungeplanter Produktionsunterbrechungen.

- Mehr Kapazität für kritische Lieferanten, Verhandlungen, Projekte und Lieferantenentwicklung.

- Einheitliche Prüfregeln über Gesellschaften und Einkäufer hinweg.

- Höhere Datenqualität in proALPHA und bessere Termin-/Materialtransparenz.

- Nachvollziehbare Lieferantenreaktionen als Grundlage für Bewertung und Eskalation.

- Reduziertes Risiko, unzulässige Preis-, Mengen- oder Bedingungsabweichungen zu übersehen.

# Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Bewertung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Uneinheitliche Lieferantenlayouts | Hoch | Breites Belegset, OCR/LLM plus Regeln, lieferantenspezifisches Lernen, Confidence-Schwellen |
| Unklare proALPHA-Feldlogik | Hoch | Frühes Mapping mit Key User/IT, Sandbox, freigegebene Schnittstelle, End-to-End-Tests |
| 98-%-Ziel zu früh | Mittel/Hoch | Shadow Mode, Ramp-up-Gates, Quote nach klarer Nennerdefinition und Lieferantensegment messen |
| Falsch positive Automatik | Hoch | Fail-safe, harte Regeln für Preis/Menge/Revision, Audit, Sampling und Rückbuchungsprozess |
| KI formuliert unzulässige Zusage | Hoch | Vorlagen, Guardrails, erlaubte Felder, Tests, Human-in-the-loop für definierte Fälle |
| Lieferantenantwort nicht eindeutig | Mittel | Confidence, strukturierte Antwortanforderung, sofortige Eskalation bei Unsicherheit |
| Projektkosten über Nutzen | Mittel | Festpreis-/Meilensteinangebot, Pilot-Gate, TCO über 3–5 Jahre, Exit-/Exportregelungen |
| Abhängigkeit von Anbieter/Modell | Mittel | Offene Schnittstellen, Datenexport, Versionskontrolle, Wechsel-/Exit-Konzept |
| Akzeptanz im Einkauf | Mittel | Key User einbinden, Ausnahmeansicht optimieren, klare Verantwortungen, Trainings und Feedback |
| Datenschutz/Informationssicherheit | Hoch | DSFA-Prüfung, AVV, Datenresidenz, Berechtigungen, Logging, Löschkonzept |

# Anbieterantwort und Angebotsanforderungen

- Verständnis des Sollprozesses und Abweichungen zu diesem Lastenheft.

- Lösungsarchitektur einschließlich proALPHA-, E-Mail-, DMS- und Identitätsintegration.

- Feldmapping, unterstützte Dokumentformate, Sprachen, OCR- und KI-Verfahren.

- Nachweis vergleichbarer Referenzen und real erreichter Straight-Through-Processing-Quoten.

- Projektplan mit Rollen, Mitwirkungspflichten, Pilot, Ramp-up und Abnahmemodell.

- Einmalige Kosten, Lizenzen, nutzungsabhängige Kosten, Betrieb, Support und erwartete interne Aufwände.

- TCO-Betrachtung über drei und fünf Jahre sowie Preislogik bei Volumenverdopplung.

- Security-, Datenschutz-, Hosting-, Backup-, Exit- und Datenexportkonzept.

- SLA, Supportzeiten, Fehlerklassen, Wiederherstellungszeiten und geplante Wartungsfenster.

- Pflichtenheft mit nachvollziehbarer Erfüllungsmatrix zu allen Muss-/Soll-/Kann-Anforderungen.

# Offene Punkte vor Ausschreibung/Freigabe

| ID | Offene Frage | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- |
| O-01 | Ist die manuelle Referenzzeit je AB tatsächlich 3, 5, 8 oder 10 Minuten? | Zeitaufnahme über 2–4 Wochen |
| O-02 | Welcher Anteil der Bestellprozesskosten von 135 € entfällt belastbar auf AB-Prüfung und Terminverfolgung? | Prozesskostenanalyse |
| O-03 | Welche proALPHA-Version, Module und freigegebenen Schnittstellen stehen produktiv zur Verfügung? | IT/proALPHA klären |
| O-04 | Welche Felder dürfen automatisch geändert werden und welche benötigen Freigabe? | Einkauf/Finance/IT entscheiden |
| O-05 | Welche Toleranzen gelten je Gesellschaft, Warengruppe, Lieferant und Feld? | Regelworkshop |
| O-06 | Welche Eingangspostfächer, DMS-Struktur und Aufbewahrungsfristen gelten? | IT/Compliance klären |
| O-07 | Sind zwei Kalendertage oder zwei Arbeitstage verbindlich? | Dieses Lastenheft setzt vorläufig Arbeitstage |
| O-08 | Welche Sprachen und Lieferanten müssen im Startumfang enthalten sein? | Volumen-/Paretoanalyse |
| O-09 | Wie hoch ist der Anteil fehlender bzw. aktiv nachzuverfolgender ABs? | Baseline aus E-Mail/ERP-Daten |
| O-10 | Werden Lieferanten vorab über standardisierte KI-Kommunikation informiert? | Legal/Procurement entscheiden |
| O-11 | Welche Termine gelten als kritisch und erfordern eine Eskalation vor Ablauf der Zwei-Tages-Frist? | Priorisierungsmodell definieren |
| O-12 | Wer ist Product Owner, fachlicher Key User und technischer Owner? | Projektorganisation benennen |

# Empfohlene nächste Schritte

- Lastenheft mit Einkauf, IT, proALPHA-Key-User, Finance und Datenschutz in einem 90-minütigen Workshop abstimmen.

- Vierwöchige Baseline-Messung starten: Bearbeitungszeit, Ausnahmequote, Nachverfolgungsquote, Lieferantenformate und Top-Abweichungen.

- proALPHA-Schnittstellen und zulässige Schreibvorgänge technisch verifizieren.

- Repräsentatives Belegset aus mindestens 1.000 ABs für Pilot und getrenntes Abnahmeset zusammenstellen.

- Anbieter zu Lösung, Referenzen, Umsetzungszeit, TCO und verbindlichem 98-%-Ramp-up-Modell anfragen.

- Business Case nach Erhalt der Investitions- und Betriebskosten aktualisieren und ein Freigabe-Gate definieren.

# Glossar

| Begriff | Definition |
| --- | --- |
| AB | Auftragsbestätigung |
| Confidence | Vom System ausgewiesene Sicherheit einer Erkennung oder Entscheidung |
| DMS | Dokumentenmanagementsystem |
| In Scope | Dokumente und Fälle, die gemäß freigegebenem Produktivumfang verarbeitet werden sollen |
| Idempotenz | Mehrfaches Ausführen führt nicht zu mehrfacher Buchung oder verändertem Ergebnis |
| OCR | Optical Character Recognition; Texterkennung aus Bild-/Scan-Dokumenten |
| Pflichtenheft | Beschreibung des Anbieters, wie die Anforderungen technisch und organisatorisch umgesetzt werden |
| Straight-Through Processing (STP) | Vollständige Verarbeitung ohne manuelle Interaktion |
| TCO | Total Cost of Ownership; Gesamtbetriebskosten über einen definierten Zeitraum |

# Freigabe

| Rolle | Name | Datum | Unterschrift/Freigabe |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitung Einkauf / Auftraggeber |  |  |  |
| IT / proALPHA-Verantwortung |  |  |  |
| Datenschutz / Informationssicherheit |  |  |  |
| Finance / Controlling |  |  |  |