Table of Contents

Entwicklungsplan MVP-Stufe 1 — „KI-gestützte Stücklistendatenerfassung” (Schaufler)	1

Verbindliche Rahmenentscheidungen (gelten für alle Tickets)	1

TEIL A — SPRINT 0: TECHNISCHES FUNDAMENT	1

SPRINT0-01 — Repository-Struktur, Branching-Strategie, Commit-Konventionen	1

SPRINT0-02 — Linting, Formatting, Type-Checking (Backend und Frontend)	1

SPRINT0-03 — Test-Strategie, Test-Pyramide, reproduzierbare KI-Tests über den Azure→On-Premise-Wechsel	1

SPRINT0-04 — CI/CD-Pipeline für Azure-Entwicklungsphase und On-Premise-/Air-Gap-Deployment	1

SPRINT0-05 — Pre-Commit-Hooks, Code-Review-Prozess, Definition of Done	1

SPRINT0-06 — Secrets- und Konfigurationsmanagement (einheitliches Schema Phase 1 + Phase 2)	1

SPRINT0-07 — ADRs, API-Dokumentation, Onboarding-Dokumentation	1

SPRINT0-08 — Umgebungsreproduzierbarkeit: Docker/Dev-Container für Backend, ML-Pipeline, Frontend-Build	1

SPRINT0-09 — Logging- und Observability-Konzept (Audit-Trail-tauglich, on-premise-konform)	1

TEIL B — BACKEND-ENTWICKLUNGSPLAN (Bau-Reihenfolge)	1

BE-01 — Datenmodell und Migrationen: Provenienz, Positionsstatus, Event-Log	1

BE-02 — Import-Service: SMB-Zugriff, Content-Hashing, Rendition-Cache	1

BE-03 — Extraktions-Layer: PyMuPDF-Pfad (digital), PaddleOCR-VL-Pfad (Scan), Excel/CSV	1

BE-04 — LLM-Abstraktionsschicht, Azure-Provider (Phase 1), vLLM-Provider (vorbereitet), Stub	1

BE-05 — Normalisierung, Entity Resolution, Konsolidierung mit Stückzahlaggregation	1

BE-06 — Konflikterkennung und Konfliktauflösungs-Service	1

BE-07 — Excel-Export-Service: Template-Registry, Introspektion, versioniertes Mapping, Snapshot-Export	1

BE-08 — FastAPI-Schicht für Frontend-Zugriff	1

TEIL C — FRONTEND-ENTWICKLUNGSPLAN (Qt 6 / PySide6)	1

FE-01 — App-Grundgerüst: PySide6-Shell, festes Drei-Spalten-Layout, Datenzugriffs-Interface, Basisinfrastruktur	1

FE-02 — Arbeitsdump (linke Spalte): Projektbaum, Dokumentenliste, Rohdaten-Ansicht, Import	1

FE-03 — Work Desk (mittlere Spalte): Entscheidungs-, Provenienz- und Historienansicht (tabellarisch)	1

FE-04 — Dokumenten-Viewer mit OCR-Spotting-Frame (Extrafenster)	1

FE-05 — Konfliktauflösungs-Dialog	1

FE-06 — Bearbeitungsstand (rechte Spalte): Stücklistentabelle, Statusanzeige und -übergänge, Direktbearbeitung, Export	1

FE-07 — API-Anbindung: HTTP-Gateway, Session/Login, Fehler-, Retry- und Locking-Behandlung	1

TEIL D — INTEGRATION, TEST, DEPLOYMENT UND MIGRATION AZURE → ON-PREMISE	1

INT-01 — Ende-zu-Ende-Tests entlang des kompletten Wertstroms (Phase 1)	1

MIG-01 — Deployment gpt-oss-120b auf vLLM (interner Stack, Phase-2-Fundament)	1

MIG-02 — Provider-Umschaltung und Live-Härtung der vLLM-Integration	1

MIG-03 — Regressionstest der Extraktionsqualität: Azure vs. On-Premise gegen Referenz-Testset	1

INT-02 — Deployment-Vorbereitung und Installation auf der On-Premise-Zielhardware	1

MIG-04 — Performance-Validierung auf der Zielhardware	1

MIG-05 — Vollständige Abschaltung und Bereinigung aller Azure-Zugänge und -Daten	1

INT-03 — Finaler Abnahmetest gegen die Abnahmekriterien 1–9, 11, 12	1

TEIL E — REIHENFOLGE, SPRINTS, KRITISCHER PFAD, MEILENSTEINE	1

E.1 Gesamttabelle aller Tickets	1

E.2 Teamannahme und Sprint-Kapazität	1

E.3 Sprint-Gruppierung (7 Sprints, 14 Wochen)	1

E.4 Kritischer Pfad	1

E.5 Externe Abhängigkeiten als Terminrisiken (außerhalb unserer Kontrolle, aktiv zu managen)	1

E.6 Meilenstein-Übersicht (Steuerungsebene)	1

# Entwicklungsplan MVP-Stufe 1 — „KI-gestützte Stücklistendatenerfassung” (Schaufler)

Herausgeber: Prozessia (umsetzendes Team) · Grundlage: Lastenheft v. 05.08.2026 (M. Wiegner), Umsetzungsplan v. 05.08.2026, Teil 2 (Tech-Stack) und Teil 3 (MVP-Stufe 1)

## Verbindliche Rahmenentscheidungen (gelten für alle Tickets)

- Zwei-Phasen-Modellstrategie. Phase 1: Entwicklung mit Azure OpenAI als LLM-Backend hinter einer Abstraktionsschicht (Adapter-Pattern, Details in BE-04). Phase 2: Migration auf gpt-oss-120b @ vLLM on-premise (Umsetzungsplan 2.2, 2.9) vor Auslieferung. Azure ist ausschließlich Bauwerkzeug; Abnahme und Auslieferung erst nach Migration (MIG-Tickets, Teil D).

- Offener Klärungspunkt (blockierend für Realdaten): Die Verarbeitung realer Schaufler-Konstruktionsdaten über Azure OpenAI erfordert gemäß Umsetzungsplan Teil 1.2, Konfliktpunkt D (On-Premise-Lesart) eine ausdrückliche schriftliche Freigabe durch Schaufler (AVV mit Microsoft, Regionswahl EU/Deutschland, IT-Abnahme). Bis diese vorliegt: Entwicklung ausschließlich mit synthetischen bzw. anonymisierten Testdaten. Dieses Gate ist in SPRINT0-03 (Testdaten), SPRINT0-06 (Konfiguration) und der DoD (SPRINT0-05) technisch verankert, nicht nur organisatorisch.

- Stufe-1-Vereinfachungen (Umsetzungsplan Teil 3): kein Logikgatter, kein Prompt-Chat, keine ZEN-Regelengine (nur statisch konfigurierte Normalisierung), festes Drei-Spalten-Layout ohne Docking, übrige Dokumentklassen nur als referenzierte Ablage. Zieldeckung: AK 1–9, 11, 12.

- Lesarten A und B (Umsetzungsplan 1.2): F18 = eingebettete manuelle V&V plus formale Prüfungen; AK 9 = Positionsstatus als Statusübergang ohne Rollentrennung, Statusmodell aus Kap. 9 auf Positionsebene. Beide Lesarten sind Planungsgrundlage und als ADR zu dokumentieren (SPRINT0-07); die schriftliche Bestätigung durch Schaufler ist Ergebnis der Konzeptphase und wird als Annahme geführt.

- Ticket-ID-Schema: SPRINT0-xx (Fundament), BE-xx (Backend), FE-xx (Frontend), INT-xx (Integration/Test/Deployment), MIG-xx (Migration Azure → On-Premise).

# TEIL A — SPRINT 0: TECHNISCHES FUNDAMENT

Sprintziel: Ein Entwickler kann am Ende von Sprint 0 das Repository klonen, mit einem Befehl eine lauffähige lokale Umgebung (DB, Backend-Skeleton, Frontend-Skeleton, LLM-Stub) starten, einen Commit mit automatisch geprüfter Qualität pushen und in CI ein installierbares Artefakt erzeugen. Alle Kernentscheidungen sind als ADR dokumentiert.

Übersicht:

| Ticket | Titel | PT | Blockiert von |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT0-01 | Repository, Branching, Commit-Konventionen | 1,5 | — |
| SPRINT0-02 | Linting/Formatting/Type-Checking BE+FE | 1,0 | SPRINT0-01 |
| SPRINT0-03 | Test-Strategie, Test-Pyramide, LLM-Testbarkeit | 2,5 | SPRINT0-01 |
| SPRINT0-04 | CI/CD Phase 1 (Azure-Dev) und Phase 2 (On-Prem/Air-Gap) | 3,0 | SPRINT0-01, -02, -06, -08 |
| SPRINT0-05 | Pre-Commit, Code-Review, Definition of Done | 1,0 | SPRINT0-02, -03 |
| SPRINT0-06 | Secrets-/Konfigurationsmanagement (einheitliches Schema) | 1,5 | SPRINT0-01 |
| SPRINT0-07 | ADRs, API-Doku, Onboarding | 1,5 | SPRINT0-01 |
| SPRINT0-08 | Umgebungsreproduzierbarkeit (Docker/Dev-Container) | 2,5 | SPRINT0-01, -06 |
| SPRINT0-09 | Logging-/Observability-Konzept (Audit-Trail-tauglich) | 2,0 | SPRINT0-01, -06 |
| Summe |  | 16,5 |  |

## SPRINT0-01 — Repository-Struktur, Branching-Strategie, Commit-Konventionen

Kontext. Grundlage aller weiteren Tickets. Backend (FastAPI/Pipeline) und Frontend (PySide6) sind beide Python (Umsetzungsplan 2.5, 2.6) und teilen sich Domänen-Kontrakte (Pydantic-Schemas für Positionen, Provenienz, Status — Lastenheft Kap. 12, 9). Die Zwei-Phasen-Modellstrategie verlangt, dass ein Provider-Wechsel als kleiner, atomarer Change über alle Pakete hinweg möglich ist.

Entscheidung: Monorepo. Begründung: (1) shared-Paket mit Pydantic-Kontrakten wird von Backend und Frontend importiert — getrennte Repos erzwängen Paket-Publishing und Versions-Pinning für ein 2,5–3-FTE-Team, reiner Overhead. (2) API-Änderung + Client-Anpassung + Kontrakt-Änderung sollen in einem PR reviewbar sein (Audit-Anspruch Kap. 17 gilt sinngemäß auch für unsere eigene Nachvollziehbarkeit). (3) Eine CI-Pipeline, ein Versionsstand, ein Offline-Bundle für das Air-Gap-Deployment (SPRINT0-04). Gegenargument (unabhängige Release-Zyklen) greift nicht: Stufe 1 wird als Gesamtsystem ausgeliefert.

Umsetzung. Repository schaufler-sbde (SBDE = Stücklistendatenerfassung), Struktur:

schaufler-sbde/
├── backend/            # Distribution "sbde-backend"
│   └── sbde_backend/
│       ├── core/       # Config, Logging, Fehlerbasis (SPRINT0-06/-09)
│       ├── db/         # SQLAlchemy-Modelle, Alembic-Migrationen (BE-01)
│       ├── ingest/     # Import-Service SMB/Hash/Renditionen (BE-02)
│       ├── extraction/ # PyMuPDF- und OCR-Pfad (BE-03)
│       ├── llm/        # Abstraktionsschicht + Provider (BE-04, MIG-02)
│       ├── resolution/ # Entity Resolution/Konsolidierung (BE-05)
│       ├── conflicts/  # Konflikterkennung (BE-06)
│       ├── export/     # Excel-Export (BE-07)
│       └── api/        # FastAPI-Router (BE-08)
├── frontend/           # Distribution "sbde-frontend"
│   └── sbde_frontend/  # PySide6-Client (FE-Tickets)
├── shared/             # Distribution "sbde-shared": Pydantic-Kontrakte, Enums
├── infra/              # Dockerfiles, compose, Deployment-Skripte, Air-Gap-Bundler
├── docs/adr/           # ADRs (SPRINT0-07)
├── testdata/           # ausschließlich synthetisch/anonymisiert (s. SPRINT0-03)
└── tools/              # Entwickler-Skripte (make-Targets, Generatoren)

Paketmanager: uv mit Workspace-Feature (ein uv.lock für alle drei Distributionen; deterministische Auflösung ist Voraussetzung für das Air-Gap-Bundle in SPRINT0-04). Python 3.12 gepinnt (.python-version).

Branching: Trunk-based. main ist immer grün und releasefähig; kurzlebige Feature-Branches feat/BE-03-ocr-pfad, Merge nur per PR mit grüner CI (SPRINT0-04) und Review (SPRINT0-05). Für Auslieferungen an Schaufler: Release-Branches release/1.x + Tags v1.0.0 (SemVer). Der Phase-1→2-Übergang ist kein Branch, sondern Konfigurationsumschaltung + MIG-Tickets auf main — zwei parallel gepflegte Codestände wären ein Migrationsrisiko.

Commit-Konvention: Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:, test:, docs:, chore:, build:), Scope = Ticket-ID (feat(BE-03): …). Erzwungen per commit-msg-Hook (SPRINT0-05) und CI-Check.

Schnittstellen (nach außen angeboten).

# Jedes Paket importierbar als:
from sbde_shared.contracts import BomPosition, Provenance, PositionStatus
# Entwickler-Einstieg:
make setup    # uv sync + pre-commit install
make dev      # startet compose-Stack (SPRINT0-08)
make check    # ruff + mypy + pytest-unit (SPRINT0-02/-03)

Unterschritte. - [ ] Repo anlegen, Verzeichnisstruktur wie oben committen (leere Pakete mit __init__.py, pyproject.toml je Distribution) - [ ] uv-Workspace konfigurieren ([tool.uv.workspace]), uv.lock erzeugen und committen - [ ] Python 3.12 pinnen; requires-python = ">=3.12,<3.13" in allen pyproject.toml - [ ] Branch-Protection auf main: PR-Pflicht, 1 Review, CI-Status-Checks, linear history - [ ] CONTRIBUTING.md: Branching, Commit-Konvention, PR-Ablauf (Kurzform, Verweis auf DoD) - [ ] Makefile mit Targets setup, dev, check, test, format (Implementierung teils Stub bis SPRINT0-02/-08) - [ ] CODEOWNERS: backend/ und frontend/ je ein verantwortlicher Entwickler, shared/ beide - [ ] .gitignore, .gitattributes (LF-Normalisierung; Frontend läuft später auf Windows-Clients)

Akzeptanzkriterien. - git clone && make setup läuft auf frischem Linux- und Windows-Rechner (WSL2 zulässig) ohne manuelle Schritte durch - uv sync erzeugt bitidentische Umgebung aus uv.lock (Prüfung: zwei Maschinen, uv pip freeze diffgleich) - Push direkt auf main wird serverseitig abgelehnt; PR ohne grüne CI nicht mergebar - Commit mit nicht-konformer Message wird lokal (Hook) und in CI abgelehnt - Alle drei Distributionen gegenseitig importierbar (sbde_backend importiert sbde_shared, sbde_frontend importiert sbde_shared, kein Import backend↔frontend)

Edge Cases / Fehlerfälle. - Windows-Pfadlängen > 260 Zeichen (tiefe Struktur + venv): core.longpaths-Hinweis in CONTRIBUTING, Struktur flach halten - Entwickler ohne uv: make setup prüft Version und bricht mit Installationshinweis ab - Zirkularimport-Versuch backend→frontend: per import-linter-Regel (SPRINT0-02) verboten - Binärdateien in testdata/ (PDF-Fixtures): Git LFS ab 1 MB, sonst Repo-Aufblähung

Testfälle. - CI-Job „workspace-integrity”: uv sync --frozen schlägt fehl, wenn pyproject.toml und uv.lock divergieren - Unit-Smoke: import sbde_shared, import sbde_backend, import sbde_frontend in CI auf Linux + Windows-Runner - Hook-Test: Skript committet absichtlich falsche Message, erwartet Non-Zero-Exit

Abhängigkeiten. Blockiert: alle. Wird blockiert von: —. Aufwand. 1,5 PT. Tech-Stack-Bezug (2.9). Backend/DB (FastAPI+PostgreSQL), Desktop (Qt/PySide6) — strukturvorbereitend für alle Zeilen.

## SPRINT0-02 — Linting, Formatting, Type-Checking (Backend und Frontend)

Kontext. Provenienz- und Statuslogik (Lastenheft Kap. 9, 12, 17) sind fehlerintolerant: ein falsch getypter Statusübergang oder eine vergessene Provenienzreferenz entwertet den Audit-Trail. Statische Typprüfung ist hier billiger als jeder Test. Gilt für Backend und PySide6-Frontend gleichermaßen.

Umsetzung. - ruff als Linter und Formatter (ersetzt black/isort/flake8; eine Toolchain, eine Konfiguration im Root-pyproject.toml). Regelsets: E,F,W,I,N,UP,B,C4,SIM,RUF + S (bandit-Security-Subset, relevant wegen SMB-Pfaden und Subprozessen) + T20 (kein print — Logging-Pflicht, s. SPRINT0-09). Zeilenlänge 100. - mypy im strict-Modus für shared/ und backend/; für frontend/ strict mit gezielten Lockerungen (disallow_untyped_decorators = false wegen Qt-Slots). PySide6-stubs als Dev-Dependency. Pydantic-Plugin aktiv. - import-linter mit Schichtenvertrag: api → (ingest|extraction|llm|resolution|conflicts|export) → db → core; shared darf von allen importiert werden, importiert selbst nichts Projektinternes; frontend importiert nur shared (Backend-Zugriff ausschließlich über HTTP, BE-08/FE-07). - Qt-Namenskonflikt (camelCase-Overrides wie mousePressEvent) via ruff-N-Ausnahme N802 nur im Frontend-Paket.

Schnittstellen.

make format   # ruff format + ruff check --fix
make lint     # ruff check (ohne fix), import-linter
make type     # mypy shared backend frontend
# CI konsumiert exakt dieselben Targets (SPRINT0-04) — keine Zweitkonfiguration.

Unterschritte. - [ ] ruff-Konfiguration im Root-pyproject.toml, Regelsets wie oben, per-Paket-Overrides (Frontend N802, Tests S101 erlaubt) - [ ] mypy-Konfiguration: strict, Pydantic-Plugin, PySide6-stubs, warn_unused_ignores = true - [ ] import-linter-Vertrag definieren und committen - [ ] Bestehende Skeleton-Dateien einmalig formatieren (Baseline-Commit style:) - [ ] Make-Targets format, lint, type implementieren - [ ] Editor-Defaults committen (.vscode/settings.json: ruff als Formatter on save; extensions.json)

Akzeptanzkriterien. - make lint && make type auf leerem Skeleton: Exit 0, Laufzeit < 30 s - Eine absichtlich untypisierte öffentliche Funktion in backend/ lässt make type fehlschlagen - Ein Import sbde_frontend → sbde_backend lässt make lint fehlschlagen (Schichtenvertrag) - Identisches Ergebnis lokal und in CI (gleiche Tool-Versionen aus uv.lock)

Edge Cases. - Generierter Code (Alembic-Migrationen): ruff aktiv, mypy auf Migrationsdateien deaktiviert (per-module override) — Migrationen sind schema-getrieben, Typisierung dort ohne Nutzen - # type: ignore nur mit Fehlercode und Begründungskommentar (ruff-Regel PGH003) - Pydantic-v2-Modelle mit model_config-Sonderfällen: im shared-Paket ein dokumentiertes Musterbeispiel ablegen, damit nicht jedes Team-Mitglied eigene Muster erfindet

Testfälle. - CI-Negativtest (einmalig, dann als Doku): drei präparierte Verstöße (Typfehler, Schichtverstoß, print) → jeweils erwarteter CI-Fail - Idempotenztest: ruff format zweimal hintereinander → kein Diff beim zweiten Lauf

Abhängigkeiten. Blockiert: SPRINT0-04, SPRINT0-05. Wird blockiert von: SPRINT0-01. Aufwand. 1 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB, Desktop.

## SPRINT0-03 — Test-Strategie, Test-Pyramide, reproduzierbare KI-Tests über den Azure→On-Premise-Wechsel

Kontext. AK 3–5 (Ableitung, Mapping, Aggregation) sind nur gegen ein Referenzset mit Ground Truth abnehmbar (Umsetzungsplan 1.1 zu Kap. 19; Teil 3 „Abhängigkeiten von der Konzeptphase”). Zusätzlich verlangt die Zwei-Phasen-Strategie, dass Tests den Provider-Wechsel überleben: Ein Testset, das an Azure-spezifischem Antwortverhalten hängt, wäre bei der Migration wertlos und würde MIG-03 (Regressionstest) unmöglich machen. Dieses Ticket definiert die Teststrategie als Dokument und als lauffähiges Gerüst.

Umsetzung — Test-Pyramide (4 Ebenen).

- Unit (pytest, Ziel ~70 % der Testfälle): reine Logik — Normalisierung, Formatregeln (Härte, Kap. 12), Statusmaschine, Aggregation, Mapping-Funktionen. Kein I/O, kein LLM, keine DB.

- Integration (pytest + testcontainers): gegen echte PostgreSQL 17 mit pgvector (Container aus SPRINT0-08); Alembic-Migrationen laufen vor jeder Session; SMB-Zugriff gegen lokalen Samba-Testcontainer (BE-02).

- Pipeline-/E2E (pytest, markiert e2e): kompletter Wertstrom Dokument → Export gegen testdata/-Fixtures, LLM je nach Modus (s. u.), Excel-Ergebnis gegen Golden Files verglichen (zellweise, nicht binär).

- Qualitäts-Regression („Referenz-Testset”): annotierte Dokumente mit Soll-Stückliste (Ground Truth); Metriken Feldgenauigkeit (korrekt extrahierte Attributwerte / Soll-Attributwerte) und Positions-Recall (gefundene Soll-Positionen / Soll-Positionen) — exakt die Messgrößen der Konzeptphase (Umsetzungsplan Teil 3). Schwellwerte kommen aus der Konzeptphase; bis dahin läuft die Suite mit --baseline-Modus: sie schlägt fehl, wenn Metriken gegenüber dem letzten committeten Baseline-Report sinken (Ratchet-Prinzip).

LLM-Testbarkeit — drei Modi über eine Umgebungsvariable SBDE_LLM_MODE: - stub: deterministischer Fake-Provider (llm/providers/stub.py), gibt schema-valide, aus Fixture-Dateien geladene Antworten zurück. Standard für Unit/Integration/CI-PR-Läufe. Damit sind 100 % der funktionalen Tests providerunabhängig. - replay: aufgezeichnete echte Antworten (Request-Hash → Response, eigenes Aufzeichnungsformat testdata/llm_cassettes/*.json, Aufzeichnung via record-Flag). Für Pipeline-Tests, die echtes Antwortverhalten (z. B. Azure-Content-Filter-Annotationen) nachstellen. Kassetten werden pro Provider getrennt abgelegt (azure/, vllm/) — der Unterschied ist Testgegenstand, nicht Störgröße. - live: echter Provider (Phase 1 Azure, Phase 2 vLLM). Nur für die Qualitäts-Regression (Ebene 4) und MIG-03. Nie in PR-CI.

Stabilität über den Provider-Wechsel: Ebenen 1–3 hängen ausschließlich am Interface LlmClient (definiert in BE-04) und am JSON-Schema der Extraktionsantwort — beides providerneutral. Ebene 4 ist bewusst providerabhängig und liefert genau dadurch den Migrationsnachweis: gleiche Dokumente, gleiche Metrikdefinition, zwei Provider, Diff-Report (MIG-03 konsumiert diese Suite unverändert).

Testdaten-Governance (Gate aus Rahmenentscheidung 2): testdata/ enthält ausschließlich synthetische oder nachweislich anonymisierte Dokumente; jede Datei ist in testdata/MANIFEST.yaml mit Herkunft (synthetic | anonymized, Freigabevermerk) registriert. CI-Job verweigert Dateien ohne Manifest-Eintrag. Reale Schaufler-Dokumente kommen erst nach schriftlicher Azure-Freigabe bzw. in Phase 2 lokal dazu — und dann in ein separates, nicht ins Repo eingechecktes Verzeichnis (SBDE_TESTDATA_REAL_PATH).

Coverage-Ziel: Gesamt ≥ 80 % Zeilen; db/ (Provenienz, Event-Log), Statusmaschine, export/ ≥ 90 % Branch-Coverage (Audit-kritisch, Kap. 17); frontend/ ≥ 60 % (UI-Logik via pytest-qt, Rendering ausgenommen). Coverage-Gate in CI, Ratchet: darf nie sinken.

Schnittstellen.

make test           # Unit + Integration (stub-Modus)
make test-e2e       # Pipeline-Tests (replay-Modus)
make test-quality   # Ebene 4 (live), benötigt SBDE_LLM_MODE=live + Provider-Config
pytest -m "not e2e and not quality"   # identisch zu make test
# Fixture-Vertrag für alle BE-Tickets:
llm_stub(fixture: str) -> LlmClient          # conftest.py
pg_session() -> AsyncSession                  # frische, migrierte DB je Test
sample_project() -> ProjectFactory            # factory_boy-Fabriken für Domänenobjekte

Unterschritte. - [ ] docs/teststrategie.md: Pyramide, Modi, Coverage-Ziele, Testdaten-Governance (Kurzfassung dieses Tickets, verbindlich) - [ ] pytest-Grundkonfiguration: Marker (e2e, quality, slow), asyncio_mode=auto, Timeout-Default 30 s - [ ] conftest-Fixtures: pg_session (testcontainers-Postgres mit pgvector), llm_stub, smb_share (Samba-Container, Stub bis BE-02) - [ ] SBDE_LLM_MODE-Mechanik als Teil der Config (mit SPRINT0-06 abgestimmt), Stub-Provider-Skeleton - [ ] Kassettenformat definieren (JSON: request_hash, provider, model, response, timestamp) + Record/Replay-Helfer - [ ] Metrik-Modul tools/quality/metrics.py: field_accuracy(pred, truth), position_recall(pred, truth) mit dokumentierter Zählweise (Normalisierung vor Vergleich; Details folgen aus Konzeptphasen-Messbericht — als TODO mit Verweis markiert) - [ ] Baseline-Report-Format (quality_baseline.json) + Ratchet-Vergleichsskript - [ ] testdata/MANIFEST.yaml-Schema + CI-Prüfskript; 3–5 erste synthetische Fixtures (digitale PDF-Stückliste, Scan-Simulation, Excel, CSV) erzeugen - [ ] factory_boy-Fabriken für shared-Kontrakte (wachsen mit BE-01) - [ ] pytest-qt einrichten, Beispieltest gegen Dummy-Widget (Offscreen-Platform QT_QPA_PLATFORM=offscreen für CI)

Akzeptanzkriterien. - make test läuft ohne Netzwerkzugriff und ohne GPU durch (stub-Modus, Container lokal) - Ein Pipeline-Test läuft mit stub und replay mit identischem funktionalem Ergebnis (Beweis der Providerneutralität der Ebenen 1–3) - Qualitäts-Suite erzeugt maschinenlesbaren Report (JSON: Metriken je Dokument + aggregiert) und menschenlesbare Zusammenfassung - Datei in testdata/ ohne Manifest-Eintrag → CI rot - Coverage-Gate aktiv; absichtlich untesteter neuer Branch in export/ → CI rot

Edge Cases / Fehlerfälle. - Kassetten-Miss im replay-Modus (Request-Hash unbekannt): harter Testfehler mit Hinweis auf record — niemals stiller Live-Fallback (sonst Datenabfluss-Risiko vor Azure-Freigabe) - Nichtdeterminismus trotz temperature=0 (Azure garantiert keine Bit-Gleichheit): funktionale Tests vergleichen nie Roh-Text, sondern das validierte, normalisierte Schema-Objekt - Ground-Truth-Mehrdeutigkeit (zwei vertretbare Werte): Manifest erlaubt accepted_values-Listen je Feld - Flaky-Container-Starts in CI: Retry 1× auf Session-Ebene, danach Fail (Flakiness sichtbar halten) - Zeitzonen/Locale in Golden-Excel-Vergleichen: Vergleich auf Zellwert-Ebene mit expliziter Typnormalisierung, nie auf Datei-Bytes

Testfälle (Meta-Tests des Gerüsts). - Metrik-Unit-Tests: bekannte Pred/Truth-Paare → erwartete Accuracy/Recall inkl. Randfälle (leere Vorhersage, Duplikate, accepted_values) - Ratchet-Test: künstlich verschlechterter Report → Vergleichsskript Exit ≠ 0 - Stub-Determinismus: zwei Läufe, identische Ausgaben (Hash-Vergleich) - Manifest-Prüfskript: fehlender Eintrag, unbekanntes Herkunfts-Enum → Fehler

Abhängigkeiten. Blockiert: SPRINT0-04, SPRINT0-05, alle BE-/FE-/INT-/MIG-Tickets (Testinfrastruktur). Wird blockiert von: SPRINT0-01; Teilabstimmung mit SPRINT0-06 (Config) und SPRINT0-08 (Container). Aufwand. 2,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB (PostgreSQL/pgvector), Extraktions-LLM (Stub/Replay-Ebene), Serving (vLLM erst Ebene 4/Phase 2), Excel (Golden Files), Desktop (pytest-qt).

## SPRINT0-04 — CI/CD-Pipeline für Azure-Entwicklungsphase und On-Premise-/Air-Gap-Deployment

Kontext. Zwei grundverschiedene Zielumgebungen: Phase 1 entwickelt online (Azure-LLM, Paketquellen erreichbar), das Endprodukt läuft aber on-premise, schlimmstenfalls air-gapped (Lastenheft Kap. 7.1 „externe Cloud-Abhängigkeiten ausgeschlossen”, Kap. 17 Bereitstellungsmodell; Air-Gap-Frage ist offener Punkt Prio-1 #3 des Umsetzungsplans). Die CI muss daher von Anfang an zwei Artefakttypen produzieren: schnelles Feedback für PRs und ein vollständig offline installierbares Release-Bundle. Wer erst zur Auslieferung „offline-fähig” wird, entdeckt versteckte Online-Abhängigkeiten (Modell-Downloads zur Laufzeit, Font-/Zertifikat-Nachladungen von PaddleOCR, pip-Installationen in Startskripten) zu spät.

Entscheidung: GitHub (privates Repo) + GitHub Actions; ein selbstgehosteter Runner bei Prozessia mit GPU (DGX Spark aus der Konzeptphase) für OCR-/Modelltests und Phase-2-Jobs. Begründung: geringster Betriebsaufwand für ein kleines Team; der GPU-Teil ist ohnehin selbst zu hosten, egal welches CI-System. (Falls Prozessia intern GitLab betreibt, ist die Pipeline-Struktur 1:1 übertragbar — die Make-Targets kapseln alles; als ADR-Alternative dokumentieren.)

Pipeline-Struktur.

Workflow „pr” (jeder PR, Ziel < 10 min): lint → type → test (Unit+Integration, stub-Modus, Linux) → test-frontend (pytest-qt offscreen, Linux + Windows-Runner) → manifest-check (Testdaten-Governance) → secrets-scan (gitleaks) → build-smoke (Docker-Images bauen, nicht pushen).

Workflow „nightly” (main, selbstgehosteter GPU-Runner): test-e2e (replay) → ocr-smoke (PaddleOCR-VL auf 3 Fixture-Scans, prüft nur Lauffähigkeit + Box-Ausgabe, keine Qualitätsschwelle) → quality (Ebene 4 live gegen konfigurierten Provider — Phase 1 Azure, nach MIG-02 vLLM) → Baseline-Report als Artefakt.

Workflow „release” (Tag v*): 1. Alle pr+nightly-Jobs. 2. Air-Gap-Bundler (infra/bundle/make_bundle.py): Docker-Images (backend, db inkl. pgvector, vllm-Serving) als docker save-Tarballs; alle Python-Wheels via uv export + pip download in wheels/; Frontend-Installer für Windows (PyInstaller-Build, FE-01); Modellgewichte nicht im Bundle, sondern als separates, einmalig übertragenes Artefakt mit SHA256-Manifest (gpt-oss-120b ~60 GB MXFP4, PaddleOCR-VL ~2 GB — Bundle bleibt handhabbar, Gewichte ändern sich selten); Alembic-Migrationsstand; install.sh/install.ps1 + VERIFY.md (Checksummen-Prüfanleitung). 3. SBOM-Erzeugung (Software Bill of Materials, uv export --format requirements + syft über Images) — Update-/Versionierungsstrategie ist kritisches Kriterium in Kap. 17. 4. Offline-Installationstest: frische VM ohne Netz (Firewall-Regel im Runner), Bundle installieren, Smoke-Test (Health-Endpoint, Mini-Pipeline mit Stub-LLM) — der Beweis der Air-Gap-Fähigkeit, jede Release-Pipeline.

Schnittstellen.

# CI ruft ausschließlich Make-Targets (Single Source, lokal reproduzierbar):
make lint | type | test | test-e2e | test-quality | bundle | verify-bundle
# Bundler-CLI:
python infra/bundle/make_bundle.py --version v1.0.0 --out dist/ [--include-models-manifest]
# Ergebnis: dist/sbde-v1.0.0-offline.tar + dist/sbde-v1.0.0.sbom.json + CHECKSUMS.sha256

Unterschritte. - [ ] Workflows pr.yml, nightly.yml, release.yml mit obiger Job-Struktur; Concurrency-Gruppen (ein nightly gleichzeitig) - [ ] Windows-Runner-Job für Frontend (GitHub-hosted windows-latest reicht in Phase 1) - [ ] Selbstgehosteten GPU-Runner aufsetzen (Runner-Agent auf DGX Spark, Label gpu, nur nightly/release/MIG-Jobs) - [ ] Secrets-Anbindung: GitHub Encrypted Secrets nur für Phase-1-CI (Azure-Key für quality-Job); Namensschema aus SPRINT0-06 - [ ] gitleaks-Job + Baseline-Datei - [ ] Air-Gap-Bundler implementieren (Images, Wheels, Installer, Manifest, Checksummen) - [ ] Modellgewichte-Manifest-Format (models.lock.yaml: Name, Quelle, Revision, SHA256, Zielpfad) - [ ] Offline-Installationstest-Job (netzlose VM/Container mit iptables-Drop, Installation + Smoke) - [ ] SBOM-Job (syft), Artefakt-Upload, Retention-Policy (Releases unbegrenzt, PR-Artefakte 14 Tage) - [ ] Badge/Statusanzeige im README; Doku docs/ci.md (welcher Job wann, wie lokal reproduzieren)

Akzeptanzkriterien. - PR-Workflow < 10 min auf leerem Skeleton; jeder Job lokal via identischem Make-Target reproduzierbar - Release-Workflow erzeugt Bundle, dessen Installation auf netzloser Test-VM nachweislich (Job-Log) funktioniert - quality-Job schlägt fehl, wenn SBDE_LLM_MODE=live ohne konfigurierten Provider — kein stiller Skip - Kein Job außer quality (Phase 1) hat Netzwerkzugriff auf *.openai.azure.com; technisch erzwungen (Egress-Allowlist im Runner), nicht nur Konvention — verhindert versehentliche Realdaten-Leaks aus anderen Jobs - SBOM und Checksummen liegen jedem Release-Artefakt bei

Edge Cases / Fehlerfälle. - GPU-Runner offline: nightly meldet sich als „skipped-infra” mit Alarm (nicht grün, nicht rot-flakey) - Wheels mit Plattform-Binaries (PyMuPDF, paddle): Bundler lädt für Zielplattform linux_x86_64 und win_amd64 (Frontend), prüft Vollständigkeit gegen uv.lock — fehlendes Wheel = Bundler-Fehler, nicht Installationsfehler beim Kunden - Docker-Layer-Cache-Vergiftung (base image mit latest): alle Basis-Images per Digest gepinnt (SPRINT0-08), Bundler verweigert ungepinnte Referenzen - Azure-Quota/Ratelimit im nightly-quality: Retry mit Backoff (3×), danach Fail mit Rate-Limit-Kennzeichnung im Report (Unterscheidung Qualitätsproblem vs. Infrastrukturproblem — wichtig für die Baseline-Historie) - PyInstaller-Windows-Build und Virenscanner-Fehlalarme: Build signieren (Code-Signing-Zertifikat als offener Beschaffungspunkt an Prozessia-intern markieren)

Testfälle. - Bundler-Unit-Tests: Manifest-Erzeugung, Checksummen, Fehlerfall „Wheel fehlt”, Fehlerfall „Image ungepinnt” - Integrationstest „verify-bundle”: entpacken, Checksummen prüfen, Installationsskript im netzlosen Container bis Health-Check - Workflow-Lint (actionlint) als PR-Job

Abhängigkeiten. Blockiert: SPRINT0-05 (DoD referenziert CI), alle INT-/MIG-Tickets. Wird blockiert von: SPRINT0-01, -02, -03, -06, -08. Aufwand. 3 PT. Tech-Stack-Bezug. Serving (vLLM-Image im Bundle), OCR/Layout (PaddleOCR-Modelle im Gewichte-Manifest), Backend/DB, Desktop (Windows-Installer), HW PoC (DGX Spark als Runner).

## SPRINT0-05 — Pre-Commit-Hooks, Code-Review-Prozess, Definition of Done

Kontext. Kleines Team, hoher Audit-Anspruch des Produkts (Kap. 17) — der Entwicklungsprozess selbst muss nachvollziehbar sein, sonst ist die spätere Aussage „jede fachliche Änderung ist protokolliert” unglaubwürdig gebaut. Außerdem verankert die DoD die zwei projektspezifischen Dauerpflichten: Providerneutralität (Zwei-Phasen-Strategie) und Testdaten-Governance (Azure-Gate).

Umsetzung. - pre-commit (Framework) mit Hooks: ruff format --check, ruff check, mypy (nur geänderte Pakete, via dmypy), gitleaks protect, Conventional-Commit-Check (commit-msg), Verbot von Dateien > 1 MB außerhalb LFS, testdata-Manifest-Kurzcheck. - Review-Prozess: jeder PR 1 Review-Pflicht (CODEOWNERS); PR-Template mit Feldern: Ticket-ID, Was/Warum, betroffene ADRs, Migrationshinweis (Alembic ja/nein), Testnachweis, Checkbox „keine Realdaten/keine Secrets im Diff”. Review-Leitfaden (docs/review.md): worauf prüfen (Provenienzvollständigkeit bei Datenmodell-Änderungen, Schichtenvertrag, Fehlerbehandlung statt stiller Except-Pass). - Definition of Done (verbindlich, docs/dod.md): 1. Akzeptanzkriterien des Tickets nachweislich erfüllt (Verweis im PR) 2. Unit-/Integrationstests gemäß Ticket geschrieben, Coverage-Gate grün 3. make lint, make type grün; CI-PR-Workflow grün 4. Öffentliche Schnittstellen docstring-dokumentiert; API-Änderungen im OpenAPI-Schema sichtbar (SPRINT0-07) 5. Neue Kernentscheidung → ADR angelegt oder bestehendes aktualisiert 6. Kein Code-Pfad ruft einen LLM-Provider direkt auf — ausschließlich über LlmClient (BE-04); Review-Pflichtpunkt 7. Keine realen Schaufler-Daten in Repo, Fixtures, Kassetten oder Logs; bei Livetests nur freigegebene Datenquelle 8. Logging gemäß SPRINT0-09 (keine Dokumentinhalte in Techniklogs) 9. Alembic-Migration enthalten, wenn Schema betroffen; Downgrade getestet

Schnittstellen.

make setup            # installiert pre-commit-Hooks (Teil von SPRINT0-01-Target)
pre-commit run -a     # kompletter Lauf, identisch zum CI-Hook-Job
# PR-Template: .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

Unterschritte. - [ ] .pre-commit-config.yaml mit obigen Hooks, Versionen gepinnt - [ ] commit-msg-Hook (Conventional Commits, Ticket-ID-Pflicht im Scope) - [ ] PR-Template + CODEOWNERS-Feinschliff - [ ] docs/review.md und docs/dod.md schreiben; DoD im Team-Kickoff verabschieden - [ ] CI-Job „hooks”: pre-commit run -a (Drift-Schutz zwischen lokal und CI)

Akzeptanzkriterien. - Commit mit Secret-Muster (Test-Key) wird lokal blockiert - PR ohne ausgefülltes Template-Pflichtfeld wird im Review-Leitfaden als Ablehnungsgrund geführt; CI prüft Ticket-ID im Titel - DoD-Datei existiert, ist im PR-Template verlinkt, Team hat sie bestätigt (Kickoff-Protokoll in docs/)

Edge Cases. - Hook-Umgehung mit --no-verify: CI-Job „hooks” fängt das ab — lokale Hooks sind Komfort, CI ist die Wahrheit - dmypy-Cache-Korruption: Hook mit Fallback auf vollen mypy-Lauf - Notfall-Hotfix-Prozess: dokumentierte Ausnahme (Review nachträglich binnen 24 h, Kennzeichnung hotfix:) — Ausnahmen explizit machen statt stillschweigend dulden

Testfälle. - Negativ-Suite wie SPRINT0-02 erweitert um: Secret im Diff, 2-MB-Binärdatei, Commit-Message ohne Ticket-ID → jeweils Block

Abhängigkeiten. Blockiert: reguläre Feature-Arbeit (Prozessgrundlage). Wird blockiert von: SPRINT0-02, -03 (referenzierte Checks müssen existieren). Aufwand. 1 PT. Tech-Stack-Bezug. Querschnitt, keine spezifische Zeile.

## SPRINT0-06 — Secrets- und Konfigurationsmanagement (einheitliches Schema Phase 1 + Phase 2)

Kontext. Die Abstraktionsschicht (BE-04) verlangt, dass Azure OpenAI und vLLM ausschließlich per Konfiguration getauscht werden — ohne Codeänderung in der Pipeline (Vorgabe der Modellstrategie). Zusätzlich: SMB-Zugänge (BE-02), DB-Verbindung, Cache-Pfade. Kap. 17 („Schutz vertraulicher Konstruktionsdaten”) verbietet Secrets in Repo, Logs oder Fehlermeldungen. Dieses Ticket definiert das eine Schema, das beide Phasen und alle Deployments (Dev, CI, On-Prem) trägt.

Umsetzung. sbde_backend/core/config.py auf Basis pydantic-settings, Präfix SBDE_, Quellenpriorität: Umgebungsvariable > .env-Datei > Default. Konfiguration ist typisiert, wird beim Start vollständig validiert (Fail-fast mit Sammelfehlerliste), und SecretStr für alle Geheimnisse (repr-sicher, log-sicher).

Konfigurationsschema (Kernauszug, verbindlich):

# --- LLM (Provider-Umschaltung = Kern der Zwei-Phasen-Strategie) ---
SBDE_LLM_PROVIDER=azure_openai | vllm | stub        # Phase 1: azure_openai, Phase 2: vllm
SBDE_LLM_ENDPOINT=<url>                              # Azure-Resource-URL bzw. http://<host>:8000/v1
SBDE_LLM_API_KEY=<secret>                            # Azure-Key; bei vLLM optionales Token
SBDE_LLM_MODEL=<string>                              # Azure: Deployment-Name; vLLM: Modell-ID (gpt-oss-120b)
SBDE_LLM_API_VERSION=<string|leer>                   # nur Azure (z. B. 2025-04-01-preview); vLLM: leer
SBDE_LLM_TIMEOUT_S=120
SBDE_LLM_MAX_RETRIES=3
SBDE_LLM_REAL_DATA_APPROVED=false                    # Gate: erst nach schriftlicher Schaufler-Freigabe true;
                                                     # BE-02/BE-04 verweigern Realdaten-Pfade bei false+azure
# --- Dokumente / Integration ---
SBDE_SMB_URL=smb://server/share/pfad
SBDE_SMB_USER=<string>   SBDE_SMB_PASSWORD=<secret>  # Phase 2 ggf. Kerberos → SBDE_SMB_AUTH=ntlm|kerberos
SBDE_CACHE_DIR=/var/lib/sbde/cache                   # Rendition-Cache (BE-02)
# --- Persistenz / API / Betrieb ---
SBDE_DB_DSN=postgresql+asyncpg://…                   # Passwort als Teil-Secret, maskiert geloggt
SBDE_API_BIND=0.0.0.0:8080
SBDE_LOG_LEVEL=INFO       SBDE_LOG_FORMAT=json|console
SBDE_ENV=dev|ci|onprem

Secrets-Ablage je Umgebung: Dev: lokale .env (gitignored) + .env.example mit Platzhaltern im Repo. CI: GitHub Encrypted Secrets, nur in explizit freigegebene Jobs injiziert (SPRINT0-04). On-Prem: .env-Datei unter /etc/sbde/ mit 0600-Rechten, Eigentum Dienstkonto; keine externen Secret-Manager (wäre neue Betriebsabhängigkeit — Kap. 17 „Betriebs- und Wartungsaufwand”). Rotation dokumentiert (docs/betrieb/secrets.md): Azure-Key-Rotation Phase 1 monatlich; vollständige Azure-Credential-Löschung ist Abnahmepunkt von MIG-05.

Schnittstellen.

from sbde_backend.core.config import get_settings
settings = get_settings()              # cached Singleton, in Tests überschreibbar
settings.llm.provider  -> LlmProvider  # Enum
settings.dump_safe()   -> dict         # alle Werte, Secrets maskiert — für Startup-Log/Diagnose
# Test-Override:
with override_settings(llm={"provider": "stub"}): ...

Unterschritte. - [ ] Settings-Klassen (LlmSettings, SmbSettings, DbSettings, ApiSettings, LogSettings) mit Validatoren (URL-Format, Enum, Pflichtfeld-Matrix je Provider: api_version Pflicht bei azure, verboten bei vllm) - [ ] Cross-Feld-Validierung: provider=azure_openai + SBDE_ENV=onprem → harter Startfehler („Azure im On-Prem-Deployment unzulässig” — technische Absicherung der Rahmenentscheidung 1) - [ ] Gate-Logik real_data_approved als Property mit zentraler Prüf-Funktion assert_data_egress_allowed(source_kind) (konsumiert von BE-02/BE-04) - [ ] .env.example vollständig, kommentiert; docs/konfiguration.md mit Tabelle aller Variablen (Referenz für Schaufler-IT beim Deployment) - [ ] dump_safe() + Startup-Ausgabe der wirksamen Konfiguration (maskiert) - [ ] override_settings-Testhelfer in shared-Testutils - [ ] gitleaks-Regeln um SBDE_-Secret-Muster ergänzen (mit SPRINT0-05)

Akzeptanzkriterien. - Start ohne Pflichtvariable → ein Fehlerblock, der alle fehlenden/ungültigen Felder nennt (nicht nur das erste) - Wechsel azure_openai→vllm erfordert nachweislich nur Änderung von 4 Variablen (PROVIDER, ENDPOINT, MODEL, API_VERSION leeren; Key optional) — Demonstration im Test - Kein Secret erscheint in repr, Logs oder dump_safe() (Test mit Marker-String) - SBDE_ENV=onprem mit Azure-Provider startet nicht - CI- und Dev-Umgebung nutzen dasselbe Schema (keine Sonderpfade)

Edge Cases. - Leerstring vs. nicht gesetzt (Docker-Compose setzt gern VAR=): Leerstring = ungültig, explizite Fehlermeldung - Windows-Frontend liest keine Backend-Secrets: Frontend-Config ist separates, kleines Schema (SBDE_FE_API_URL, SBDE_FE_LOG_LEVEL) in FE-01 — hier nur Namensraum reserviert - DSN mit Sonderzeichen im Passwort: URL-Encoding-Validator + Doku-Hinweis - Proxy-Umgebungen bei Schaufler (HTTPS_PROXY): dokumentiert durchgereicht, nicht überschrieben

Testfälle. - Unit: jede Validator-Regel positiv/negativ; Pflichtfeld-Matrix je Provider; Cross-Feld-Regel onprem×azure - Unit: dump_safe-Maskierung; override_settings-Isolation (kein Leck zwischen Tests) - Integration: Compose-Stack (SPRINT0-08) startet mit .env.example-Kopie + Stub-Provider

Abhängigkeiten. Blockiert: SPRINT0-04, -08, -09, BE-02, BE-04. Wird blockiert von: SPRINT0-01. Aufwand. 1,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Extraktions-LLM, Serving (vLLM-Endpunkt), Backend/DB.

## SPRINT0-07 — ADRs, API-Dokumentation, Onboarding-Dokumentation

Kontext. Der Umsetzungsplan trifft Kernentscheidungen (Teil 2), die hier nicht neu hergeleitet, aber als nachvollziehbare Architecture Decision Records fixiert werden — inklusive der Azure-Übergangsentscheidung, die im Umsetzungsplan nicht steht und daher besonders sauber begründet und mit ihrem Gate dokumentiert werden muss. API-Doku und Onboarding sichern das Ticket-Ziel „loslegen ohne Rückfragen” über Sprint 0 hinaus.

Umsetzung. - ADR-Format: MADR (Markdown ADR) in docs/adr/NNNN-titel.md, Status-Feld (proposed/accepted/superseded), Verweisfeld auf Lastenheft-Kapitel/Umsetzungsplan-Abschnitt. - Initialer ADR-Satz (in diesem Ticket zu schreiben): - ADR-0001 Monorepo + uv-Workspace (aus SPRINT0-01) - ADR-0002 Übernahme Tech-Stack aus Umsetzungsplan 2.9 (Referenz, keine Neubewertung; Abweichungen nur per neuem ADR) - ADR-0003 Zwei-Phasen-Modellstrategie Azure→On-Premise: Begründung (Entwicklungsgeschwindigkeit, Hardwareverfügbarkeit), Gate Realdaten-Freigabe (Konfliktpunkt D), Abbaupflicht (MIG-05), Risiken (Verhaltensdrift zwischen Modellen, Content-Filter, Kosten) und deren Abfederung (providerneutrale Testebenen 1–3, Ebene-4-Diff, BE-04-Abstraktion) - ADR-0004 LLM-Abstraktionsschicht: Interface-Vertrag, verbotene Provider-Leaks (Detail in BE-04, ADR fixiert den Vertrag) - ADR-0005 Positionsstatus-Lesart (Konfliktpunkt B): Statusmodell Kap. 9 auf Positionsebene, Projektstand als Aggregation — als Annahme mit Bestätigungsvorbehalt Konzeptphase - ADR-0006 F18-Lesart (Konfliktpunkt A): eingebettete manuelle V&V + formale Prüfungen, keine automatische fachliche Wertung - ADR-0007 Rendition-Cache + Content-Hashing gegen Netzlaufwerk-Volatilität (Umsetzungsplan 1.1 Kap. 7, 2.5) - ADR-0008 Optimistisches Locking auf Positionsebene (F03 vs. Kap. 15; Umsetzungsplan 1.1 Kap. 11) - ADR-0009 Festes Drei-Spalten-Layout in Stufe 1, Docking erst Stufe 3 (Umsetzungsplan Teil 3 „bewusste Vereinfachungen”) - ADR-0010 CI/CD-Plattform + Air-Gap-Bundle-Strategie (aus SPRINT0-04) - API-Doku: FastAPI-OpenAPI als Single Source; CI exportiert openapi.json als Artefakt und rendert statisches Redoc-HTML ins Release-Bundle (on-prem lesbar ohne Internet). Konvention: jede Route mit summary, response_model, Fehlercodes dokumentiert (DoD-Punkt 4). - Onboarding: docs/onboarding.md — Setup in ≤ 30 min (klonen, make setup, make dev, ersten Test grün), Architekturüberblick (1 Diagramm: drei Bereiche des Systems + Pipeline-Schritte 1–7 aus Kap. 8, gemappt auf Backend-Module), Verweise auf Teststrategie/DoD/Konfiguration, Glossar der Fachbegriffe (Arbeitsdump, Work Desk, Bearbeitungsstand, Positionsstatus, Provenienz, Rendition, Spotting-Frame, EDI-Element — mit Lastenheft-Kapitelverweis; verhindert Begriffsdrift im Team).

Schnittstellen.

docs/adr/           # ein ADR pro Entscheidung, PR-pflichtig wie Code
make api-docs       # exportiert openapi.json + redoc.html nach dist/docs/
docs/onboarding.md  # Einstiegspunkt, im README verlinkt

Unterschritte. - [ ] ADR-Template + die 10 initialen ADRs schreiben (0003 mit besonderer Sorgfalt: Gate, Abbau, Risiken) - [ ] make api-docs-Target (Skript exportiert Schema aus App-Factory ohne laufenden Server) - [ ] Redoc-Static-Build in Release-Pipeline einhängen (SPRINT0-04) - [ ] Onboarding-Doku inkl. Architekturdiagramm (Mermaid im Markdown) und Glossar - [ ] README: Projektzweck (2 Absätze), Links, Statusbadges

Akzeptanzkriterien. - Neues Teammitglied erreicht mit docs/onboarding.md in ≤ 30 min lauffähige Umgebung + grünen Testlauf (real durchgespielt mit einer nicht am Setup beteiligten Person, Protokollnotiz im Ticket) - Alle 10 ADRs im Status „accepted” (Team-Review), ADR-0003/-0005/-0006 mit explizitem Bestätigungsvorbehalt Schaufler gekennzeichnet - make api-docs erzeugt valides OpenAPI 3.1 + offline lesbares HTML - Glossar deckt alle in Lastenheft Kap. 4, 8–10 eingeführten Begriffe ab

Edge Cases. - ADR-Änderung nach Schaufler-Feedback (Konzeptphase widerlegt Lesart): ADR wird nicht editiert, sondern per neuem ADR „superseded” — Entscheidungshistorie bleibt (Analogie zum Produkt-Audit-Anspruch) - OpenAPI-Export vor Existenz echter Routen: App-Factory mit Health-Route reicht als Startpunkt; Export-Skript toleriert leere Routerliste nicht (mind. /health Pflicht)

Testfälle. - CI-Job „docs”: make api-docs läuft, Schema validiert gegen OpenAPI-Spec (openapi-spec-validator) - Link-Checker über docs/ (tote interne Links = Fehler)

Abhängigkeiten. Blockiert: — (aber DoD verlangt ADRs ab sofort). Wird blockiert von: SPRINT0-01; inhaltlich gespeist aus allen anderen Sprint-0-Tickets. Aufwand. 1,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Querschnitt; ADR-0002 referenziert die gesamte Tabelle 2.9.

## SPRINT0-08 — Umgebungsreproduzierbarkeit: Docker/Dev-Container für Backend, ML-Pipeline, Frontend-Build

Kontext. Drei sehr unterschiedliche Laufzeitprofile: (a) Backend/API + PostgreSQL — containerfreundlich; (b) ML-Pipeline (PaddleOCR-VL, später vLLM) — GPU-abhängig, große Images, muss identisch auf Dev-Laptop (CPU-Fallback), DGX Spark (Dev/CI) und Zielserver (RTX PRO 6000) laufen; (c) PySide6-Frontend — GUI, Zielplattform Windows-Client (Client-OS ist offener Punkt Prio 2 des Umsetzungsplans; Annahme Windows, als solche markiert). „Works on my machine” ist bei einem Air-Gap-Zielsystem kein tolerierbarer Zustand: die Container aus diesem Ticket sind dieselben, die SPRINT0-04 ins Release-Bundle packt.

Umsetzung. - infra/docker/backend.Dockerfile: Multi-Stage (uv-Build-Stage → slim-Runtime), non-root, Basis python:3.12-slim per Digest gepinnt. Enthält Backend + Alembic. - infra/docker/ml.Dockerfile: Basis NVIDIA-CUDA-Runtime-Image (Digest-gepinnt, CUDA-Version passend zu DGX Spark und RTX PRO 6000 — beide Blackwell, eine Version genügt; im ADR-0002-Anhang festgehalten), PaddleOCR-VL-Abhängigkeiten, Modellgewichte nicht im Image (Volume-Mount SBDE_MODELS_DIR, Bezug über models.lock.yaml aus SPRINT0-04). Build-Arg SBDE_DEVICE=cuda|cpu für CPU-Fallback (langsam, aber lauffähig für Entwickler ohne GPU). - infra/docker/vllm.Dockerfile (Phase 2, hier nur vorbereitet): offizielles vLLM-Image gepinnt + Start-Wrapper mit gpt-oss-120b-Parametern; wird von MIG-01 scharfgeschaltet. - infra/compose/dev.compose.yaml: Dienste db (postgres:17 + pgvector, Digest-gepinnt, Healthcheck), backend (Live-Reload, Quell-Mount), ml (Profil gpu, optional), smb (Samba-Testcontainer mit Fixture-Share für BE-02-Entwicklung), llm-stub entfällt (Stub ist In-Process). Profile: core (db+backend), gpu, smb. - Frontend-Build: GUI läuft auf dem Host (Qt in Containern ist auf Windows/macOS-Dev-Maschinen unverhältnismäßig): Reproduzierbarkeit über uv-Workspace (uv sync --package sbde-frontend) + gepinnte Qt-Version in uv.lock. Windows-Installer-Build (PyInstaller) als Container-Job nur in CI (Windows-Runner) — Skript hier angelegt, finalisiert in FE-01. - Dev-Container-Definition (.devcontainer/): VS-Code-taugliche Definition auf Basis backend-Image + Compose, für Entwickler, die vollständig containerisiert arbeiten wollen (optional, nicht Pflichtweg).

Schnittstellen.

make dev                  # compose --profile core up (db+backend, migriert, Health grün)
make dev-gpu              # + ml-Dienst
make dev-smb              # + Samba-Fixture-Share unter smb://localhost/sbde-test
make frontend             # startet Client auf Host gegen http://localhost:8080
# Images (CI/Bundle): sbde/backend:<version>, sbde/ml:<version>, sbde/vllm:<version>

Unterschritte. - [ ] backend.Dockerfile (Multi-Stage, non-root, Digest-Pins) + Healthcheck - [ ] ml.Dockerfile mit SBDE_DEVICE-Build-Arg; Smoke-Skript „OCR auf 1-Seiten-Fixture” als Container-Selbsttest - [ ] vllm.Dockerfile-Skeleton + Start-Wrapper (Parameter aus Umsetzungsplan 2.2: MXFP4, 131k-Kontext; Feintuning in MIG-01) - [ ] dev.compose.yaml mit Profilen, Healthchecks, benannten Volumes (db-data, cache, models) - [ ] Samba-Testcontainer mit deterministischem Fixture-Inhalt (aus testdata/, read-only) - [ ] Frontend-Host-Setup dokumentieren (docs/onboarding.md-Abschnitt), PyInstaller-Skript-Skeleton - [ ] .devcontainer/ optional bereitstellen - [ ] Digest-Pin-Prüfskript (tools/check_pins.py) — konsumiert von SPRINT0-04-Bundler

Akzeptanzkriterien. - make dev auf frischer Maschine (nur Docker + uv installiert): DB migriert, Backend-Health grün, Gesamtdauer < 5 min bei warmem Image-Cache - make dev-gpu auf DGX Spark: OCR-Smoke-Selbsttest liefert Text + mindestens eine Bounding Box aus Fixture-Scan - ml-Image mit SBDE_DEVICE=cpu baut und besteht denselben Smoke (Laufzeit unkritisch) - Identische Image-Digests aus zwei unabhängigen Builds bei identischem Commit (Reproduzierbarkeitsnachweis; Basis: gepinnte Quellen, SOURCE_DATE_EPOCH) - Kein Image enthält Modellgewichte, Secrets oder testdata/ (Prüfskript über Layer)

Edge Cases. - Entwickler ohne GPU: Profil gpu fehlt einfach; kein Test der Ebenen 1–3 hängt daran (Konsistenz mit SPRINT0-03) - pgvector-Versionskopplung an Postgres-Major: im Compose und Bundle dieselbe Image-Referenz — nie getrennt aktualisieren (Pin-Prüfskript erzwingt Gleichstand) - SMB auf macOS-Hosts (Port 445 belegt): Compose mapped auf 1445, Config-Beispiel dokumentiert - CUDA-Treiber-Mismatch auf Zielhardware: Startskript prüft nvidia-smi-Treiberversion gegen Mindestversion aus models.lock.yaml und bricht mit klarer Meldung ab (wird in INT-Deployment wiederverwendet) - Windows-Dateirechte auf gemounteten Quellverzeichnissen (Live-Reload): Doku-Hinweis WSL2-Backend Pflicht

Testfälle. - CI „build-smoke” (aus SPRINT0-04): alle Images bauen, Container-Selbsttests grün - Integration: Compose-core-Profil hochfahren, /health 200, Alembic-Head erreicht, wieder abbauen — als pytest-Test skriptiert - Pin-Prüfskript-Unit-Tests (ungepinnte Referenz, Tag statt Digest → Fehler)

Abhängigkeiten. Blockiert: SPRINT0-04, BE-01 (DB-Container), BE-02 (SMB-Container), MIG-01. Wird blockiert von: SPRINT0-01, -06. Aufwand. 2,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB (PostgreSQL 17 + pgvector), OCR/Layout (PaddleOCR-VL-Image), Serving (vLLM-Image), HW PoC/Produktion (CUDA-Kompatibilität Spark/RTX PRO 6000), Desktop (Host-Build).

## SPRINT0-09 — Logging- und Observability-Konzept (Audit-Trail-tauglich, on-premise-konform)

Kontext. Kap. 17 fordert Protokollierung aller fachlichen Änderungen, Historie, Wiederherstellbarkeit — das erfüllt der fachliche Append-only-Event-Log im Datenmodell (BE-01). Dieses Ticket liefert die davon sauber getrennte technische Beobachtbarkeit: strukturierte Logs, Korrelation, Metriken — so gebaut, dass (a) niemals vertrauliche Konstruktionsdaten in Techniklogs landen (Kap. 17 „Schutz vertraulicher Konstruktionsdaten”), (b) in Phase 1 jeder Azure-Aufruf nachvollziehbar ist (Kosten, Content-Filter, Latenz — von der Modellstrategie explizit als abzufedernde Unterschiede benannt) und (c) on-premise keinerlei Telemetrie nach außen fließt.

Umsetzung. - structlog mit JSON-Renderer (SBDE_LOG_FORMAT=json) für Dienste, Console-Renderer für Dev. Pflicht-Bindings über contextvars: request_id (API-Middleware), job_id (Pipeline-Läufe), document_id, position_id (wo vorhanden), provider (LLM-Aufrufe), phase (azure|onprem aus Config). Ein Logging-Setup-Modul core/logging.py, von Backend, Pipeline-Workern und Frontend (reduziert) gemeinsam genutzt. - Redaktionsregeln (technisch erzwungen, nicht nur Richtlinie): Prozessor redact_processor läuft als letzter Schritt vor dem Renderer: (1) Secrets-Muster (aus SPRINT0-06-Schema) → ***; (2) Felder mit Dokumentinhalt (text, cell_value, prompt, completion, Feldnamen-Denylist erweiterbar) werden durch Länge+SHA256-Präfix ersetzt; (3) Dateipfade auf Netzlaufwerken bleiben erlaubt (nötig für Betriebsdiagnose), Dateiinhalte nie. - LLM-Aufruf-Protokoll (getrennt von Techniklogs): Für Reproduzierbarkeit und die spätere Migrationsanalyse braucht Prozessia Prompt+Antwort — aber nicht im Log-Stream, sondern als lokale, zugriffsbeschränkte Ablage llm_trace in PostgreSQL (Request-Hash, Provider, Modell+Version, Parameter, Prompt, Response, Token-Zahlen, Kostenschätzung, Content-Filter-Ergebnis, Latenz; Aufbewahrung konfigurierbar, Default 90 Tage). Kostenzähler je Tag/Job aggregiert (Phase-1-Anforderung „Kosten pro Anfrage in der Bauphase” aus der Modellstrategie). Diese Tabelle gehört zu den in MIG-05 zu bereinigenden Azure-Artefakten (Traces mit provider=azure_openai). - Metriken: /metrics (Prometheus-Textformat) am Backend: Request-Latenzen, Pipeline-Schrittdauern (je Schritt 1–7 aus Kap. 8), OCR-Seiten/min, LLM-Tokens+Kosten (Phase 1), Fehlerzähler je Fehlerklasse. Kein Push, kein externer Dienst — Schaufler-IT kann on-prem Prometheus/Grafana anbinden oder es lassen; wir liefern nur den Endpunkt (geringer Betriebsaufwand, Kap. 17). - Fehlerklassen-Taxonomie (core/errors.py): Basisklasse SbdeError mit error_code (stabil, dokumentiert), Unterklassen je Domäne (IngestError, ExtractionError, LlmError mit LlmRateLimited, LlmContentFiltered, LlmSchemaViolation, ExportError, ConflictError…). API mappt auf RFC-9457-Problem-Details (BE-08 konsumiert). Log-Ereignis + Metrik-Inkrement automatisch je Klasse — Voraussetzung dafür, dass z. B. Azure-Content-Filter-Treffer (bekanntes Risiko bei technischen Dokumenten) quantifizierbar sind statt anekdotisch. - Explizit kein externes APM/Tracing-SaaS (Sentry o. ä.) — On-Premise-Vorgabe; optional OpenTelemetry-SDK mit OTLP-Export nur auf localhost-Collector, per Default aus.

Schnittstellen.

from sbde_backend.core.logging import get_logger, bind_context
log = get_logger(__name__)
with bind_context(document_id=doc.id, job_id=job.id):
    log.info("extraction.page_done", page=3, boxes=17, duration_ms=412)

from sbde_backend.core.errors import LlmContentFiltered   # wirft, loggt, zählt
# Metrik-Registrierung:
PIPELINE_STEP_SECONDS = histogram("sbde_pipeline_step_seconds", labels=["step"])
# LLM-Trace (von BE-04 konsumiert):
async def record_llm_trace(trace: LlmTrace) -> None

Unterschritte. - [ ] core/logging.py: structlog-Setup, contextvars-Bindings, beide Renderer, Uvicorn/FastAPI-Log-Integration (einheitliches Format auch für Access-Logs) - [ ] redact_processor mit konfigurierbarer Denylist + Secret-Mustern; Unit-getestet als Sicherheitsfunktion - [ ] Fehlerklassen-Taxonomie core/errors.py inkl. Code-Registry-Dokument (docs/fehlercodes.md) - [ ] /metrics-Endpunkt + Metrik-Helfer (prometheus-client), Basismetriken registriert - [ ] llm_trace-Schema als Alembic-Migration vorbereiten (Tabelle entsteht formal in BE-01; hier Schema-Entwurf + record_llm_trace-Interface, damit BE-04 nicht wartet) - [ ] Kosten-Schätzmodul Phase 1 (Preistabelle je Azure-Deployment als Konfigdatei, bewusst manuell gepflegt) - [ ] Frontend-Logging-Minimalsetup: Rotating-File im Nutzerprofil, gleiche Redaktionsregeln, SBDE_FE_LOG_LEVEL - [ ] docs/observability.md: Konzept, Trennung Techniklog vs. fachlicher Event-Log (BE-01), Betriebsanleitung /metrics

Akzeptanzkriterien. - Jede Logzeile im JSON-Modus enthält timestamp, level, event, request_id|job_id (wo Kontext existiert), phase - Marker-Test: präparierter Prompt mit Kennstring durchläuft Pipeline (stub) → Kennstring erscheint in llm_trace, aber in keiner Techniklogzeile - /metrics liefert nach einem Pipeline-Fixture-Lauf Werte für alle Schritt-Histogramme - Content-Filter-Simulation (Stub wirft LlmContentFiltered) → korrekter Fehlercode im Log, Zähler inkrementiert, Problem-Details-Antwort der API (sobald BE-08 existiert: Vertragstest) - Keine ausgehende Netzverbindung durch Logging/Metrik-Stack (Egress-Test im Offline-Installationsjob aus SPRINT0-04)

Edge Cases. - Log-Flut bei Batch-Ingestion (hunderte Seiten): Sampling für debug-Ereignisse, info bleibt vollständig; Rate-Limit-Warnung statt Selbst-DoS - Redaktion vs. Diagnosebedarf: SBDE_LOG_UNSAFE=true nur in SBDE_ENV=dev wirksam (Config-Kreuzvalidierung wie SPRINT0-06), niemals on-prem - Uhrzeit-Drift auf Kundenserver: Zeiten in UTC + ISO-8601; Anzeige-Lokalisierung ist Frontend-Sache - llm_trace-Wachstum: Retention-Job (Default 90 Tage) + Größenmetrik; Azure-Traces von MIG-05-Löschlauf erfasst - Frontend ohne Schreibrecht aufs Log-Verzeichnis: Fallback stderr, Warnhinweis im UI-Statusbereich statt Absturz

Testfälle. - Unit: Redaktionsprozessor (Secrets, Denylist-Felder, verschachtelte Strukturen, Nicht-String-Werte) - Unit: Fehlerklassen → Code/Metrik/Log-Kopplung; Registry-Vollständigkeit (jeder Code dokumentiert) - Integration: Pipeline-Fixture-Lauf → Metriken vorhanden, Trace geschrieben, Techniklog redaktionssauber (automatisierter Grep auf Marker) - Integration: Log-Ausgabe unter Last (1000 Ereignisse/s synthetisch) ohne Ereignisverlust (structlog-Queue-Konfiguration)

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-01 (übernimmt llm_trace-Schema), BE-04 (Trace-Interface), BE-08 (Fehler-Mapping), alle Pipeline-Tickets (Logging-Pflicht per DoD). Wird blockiert von: SPRINT0-01, -06. Aufwand. 2 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB (Event-Log-Abgrenzung, PostgreSQL für Traces), Extraktions-LLM (Trace/Kosten/Content-Filter), Serving (Latenzmetriken Phase 2).

# TEIL B — BACKEND-ENTWICKLUNGSPLAN (Bau-Reihenfolge)

Übersicht:

| Ticket | Titel | PT | Blockiert von |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | Datenmodell, Migrationen: Provenienz, Positionsstatus, Event-Log | 6,0 | SPRINT0-01, -03, -08, -09 |
| BE-02 | Import-Service: SMB, Content-Hashing, Rendition-Cache | 5,0 | BE-01, SPRINT0-06, -08 |
| BE-03 | Extraktions-Layer: PyMuPDF-Pfad, PaddleOCR-VL-Pfad, Excel/CSV | 7,0 | BE-01, BE-02 |
| BE-04 | LLM-Abstraktionsschicht + Azure-Provider (Phase 1) + vLLM-Provider (vorbereitet) | 5,0 | BE-01, SPRINT0-06, -09 |
| BE-05 | Normalisierung, Entity Resolution, Konsolidierung | 6,0 | BE-03, BE-04 |
| BE-06 | Konflikterkennung und Konfliktauflösungs-Service | 4,0 | BE-05 |
| BE-07 | Excel-Export-Service: Template-Introspektion, versioniertes Mapping | 4,0 | BE-01, BE-04 (Mapping-Vorschlag), BE-06 (Statusfilter) |
| BE-08 | FastAPI-Schicht für Frontend-Zugriff | 5,0 | BE-01–BE-07 (inkrementell) |
| Summe |  | 42,0 |  |

## BE-01 — Datenmodell und Migrationen: Provenienz, Positionsstatus, Event-Log

Kontext. Das Datenmodell ist die teuerste Einzelentscheidung des Projekts: „Keine Black-Box” (Lastenheft Kap. 4) verlangt durchgängige Provenienz von der Quelle bis zum Attributwert; Nachrüsten ist laut Umsetzungsplan 1.1 „praktisch unmöglich”. Umzusetzen sind: Projektstruktur Kunde → Design → Fertigungsauftrag (Kap. 5), 16 Kernattribute konfigurierbar (Kap. 12), Statusmodell Kap. 9 auf Positionsebene (ADR-0005, Konfliktpunkt B), Append-only-Event-Log (Kap. 17, F12), Konfliktobjekte (Kap. 13), optimistisches Locking (ADR-0008, F03 vs. Kap. 15), Snapshots (Kap. 9/16), Dictionary (Kap. 12), Template-Registry (F20) und llm_trace (aus SPRINT0-09).

Umsetzung. SQLAlchemy 2.0 (async) + Alembic in sbde_backend/db/; Pydantic-Kontrakte gespiegelt in sbde_shared/contracts/. Module und Verantwortlichkeiten:

- db/models/org.py: Customer, DesignProject, ManufacturingOrder. Design↔Auftrag: Positionen hängen am Design, je Auftrag eine OrderBomView-Zuordnungstabelle (Position ↔ Auftrag, auftragsspezifische Überschreibungen als eigene AttributeValue-Ebene) — die Kopier-vs.-Referenz-Frage (Umsetzungsplan 1.1 Kap. 5) ist offen; Default: Referenz mit Override, als Annahme in ADR-0011 (neu) festgehalten, Umbau-Kosten bei anderslautender Klärung gering, weil Overrides dieselbe Werte-Tabelle nutzen.

- db/models/documents.py: Document (id, order_id, source_path, content_hash, size, mime, doc_class Enum der 8 Klassen aus Kap. 3 + other, class_source: auto|manual, first_seen, last_verified, status: available|changed|missing), DocumentRendition (document_id, page_no, image_path, dpi, width, height), ExtractionRun (document_id, extractor, extractor_version, params, started/finished, status).

- db/models/elements.py: RawElement („EDI-Element”, Kap. 10.2): extraction_run_id, page_no, bbox (x0,y0,x1,y1 in Seitenkoordinaten), element_type (text_line|table|table_cell|header), content, table_ref/row/col. Das ist die Fundstellen-Wahrheit für F08/F09.

- db/models/bom.py: PositionCandidate (aus Extraktion, vor Konsolidierung; verweist auf RawElements), BomPosition (design_id, version int für Locking, status Enum: raw|consolidated|normalized|approved — exakt Kap. 9, positionsbezogen; approved_by, approved_at), AttributeValue: position_id, attribute_key (aus konfigurierbarem Schema, s. u.), value_raw, value_normalized, unit, decision_type Enum automatic|ai|manual (Kap. 10.1), provenance JSONB (Liste von Belegen: {document_id, content_hash, page, bbox, element_id, extractor, model_or_rule, version}), is_active bool + superseded_by (Werte werden nie überschrieben, nur ersetzt — Wiederherstellbarkeit Kap. 17).

- db/models/schema_config.py: AttributeSchema/AttributeDef — die 16 Kernattribute (Kap. 12, DE/EN-Labels) als Daten, nicht als Spalten; JSONB-Werte + Definitionstabelle. Genau das trägt F20 (Vorlage ändert sich) und „Feldmengen flexibel konfigurierbar”.

- db/models/conflicts.py: Conflict (scope: row|attribute|assignment|quantity, position_id, attribute_key nullable, state open|resolved|accepted_exception|reopened), ConflictOption (Kandidatwert + Provenienz), ConflictResolution (chosen_option/manual_value, comment optional — Kap. 13, resolved_by/at).

- db/models/audit.py: EventLog — append-only: seq (BIGSERIAL), ts, actor_id, entity_type, entity_id, event_type (Registry in docs/events.md), payload JSONB. DB-seitig abgesichert: REVOKE UPDATE, DELETE für die App-Rolle + Trigger, der Update/Delete ablehnt.

- db/models/exports.py: Snapshot (design_id/order_id, filter-Kriterien, position_ids+version je Position eingefroren als JSONB, created_by/at), ExportRecord (snapshot_id, template_version_id, file_hash, path).

- db/models/dictionary.py: DictionaryEntry (term_extern, term_intern, language, attribute_scope, source: initial|import, aktiv-Flag; Stufe 1 statisch befüllt — Regel-Promotion erst Stufe 2), Embedding-Spalte vector (pgvector, BGE-M3-Dimension 1024) für BE-05.

- db/models/templates.py: TemplateVersion (file_hash, eingespielte Originaldatei-Ablage, registered_by/at, active), ColumnMapping (template_version_id, attribute_key → spalte/zelle, mapping_version, confirmed_by/at — F20-Bestätigungspflicht).

- db/models/users.py: User (login, display_name, is_active) — eine Fachrolle (Kap. 6); Auth-Detail in BE-08.

- db/models/llm.py: LlmTrace (Schema aus SPRINT0-09).

- db/statemachine.py: PositionStatusMachine — erlaubte Übergänge: raw→consolidated→normalized→approved; Rückwärts jeweils eine Stufe mit Pflicht-Event; approved nur, wenn kein Conflict.state=open an der Position (formale Prüfung, zulässig per Lesart A/ADR-0006); jeder Übergang erzeugt EventLog-Eintrag.

- db/repositories/*.py: Repository je Aggregat (ProjectRepo, DocumentRepo, PositionRepo, ConflictRepo, EventRepo…) — einzige DB-Zugriffsschicht; Locking: PositionRepo.update(..., expected_version) → StaleVersionError bei Mismatch.

Schnittstellen (Auszug, konsumiert von BE-02…BE-08, FE über API).

class PositionRepo:
    async def get(design_id, position_id) -> BomPosition
    async def update_attributes(position_id, expected_version, changes: list[AttributeChange],
                                actor, decision_type) -> BomPosition          # wirft StaleVersionError
    async def transition(position_id, expected_version, target: Status, actor) -> BomPosition
class EventRepo:
    async def append(actor, entity, event_type, payload) -> EventId           # niemals update/delete
class SnapshotService:
    async def create(design_id, status_filter: set[Status], actor) -> Snapshot
# Shared-Kontrakte (identisch im Frontend):
Provenance(document_id, content_hash, page, bbox, extractor, model_or_rule, version)
AttributeValueDto(key, value, unit, decision_type, provenance: list[Provenance], is_active)

Unterschritte. - [ ] ER-Diagramm (Mermaid) in docs/datenmodell.md, Review im Team gegen Kap. 5, 9, 12, 13, 17 - [ ] Alembic-Setup (async), Migration 0001 mit allen o. g. Tabellen; Downgrade implementiert - [ ] Attribute-Schema-Seed: 16 Kernattribute DE/EN aus Tabelle 3 des Lastenhefts als Seed-Migration - [ ] Statusmaschine + Konflikt-Gate „approve nur ohne offene Konflikte” - [ ] Append-only-Härtung EventLog (Grants + Trigger) - [ ] Repositories inkl. Locking-Semantik, StaleVersionError - [ ] SnapshotService (Einfrieren von position_ids+Versionen, Filterkriterien dokumentiert) - [ ] Pydantic-Kontrakte in sbde_shared + Mapper (ORM↔DTO), factory_boy-Fabriken (SPRINT0-03) füllen - [ ] pgvector-Extension-Migration + Index (HNSW) auf DictionaryEntry.vector - [ ] docs/events.md: Event-Typ-Registry (position.status_changed, attribute.set, conflict.opened/resolved, export.created, document.registered/changed …)

Akzeptanzkriterien. - Migration 0001 läuft up+down auf leerer DB; alembic check sauber - Jeder gespeicherte AttributeValue ohne mindestens einen Provenienz-Beleg wird abgelehnt, außer decision_type=manual (dann Beleg = actor+ts) — technische Verankerung von „nie Fakt ohne Quelle” - Statusübergang raw→approved direkt wird abgelehnt; approved mit offenem Konflikt wird abgelehnt; jeder Übergang erzeugt genau einen EventLog-Eintrag mit actor - Zwei konkurrierende Updates derselben Position mit gleicher expected_version: genau eines gewinnt, das andere erhält StaleVersionError (Test mit zwei parallelen Sessions) - UPDATE/DELETE auf event_log durch App-Rolle schlägt auf DB-Ebene fehl - Snapshot referenziert Positionen versionsgenau; nachträgliche Positionsänderung ändert Snapshot-Inhalt nicht - Zustand einer Position zu Zeitpunkt T ist aus EventLog + superseded-Ketten rekonstruierbar (Demonstrationstest)

Edge Cases / Fehlerfälle. - Attributwert mehrfach belegt aus mehreren Quellen: provenance ist Liste; Konsolidierung (BE-05) entscheidet, Divergenz → Conflict - Position in mehreren Aufträgen mit Override: Export je Auftrag löst Override>Design auf; Löschen eines Auftrags lässt Design-Positionen unberührt - Dokument nachträglich missing/changed (BE-02): bestehende Provenienzen bleiben gültig via content_hash + Rendition-Cache — genau der ADR-0007-Zweck - Gleichzeitiges Anlegen identischer Konflikte durch parallele Pipeline-Läufe: Unique-Constraint (position_id, attribute_key, scope, state=open) + idempotentes Upsert - Zeitreihen-Kollision EventLog seq vs. ts bei Uhr-Drift: Ordnung ausschließlich über seq - JSONB-Provenienz-Schemaänderung später: provenance_schema_version-Feld ab Tag 1

Testfälle. - Unit: Statusmaschine vollständig (alle erlaubten/verbotenen Kanten, Konflikt-Gate) - Unit: DTO↔ORM-Mapping Roundtrip inkl. Provenienzliste - Integration: Migrationslauf up/down; Append-only-Härtung; Locking-Race (asyncio.gather mit 2 Sessions); Snapshot-Isolation; Rekonstruktionstest „Zustand zu T” - Property-Test (hypothesis): beliebige gültige Übergangssequenzen erzeugen konsistente EventLog-Ketten

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-02…BE-08, FE-03…FE-07, INT/MIG. Wird blockiert von: SPRINT0-01, -03, -08, -09. Aufwand. 6 PT. Tech-Stack-Bezug (2.9). Backend/DB (FastAPI+PostgreSQL 17, JSONB, pgvector, Event-Log).

## BE-02 — Import-Service: SMB-Zugriff, Content-Hashing, Rendition-Cache

Kontext. Kap. 7: Quelldokumente bleiben auf Netzlaufwerken, Referenzieren statt Upload; zugleich Nachvollziehbarkeit F08/F12/Kap. 17 trotz Volatilität der Laufwerke → Content-Hash + Rendition-Cache (ADR-0007, Umsetzungsplan 2.5). Schritt 1 des Sollprozesses (Kap. 8). AK 1/2.

Umsetzung. Modul ingest/: - ingest/sources.py: DocumentSource-Protokoll (open(path) -> AsyncReader, stat(path), list(dir)); Implementierungen SmbSource (smbprotocol; Auth aus SPRINT0-06, ntlm zunächst, kerberos vorbereitet) und LocalSource (Dev/Tests, Samba-Container aus SPRINT0-08 deckt SMB-Pfad echt ab). - ingest/hashing.py: ContentHasher.sha256(stream) — streamend, 8-MiB-Chunks (Dokumente können groß sein; Netzwerklatenz Kap. 17). - ingest/registrar.py: DocumentRegistrar.register(order_id, source_path, doc_class_hint=None) — liest, hasht, legt Document an (Dedupe: gleicher Hash im selben Design → Verweis statt Duplikat, Event document.duplicate_linked), bestimmt doc_class (siehe Klassifikation), stößt Rendition an. - ingest/classify.py: DocClassifier Stufe 1 bewusst schlicht: Mime/Endung + Dateinamens-Heuristik (konfigurierbare Regexe je Klasse) → Vorschlag mit class_source=auto; Konstrukteur kann im FE übersteuern (manual). Keine ML-Klassifikation in Stufe 1 (Vereinfachungsliste Umsetzungsplan Teil 3). - ingest/renditions.py: RenditionService.ensure(document) — für PDFs: Seitenbilder via PyMuPDF page.get_pixmap(dpi=150) als PNG in SBDE_CACHE_DIR/{hash[:2]}/{hash}/pages/{n:04}.png + meta.json (Seitengrößen, Erzeuger-Version); für Excel/CSV keine Bilder (FE zeigt Tabellenansicht aus Extraktion), für „nur Ablage”-Typen (3D, E-Mail, Protokoll — Konfliktpunkt C) keine Rendition, nur Registrierung. - ingest/watcher.py: ChangeDetector.verify(document) — bei Zugriff: stat+Rehash-Strategie (Rehash nur bei mtime/size-Änderung), setzt Status changed|missing, Event; kein Daemon in Stufe 1 (Betriebsaufwand Kap. 17), Verifikation on-access + manueller „Prüfen”-Befehl. - ingest/jobs.py: ImportJob (Batch-Registrierung eines Verzeichnisses), Fortschritt als Job-Ressource (BE-08 pollt).

Datenschutz-Gate: SmbSource markiert Inhalte als real_data; jede Weitergabe an einen LLM-Provider läuft über assert_data_egress_allowed() (SPRINT0-06) — Registrierung/Hashing/Renditionen sind lokal und immer zulässig, Azure-Extraktion realer Daten nicht ohne Freigabe.

Schnittstellen.

class DocumentRegistrar:
    async def register(order_id, source_path, doc_class_hint=None) -> Document
    async def register_batch(order_id, dir_path, recursive=True) -> ImportJob
class RenditionService:
    async def ensure(document_id) -> list[RenditionRef]      # idempotent
    def page_image_path(content_hash, page_no) -> Path       # konsumiert von FE-Spotting via API
class ChangeDetector:
    async def verify(document_id) -> DocumentHealth          # available|changed|missing

Unterschritte. - [ ] Source-Protokoll + SmbSource/LocalSource inkl. Timeout-/Retry-Politik (konfigurierbar) - [ ] Streaming-Hasher + Benchmarks an 200-MB-Fixture - [ ] Registrar mit Dedupe, Events, doc_class-Heuristik + Regex-Konfigdatei - [ ] RenditionService (PyMuPDF, 150 dpi, PNG, meta.json, Idempotenz über Existenz+Hash) - [ ] Cache-Layout + Aufräum-/Größenmetrik (Löschpolitik: nie automatisch — Klärungspunkt Datenarchivierung, Prio-1 #7; nur Metrik+Doku) - [ ] ChangeDetector on-access + manueller Verify-Endpunktvertrag - [ ] ImportJob (asyncio-Task-Registry, Status persistiert) - [ ] Fehlerklassen: SmbUnreachable, AccessDenied, FileChangedDuringRead (Hash-Doppelprüfung Anfang/Ende)

Akzeptanzkriterien. - Verzeichnis mit gemischten Dateien (PDF digital, PDF-Scan, XLSX, CSV, STEP, MSG) wird registriert: PDFs mit Renditionen, XLSX/CSV ohne, STEP/MSG als reine Ablage mit doc_class-Vorschlag (AK 1/2 vorbereitet) - Gleiches Dokument unter zwei Pfaden → ein Document, zwei Pfadreferenzen, Event dokumentiert - Quelle nach Registrierung verändert → verify meldet changed; Spotting-Frame-Daten (Renditionen) weiterhin vollständig verfügbar - SMB-Ausfall mitten im Batch: Job endet mit Teilerfolg-Report (je Datei Status), keine halb registrierten Dokumente (Transaktion je Datei) - Kein LLM-Aufruf aus diesem Modul (statisch geprüft: import-linter verbietet ingest→llm)

Edge Cases. - 0-Byte-Datei, passwortgeschütztes PDF, korruptes PDF: Registrierung mit Status + Fehlerklasse, keine Rendition, FE-sichtbarer Hinweis - Pfade mit Umlauten/Sonderzeichen/UNC-Tiefe (SMB-Encoding): Roundtrip-Tests mit präparierten Namen - Sehr große PDFs (>500 Seiten): Renditionen lazy je Seitenbereich (ensure(pages=range)), nicht Voll-Render bei Registrierung - mtime-Gleichheit trotz Inhaltstausch (selten, aber möglich): manueller Verify erzwingt Rehash - Zwei Nutzer registrieren denselben Ordner parallel: Idempotenz über content_hash-Unique je Design

Testfälle. - Unit: Hasher (Chunk-Grenzen, Streams), Klassifikations-Heuristik, Cache-Pfadlogik - Integration (Samba-Container): register_batch happy path; AccessDenied; Datei während Lesen ersetzt → FileChangedDuringRead; verify-Zustände - Integration: Rendition-Idempotenz (zweiter Lauf ohne Neuberechnung, geprüft über mtime) - E2E-Beitrag: Fixture-Set „Auftrag Alpha” registriert, dient BE-03 als Eingang

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-03, FE-02 (Dokumentliste), FE-04 (Spotting-Bilder). Wird blockiert von: BE-01, SPRINT0-06, -08. Aufwand. 5 PT. Tech-Stack-Bezug. PDF digital (PyMuPDF-Rendering), Backend/DB, HW (Cache-Speicherbedarf → offener Punkt #7).

## BE-03 — Extraktions-Layer: PyMuPDF-Pfad (digital), PaddleOCR-VL-Pfad (Scan), Excel/CSV

Kontext. Schritt 2 des Sollprozesses (Kap. 8): Kandidaten für Stücklistenpositionen mit Fundstellen. F08/F09 verlangen Seiten- und Fundstellenbezug — die Bounding Boxes sind kein Nice-to-have, sondern Abnahmegegenstand (AK 6). Tech-Entscheidungen aus Umsetzungsplan 2.1/2.9: PyMuPDF für digitale PDFs, PaddleOCR-VL-1.5/1.6-Pipeline für Scans (liefert Layout-Regionen, Tabellenzellen, Koordinaten nativ), Tesseract-Fallback nur als Notpfad.

Umsetzung. Modul extraction/ + ML-Dienst: - extraction/router.py: ExtractorRouter.route(document) -> Extractor — PDF: Digital-Erkennung über Textlayer-Abdeckung (PyMuPDF: extrahierbarer Text pro Seite vs. Seitenfläche; Schwelle konfigurierbar, Mischdokumente seitenweise geroutet — ein PDF kann digitale und gescannte Seiten enthalten). - extraction/pdf_digital.py: PdfDigitalExtractor — page.get_text("dict") für Zeilen+Boxen, page.find_tables() für Tabellenstruktur; Ausgabe RawElements (Zellen mit row/col, Zeilen, Header-Kandidaten). Koordinaten in PDF-Punkten + Umrechnung auf Rendition-Pixel (dpi-Faktor in meta.json) — eine Koordinatenwahrheit für den Spotting-Frame. - extraction/ocr_client.py + mlservice/: PaddleOCR-VL läuft als eigener HTTP-Dienst im ml-Container (SPRINT0-08), FastAPI-Mini-App POST /ocr {content_hash, pages} → liest Renditionen aus dem gemeinsamen Cache-Volume, liefert Regionen (Typ, Box, Text, Tabellenzellen, Konfidenz, Lesereihenfolge; seitenübergreifende Tabellenzusammenführung der Pipeline nutzen — mehrseitige Kundenstücklisten, Umsetzungsplan 2.1). Trennung als Dienst hält CUDA aus dem Backend-Prozess und ist deployment-identisch zur Zielhardware. - extraction/xlsx.py / extraction/csv.py: openpyxl (read-only, values+Formate) bzw. csv+Encoding-Sniffing (chardet, Delimiter-Sniffer); „Box” = Zelladresse (sheet,row,col) als Provenienz-Analogon; Header-Erkennung heuristisch (erste nicht-leere Zeile mit Textquote > Schwelle), Mehrblatt-Unterstützung. - extraction/candidates.py: CandidateBuilder — aus Tabellenstrukturen Zeilen→PositionCandidate (Rohspalten as-is, noch kein semantisches Mapping — das ist BE-04/05); Nicht-Tabellen-Elemente bleiben als kontextuelle RawElements erhalten (LLM-Kontext in BE-04). - extraction/service.py: ExtractionService.run(document_id) -> ExtractionRun — orchestriert Router→Extractor→Persistenz (RawElements, Candidates), idempotent je (document, extractor_version), Fortschritt als Job. - Fallback: extraction/tesseract.py hinter Feature-Flag SBDE_OCR_FALLBACK — nur wenn ML-Dienst nicht verfügbar; Ergebnisse als low_trust markiert (Konfidenz-Feld), FE zeigt Warnung.

Schnittstellen.

class ExtractionService:
    async def run(document_id, pages: range|None = None) -> ExtractionRun
class OcrClient:                                  # HTTP zum ml-Dienst
    async def analyze(content_hash, pages) -> list[PageRegions]
# Ausgabevertrag (persistiert, konsumiert von BE-04/05, FE-04):
RawElement(id, run_id, page, bbox_px, element_type, content, table_id?, row?, col?, confidence)
PositionCandidate(id, run_id, source_elements: list[ElementId], columns: dict[str, str])

Unterschritte. - [ ] Router inkl. seitenweiser Digital/Scan-Entscheidung + Schwellen-Konfiguration - [ ] PdfDigitalExtractor (Zeilen, Tabellen, Koordinatennormierung auf Rendition-Pixel) - [ ] ml-Dienst: FastAPI-Wrapper um PaddleOCR-VL-Pipeline, Modellversion im Response, Batch über Seiten, GPU/CPU je SBDE_DEVICE - [ ] OcrClient mit Timeout/Retry, Health-Probe, Versionskompatibilitätsprüfung (Client kennt erwartete Schema-Version) - [ ] Xlsx-/Csv-Extractor inkl. Encoding-/Delimiter-Sniffing, Mehrblatt, Zelladress-Provenienz - [ ] CandidateBuilder (Tabellenzeile→Kandidat; Zeilen ohne Tabellenkontext → kein Kandidat, aber Element bleibt) - [ ] ExtractionRun-Idempotenz + Re-Run bei neuer extractor_version (Provenienz trägt Version — MIG-relevant) - [ ] Tesseract-Fallback hinter Flag + low_trust-Kennzeichnung - [ ] Golden-Fixtures: je Pfad ein annotiertes Erwartungs-JSON (Elementzahlen, Stichproben-Boxen)

Akzeptanzkriterien. - Digitale Fixture-Stückliste: alle Tabellenzeilen als Kandidaten, jede Zelle mit Box, Boxen deckungsgleich mit Rendition (visueller Overlay-Test als Artefakt-Bild in CI) - Scan-Fixture (aus SPRINT0-03, synthetisch verrauscht): ml-Dienst liefert Regionen mit Zellkoordinaten; Kandidaten entstehen; Konfidenzen persistiert - Mischdokument (Seite 1 digital, Seite 2 Scan): beide Pfade im selben Run, Provenienz nennt je Seite den Extractor - XLSX mit zwei Blättern und CSV mit Semikolon+Latin-1 werden korrekt extrahiert (AK 1) - ml-Dienst down: Run schlägt kontrolliert fehl bzw. Fallback greift mit low_trust; keine halbfertigen Runs (Transaktionsgrenze je Dokument) - Kein Extraktionsergebnis ohne ExtractionRun-Referenz mit Version (Migrationsvoraussetzung MIG-03)

Edge Cases. - Gedrehte/schiefe Scans: PaddleOCR-VL-Stärke (Umsetzungsplan 2.1) — Fixture mit 3°-Schräglage im Golden-Set; Boxen müssen auf dem ungedrehten Rendition-Bild liegen (Pipeline-Orientierungsdaten übernehmen) - Tabellen ohne Rahmenlinien / verbundene Zellen: find_tables-Grenzen dokumentieren; wenn Struktur unsicher → Elemente ohne Kandidat, LLM-Pfad (BE-04) übernimmt mit Seitenkontext - Mehrseitige Tabelle mit wiederholtem Header: Header-Dedupe im CandidateBuilder; seitenübergreifende Zusammenführung nur aus OCR-Pipeline-Signal, nie heuristisch erfunden - CSV ohne Header: Kandidaten mit Spaltenindex-Schlüsseln col_0…; Mapping-Klärung im FE/BE-04 - Sehr breite Excel (200 Spalten): Spaltenlimit konfigurierbar, Abschneiden mit Warnung statt OOM - OCR-Konfidenz niedrig auf ganzer Seite (<Schwelle): Seite als review_required markiert (F09-Unterstützung)

Testfälle. - Unit: Router-Schwellenlogik; Koordinatennormierung (Punkt↔Pixel, dpi-Varianten); Sniffer (Encodings, Delimiter); Header-Heuristik - Integration: PdfDigital gegen 3 Golden-Fixtures (Elementzahl, Box-Toleranz ±2 px); Xlsx/Csv Golden; Idempotenz-Re-Run - Integration (gpu-Profil/nightly): ml-Dienst-Roundtrip auf Scan-Fixture; CPU-Modus-Smoke - Contract-Test OcrClient↔ml-Dienst (Schema-Version, Pflichtfelder) — läuft in beiden Phasen unverändert - E2E-Beitrag: „Auftrag Alpha” vollständig extrahiert als Eingang für BE-05

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-04 (Kontext), BE-05, FE-04. Wird blockiert von: BE-01, BE-02. Aufwand. 7 PT. Tech-Stack-Bezug. PDF digital (PyMuPDF), OCR/Layout Scans (PaddleOCR-VL 1.5/1.6, Tesseract-Fallback), Backend/DB, HW PoC (GPU-Dienst).

## BE-04 — LLM-Abstraktionsschicht, Azure-Provider (Phase 1), vLLM-Provider (vorbereitet), Stub

Kontext. Kern der Zwei-Phasen-Modellstrategie (Rahmenentscheidung 1, ADR-0003/-0004): Pipeline-Logik ruft nie einen Anbieter direkt, sondern ausschließlich das Interface; Azure OpenAI (Phase 1) und gpt-oss-120b@vLLM (Phase 2, Umsetzungsplan 2.2) sind per Konfiguration austauschbar (SPRINT0-06). Fachlich: Schritt 3 (Kap. 8) — Kandidaten auf die 16 Kernattribute mappen, mit Grounding-Pflicht (Tech-Stack-Tabelle: „nur belegbare Werte”) und JSON-Schema-Decoding gegen Halluzination.

Umsetzung. Modul llm/: - llm/interface.py:

class LlmClient(Protocol):
    async def complete_structured(req: StructuredRequest) -> StructuredResponse
    async def health() -> ProviderHealth
StructuredRequest(task_id, system_prompt_id, user_content: list[ContentPart],
                  json_schema: dict, max_tokens, temperature=0, metadata)
ContentPart = TextPart(text) | TableExcerptPart(rows, element_ids)   # kein Freiform-Bild in Stufe 1
StructuredResponse(parsed: dict, raw_text, usage(prompt_toks, completion_toks),
                   provider, model, model_version, finish_reason, warnings)
# Fehler: LlmRateLimited(retry_after), LlmContentFiltered(categories),
#         LlmSchemaViolation(raw), LlmUnavailable, LlmContextOverflow

- llm/providers/azure_openai.py: AzureOpenAiClient — Chat Completions mit response_format={"type":"json_schema", strict:true}; API-Version aus Config; 429-Handling mit Retry-After-Respekt + Jitter; Content-Filter-Ergebnis aus Response-Annotationen → LlmContentFiltered mit Kategorien (bekanntes Risiko bei technischen Dokumenten: Werkstoff-/Härteangaben triggern gelegentlich Filter — genau deshalb eigene Fehlerklasse + Metrik statt generischem Fail); Kostenberechnung aus usage×Preistabelle (SPRINT0-09) in LlmTrace.

- llm/providers/vllm.py: VllmClient — OpenAI-kompatibler Endpunkt, Structured Output via guided_json (vLLM-Guided-Decoding, Umsetzungsplan 2.2); kein Content-Filter (Warnungsfeld bleibt leer); model_version = Modellname+Servinghash aus /v1/models. In diesem Ticket implementiert und gegen einen Mock-Server getestet; Live-Härtung in MIG-02.

- llm/providers/stub.py: aus SPRINT0-03 hierher überführt, fixturebasiert, deterministisch.

- llm/factory.py: build_llm_client(settings) -> LlmClient — Provider-Switch; ruft assert_data_egress_allowed() wenn provider=azure und Request real_data-markierte Inhalte enthält (Gate aus SPRINT0-06; Datenherkunft wandert als Flag durch die Pipeline ab BE-02).

- llm/prompts/: versionierte Prompt-Templates als Dateien (extract_attributes.v1.md …), system_prompt_id referenziert Datei+Hash → landet in Provenienz (model_or_rule = provider/model/prompt-hash) und LlmTrace. Prompt-Änderung = neue Version, alte bleibt (Reproduzierbarkeit).

- llm/mapping.py: fachlicher Aufrufer für Schritt 3: AttributeMapper.map(candidate, context_elements) -> MappedAttributes — baut Request (Kandidat + umliegende Elemente + Attributschema mit DE/EN-Synonymen aus Kap. 12), erzwingt Grounding: Schema verlangt je Attribut source_element_ids; Werte ohne existierende Element-Referenz werden verworfen und als Warnung geloggt (Halluzinations-Sperre), decision_type=ai.

- Abzufedernde Provider-Unterschiede (explizit, aus dem Auftrag): (1) Rate Limits: Azure TPM/RPM-Kontingente → zentrale Semaphore+Backoff im Azure-Client; vLLM: lokale Warteschlange, kein 429-Regime. (2) Content-Filter: nur Azure → Fehlerklasse wird von der Pipeline als „Element zur manuellen Prüfung” behandelt, nie als Datenverlust. (3) Antwortformat/Function-Calling: Azure json_schema strict vs. vLLM guided_json; Schema-Dialekt-Unterschiede (z. B. additionalProperties-Behandlung) kapselt ein SchemaAdapter je Provider — die Pipeline liefert ein kanonisches JSON-Schema. (4) Kosten: nur Phase 1 relevant → Kostenfeld nullable, Metrik nur bei azure. (5) Kontextfenster: vLLM/gpt-oss 131k vs. Azure-Deployment-Limit → ContextBudget-Prüfung vor Versand mit provider-spezifischem Limit aus Config.

Unterschritte. - [ ] Interface + Fehlerklassen + SchemaAdapter (kanonisch→Azure-strict, kanonisch→guided_json) - [ ] AzureOpenAiClient (Auth, 429/5xx-Retry, Content-Filter-Mapping, usage/Kosten→Trace) - [ ] VllmClient gegen lokalen Mock (aiohttp-Testserver mit OpenAI-API-Simulation) - [ ] Factory + Egress-Gate-Verdrahtung + real_data-Flag-Durchleitung (BE-02→BE-03→hier) - [ ] Prompt-Registry (versioniert, Hash), erste Templates: Attribut-Mapping, Header-Interpretation (für BE-07-Mappingvorschlag) - [ ] AttributeMapper mit Grounding-Validierung (source_element_ids-Pflicht, Existenzprüfung) - [ ] ContextBudget (Tokenzählung tiktoken/Heuristik, Chunking-Strategie: pro Kandidat + Fenster, nie ganze Dokumente) - [ ] Trace-Anbindung (SPRINT0-09 record_llm_trace) für jeden Aufruf inkl. Fehlerfälle - [ ] Kassetten-Aufzeichnung (SPRINT0-03 replay) für beide Provider vorbereiten

Akzeptanzkriterien. - Wechsel stub→azure→vllm(mock) ausschließlich per Env-Variablen, Pipeline-Code unverändert (Test beweist: gleicher Aufrufpfad, drei Provider) - Azure-429 mit Retry-After=2 s: genau ein Wartezyklus, dann Erfolg; nach max_retries → LlmRateLimited an Aufrufer - Content-Filter-Antwort → LlmContentFiltered mit Kategorien; Pipeline markiert Kandidat review_required, kein Abbruch des Gesamtlaufs - Antwort mit Attributwert ohne gültige source_element_ids: Wert verworfen, Warnung + Metrik, übrige Werte bleiben - Jeder Live-Aufruf erzeugt LlmTrace mit Prompt-Hash, Modellversion, Kosten (azure) — Stichprobe im Integrationstest - azure + real_data ohne Freigabe-Flag → harter Fehler vor Netzwerkkontakt (Egress-Gate-Test mit Netzwerk-Mock, der jeden Socket-Aufruf als Testfehler wertet)

Edge Cases. - Schema-valide, aber leere Antwort ({} erlaubt?): Schema verlangt attributes: [] minimal; leeres Mapping ist gültiges Ergebnis „nichts belegbar” - Azure gibt trotz strict gelegentlich Markdown-Zäune: Response-Sanitizer vor Parse (nur ``-Strip, keine Reparatur-Heuristiken — Reparatur verfälscht Audit) - Truncation (finish_reason=length): LlmSchemaViolation-Sonderfalltruncated`, automatischer Retry mit reduziertem Kontextfenster (1×), dann review_required - Nichtdeterminismus: bereits durch SPRINT0-03 abgedeckt (Vergleich auf Schema-Objekt); zusätzlich seed-Parameter wo verfügbar setzen, aber nie darauf bauen - Parallele Aufrufe über Semaphore hinaus (Batch-Ingestion): Fairness-Queue, Job-Priorität interaktiv>batch (Kap. 17 „Transparenz ohne Prozessverlangsamung”) - Prompt-Injection aus Dokumentinhalten („ignore previous instructions” in einer Zelle): System-Prompt-Härtung + Grounding-Pflicht begrenzt Wirkung; Testfall mit präparierter Fixture, erwartet: keine Schema-fremden Effekte, Inhalt wird als Datum behandelt

Testfälle. - Unit: SchemaAdapter beide Dialekte; Retry-/Backoff-Logik (Zeit gemockt); Grounding-Validierung; ContextBudget-Chunking - Contract: alle drei Provider gegen identische StructuredRequest-Suite (stub direkt, azure via Kassette, vllm via Mock) → identisches StructuredResponse-Schema - Integration: Trace-Vollständigkeit; Egress-Gate; Content-Filter-Kassette - Sicherheit: Injection-Fixture; Secrets nie im Trace-Prompt (Redaktionsschnittstelle SPRINT0-09 respektiert — Trace speichert Prompt bewusst voll, aber lokal; Test: kein Trace-Feld gelangt in Techniklog)

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-05, BE-07 (Mappingvorschlag), MIG-01…-05. Wird blockiert von: BE-01, SPRINT0-06, -09; Kontextdaten aus BE-03. Aufwand. 5 PT. Tech-Stack-Bezug. Extraktions-LLM (gpt-oss-120b@vLLM, JSON-Schema-Decoding), Serving (vLLM V1), Backend/DB (Traces).

## BE-05 — Normalisierung, Entity Resolution, Konsolidierung mit Stückzahlaggregation

Kontext. Schritte 3–4 des Sollprozesses (Kap. 8): Benennungen normalisieren (Dictionary, Kap. 12), gleiche Entitäten erkennen, Quellen zusammenführen, Stückzahlen aggregieren — F05, F06, F07; AK 3–5. Ansatz aus Umsetzungsplan 2.3: Kandidatengenerierung über normalisierte Schlüssel + rapidfuzz + BGE-M3-Embeddings (pgvector), Entscheidung regelbasiert mit Konfidenz; alles Unsichere wird Konflikt (Kap. 13) — Unsicherheit wird an den Konstrukteur delegiert, nicht wegmodelliert.

Umsetzung. Modul resolution/: - resolution/normalize.py: Normalizer — deterministische Kette nach dem LLM-Mapping (BE-04): (1) DictionaryService.lookup(term, lang, attribute_scope) exakte Treffer; (2) Formatregeln als konfigurierbare, versionierte Funktionsbibliothek rules/format_rules.py (Stufe 1 statisch, Kap. 12: z. B. Härte „58+2 HRC” ↔ „58-60 HRC”-Normalform, Maße „Ø20 x 100” → X/D=20, Y/L=100, Einheitenvereinheitlichung); jede Anwendung schreibt Provenienz decision_type=automatic, model_or_rule=format_rule/<name>@<version>. LLM schlägt vor, Regeln normieren — Reihenfolge exakt wie Umsetzungsplan Teil 3, Schritt 3. - resolution/embedding.py: EmbeddingService — BGE-M3 lokal im ml-Dienst (zweiter Endpunkt POST /embed), Vektoren in pgvector (DictionaryEntry + PositionCandidate.benennung_normalized); Batch-fähig. - resolution/blocking.py: CandidateBlocker — Blockschlüssel: normalisierte Positionsnummer, Hersteller-Materialnummer, exakte normalisierte Benennung; nur Paare innerhalb eines Blocks (plus Embedding-Nachbarschaft top-k über Blöcke hinweg) werden verglichen — hält Aufwand bei großen Stücklisten quadratikfrei (Mengengerüst offen, Konfliktpunkt E → Parameter konfigurierbar). - resolution/matcher.py: PairScorer — Merkmalsvektor je Paar: key_match (bool je Schlüssel), rapidfuzz-Ratio auf Benennung, Embedding-Cosine, Maß-/Werkstoff-Kompatibilität; MatchDecision über konfigurierte Schwellen (Stufe 1: statische YAML resolution_config.yaml, versioniert): merge (≥ T_high, kompatible Attribute), conflict (Zwischenzone oder Attribut-Widerspruch), distinct (< T_low). Erklärbarkeit: jede Entscheidung persistiert den Merkmalsvektor (MatchExplanation JSONB) — Work-Desk-Transparenz (F19 tabellarisch). - resolution/merge.py: Consolidator — merge-Gruppen → eine BomPosition; Attributzusammenführung: identische normalisierte Werte → ein Wert mit vereinigter Provenienzliste; divergente Werte → kein stiller Gewinner, Attribut bleibt leer/vorläufig + Conflict(scope=attribute) mit allen Optionen (BE-06 verwaltet). Stückzahlaggregation (F07): Addition nur bei merge mit Herkunft aus disjunkten Quellkontexten gleicher Ebene (z. B. zwei Teilzeichnungen desselben Designs); gleiche Quelle doppelt erkannt → keine Addition (Dedupe); unklare Zusammengehörigkeit → Conflict(scope=quantity). Stk.Konstr./Stk.Ersatz getrennt geführt (Attribute 2/3). - resolution/service.py: ConsolidationService.run(design_id) — orchestriert Normalize→Block→Score→Merge, setzt Positionsstatus raw→consolidated bzw. →normalized gemäß Statusmaschine (BE-01), idempotent re-runnable: neuer Lauf erzeugt neue Vorschlagslage, manuelle Entscheidungen und aufgelöste Konflikte bleiben unangetastet (manual-dominiert-ai-Regel; Re-Konflikt nur bei neuen Quellen → BE-06-Re-Open-Pfad).

Schnittstellen.

class ConsolidationService:
    async def run(design_id, scope: set[OrderId]|None = None) -> ConsolidationReport
ConsolidationReport(merged: int, conflicts_opened: int, positions: int,
                    explanations_ref, duration)
class Normalizer:
    def normalize(attr_key, value_raw, lang) -> NormalizedValue   # + Regel-Provenienz
class PairScorer:
    def score(a: CandidateView, b: CandidateView) -> MatchExplanation
# Konfiguration: resolution_config.yaml (Schwellen, Gewichte, Blockschlüssel) — versioniert, in Provenienz referenziert

Unterschritte. - [ ] DictionaryService (Lookup exakt + Fuzzy-Vorschlag, Seed-Import aus CSV — initiales Dictionary ist Beistellungs-Klärungspunkt Prio 2; synthetischer Seed für Entwicklung) - [ ] Formatregel-Bibliothek v1: Härte, Abmaße X/D–Y/L–Z, Einheiten, Whitespace/Case, DE/EN-Dezimaltrennzeichen — jede Regel einzeln getestet + versioniert - [ ] Embedding-Endpunkt im ml-Dienst + pgvector-Anbindung + Backfill-Job - [ ] Blocker + Konfigurierbarkeit; Mengen-Benchmark (synthetisch 5k Kandidaten < 60 s ohne GPU-Embeddings-Neuberechnung) - [ ] PairScorer + MatchExplanation-Persistenz - [ ] Consolidator inkl. F07-Aggregationsregeln + Dedupe + Konflikterzeugung (Schnittstelle zu BE-06) - [ ] Idempotenz-/Re-Run-Semantik (manual bleibt, ai wird neu vorgeschlagen) + Statusübergänge - [ ] Golden-Testset „Konsolidierung”: 30 handkonstruierte Fälle (Synonyme DE/EN, Tippfehler, gleiche Nummer/anderes Teil, Mengen-Splits) mit Soll-Ausgang je Fall

Akzeptanzkriterien. - „Sechskantschraube M8x30” + “hex bolt M8x30” (Dictionary-Eintrag) → merge, eine Position, Provenienz aus beiden Quellen (AK 3/4-Beitrag) - Zwei Quellen, gleiche Position, Stk. 4 + 4, disjunkte Teilzeichnungen → Stk.Konstr.=8 (F07/AK 5); dieselbe Quelle doppelt extrahiert → 4, Dedupe-Event - Gleiche Positionsnummer, unvereinbarer Werkstoff → keine stille Zusammenführung: Position mit Attribut-Konflikt und beiden Optionen - Score in Zwischenzone → Conflict(scope=assignment) mit MatchExplanation abrufbar - Re-Run nach manueller Konfliktlösung ändert die manuelle Entscheidung nicht (Regressionstest) - Alle 30 Golden-Fälle liefern den definierten Soll-Ausgang; Änderung an Schwellen ohne Golden-Anpassung → Test rot (bewusste Kopplung)

Edge Cases. - Kandidat ohne Benennung (nur Nummer+Maße): Scorer degradiert auf Schlüssel+Maße, Embedding entfällt — kein Crash, dokumentierte Gewichtsanpassung - Mehrsprachige Mischliste in einem Dokument: Sprachfeld je Element aus Extraktion/LLM, Dictionary-Lookup je Sprache - Transitive Merges (A~B, B~C, A≁C): Cluster über Union-Find, Inkonsistenz → gesamter Cluster als assignment-Konflikt statt Teilmerge - Ersatzteil-Stückzahlen in separater Spalte vs. Fußnote: Aggregation nur spaltenbasiert; Fußnoten-Werte bleiben ai-Vorschlag mit review_required - Leeres Dictionary (Erstinstallation): Pipeline lauffähig, mehr Konflikte statt Fehler — degradiert kontrolliert - Embedding-Dienst down: Lauf mit Flag no_embeddings (nur Schlüssel+Fuzzy), Report weist es aus — kein stiller Qualitätsabfall

Testfälle. - Unit: jede Formatregel (Positiv/Negativ/Idempotenz); Blocker-Schlüsselbildung; Union-Find-Clusterfälle; F07-Entscheidungstabelle (Quelle gleich/disjunkt/unklar × Ebenen) - Integration: Golden-30 end-to-end auf DB; Re-Run-Idempotenz; pgvector-k-NN-Korrektheit auf Seed - Property-Test: Aggregation ist reihenfolgeunabhängig (Permutation der Quellen → gleiche Summe/gleiche Konflikte) - Qualitäts-Suite (Ebene 4): Positions-Recall/Feldgenauigkeit auf Referenzset — Schwellen aus Konzeptphase, bis dahin Ratchet

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-06, BE-07 (sinnvolle Daten), FE-03/-05. Wird blockiert von: BE-03, BE-04. Aufwand. 6 PT. Tech-Stack-Bezug. Entity Resolution (rapidfuzz + BGE-M3/pgvector), Extraktions-LLM (vorgelagert), Backend/DB.

## BE-06 — Konflikterkennung und Konfliktauflösungs-Service

Kontext. Kap. 13 vollständig: vier Konfliktarten, Darstellung bis auf Fundstelle, fachliche Auflösung per definierter Aktionen mit optionalem Kommentar (keine Zwangsbegründung), Dokumentationspflicht; F10; AK 7/8-Backend-Anteil; Statuskopplung aus BE-01 (kein approve mit offenem Konflikt). Erkennung entsteht überwiegend in BE-05 — dieses Ticket liefert den verwaltenden Service, die Auflösungssemantik und das Verhalten bei nachträglichen Quellen (offener Punkt Umsetzungsplan 1.1 Kap. 13).

Umsetzung. Modul conflicts/: - conflicts/detector.py: ConflictDetector — ergänzende Prüfungen jenseits BE-05: doppelte Positionsnummern im Design (row-Scope), Positionen ohne Pflichtattribute vor Statuswechsel (formale Prüfung, Lesart A), Mengeninkonsistenz Design vs. Auftrags-Override. Läuft als Abschluss jedes Konsolidierungslaufs und on-demand. - conflicts/service.py: ConflictService — Lebenszyklus: open → resolved | accepted_exception; reopened bei neuer Quelle. Auflösungsaktionen exakt nach Kap. 13 als Enum: use_option(option_id) (deckt „Wert aus Stückliste/Zeichnung/Spezifikation/Katalog verwenden/verwerfen” ab — Option trägt Quellklasse), consolidate(manual_value) („aus mehreren Quellen konsolidieren”), accept_exception („Konflikt akzeptieren und dokumentieren”); comment: str|None immer optional. Jede Auflösung: (1) setzt AttributeValue neu (decision_type=manual, Provenienz = gewählte Option(en)+actor), (2) EventLog, (3) Locking über Position.version (BE-01). - conflicts/reopen.py: ReopenPolicy — trifft ein neuer Kandidat/Wert auf ein Attribut mit resolved-Konflikt oder manuellem Wert: kein stilles Überschreiben; stattdessen Conflict(state=reopened) mit Referenz auf die frühere Resolution (Historie sichtbar), manueller Wert bleibt aktiv bis zur neuen Entscheidung. Bei accepted_exception: neue Quelle wird als weitere Option angehängt, Status bleibt, FE zeigt Hinweis. Diese Default-Policy ist als ADR-0012 dokumentiert und als abzustimmende Präzisierung markiert (Prio-2-Klärungspunkt). - conflicts/queries.py: Abfragen fürs FE: Konflikte je Design/Auftrag/Position, Zählerstände für Zeilen-Badges (F10), Optionsdetails inkl. Provenienz bis Fundstelle (F08).

Schnittstellen.

class ConflictService:
    async def list(design_id, filter: ConflictFilter) -> Page[ConflictDto]
    async def resolve(conflict_id, action: ResolutionAction, actor,
                      expected_position_version) -> ResolutionResult
    async def reopen_check(position_id, incoming: AttributeProposal) -> ReopenOutcome
ResolutionAction = UseOption(option_id, comment?) | Consolidate(value, comment?)
                 | AcceptException(comment?)
ConflictDto(id, scope, position_ref, attribute_key?, options: list[OptionDto], state,
            history: list[ResolutionRef])
OptionDto(value, source_doc_class, provenance: list[Provenance])

Unterschritte. - [ ] Detector-Zusatzprüfungen (Dubletten-Nummer, Pflichtfelder, Override-Inkonsistenz) + Konfiguration der Pflichtfeldliste - [ ] ConflictService.resolve mit allen drei Aktionsarten, Attribut-Neusetzung, Event, Locking - [ ] ReopenPolicy + ADR-0012; Anhänge-Verhalten bei accepted_exception - [ ] Query-Schicht mit Zählern (SQL-optimiert, ein Query je Sicht — UI-Performance bei großen Listen, Konfliktpunkt E) - [ ] Idempotenz: doppelte resolve-Aufrufe (Netz-Retry vom FE) über Conflict-Zustandsprüfung + Request-Id - [ ] Kopplungstest mit Statusmaschine (approve-Gate)

Akzeptanzkriterien. - Attributkonflikt mit 3 Optionen: use_option setzt Wert, Provenienz = Option, Konflikt resolved, Event mit actor+optional comment (Kap. 13 vollständig abgebildet) - consolidate mit manuellem Wert: decision_type=manual, alle Optionsprovenienzen als Beleg verknüpft - accept_exception lässt Attribut im dokumentierten Ausnahmezustand; Export (BE-07) kennzeichnet ihn im Statusblatt - Neue Quelle nach Resolution → reopened mit sichtbarer Vorentscheidung; manueller Wert unverändert aktiv - resolve mit veralteter Position-Version → 409-äquivalenter Fehler, keine Teilwirkung - Position mit offenem Konflikt kann nicht approved werden (Integrationstest über Statusmaschine)

Edge Cases. - Konfliktoptionen aus inzwischen missing-Dokument: auflösbar dank Rendition-Cache; Option trägt Dokumentstatus-Hinweis - Zwei Konstrukteure lösen denselben Konflikt parallel: Erster gewinnt, Zweiter erhält Konfliktzustand „bereits gelöst” mit Ergebnisanzeige (kein Fehler-Dead-End) - Auflösung eines row-Konflikts (Dublette) kann Positionen zusammenführen → delegiert an Consolidator-Merge mit manual-Flag, nicht im ConflictService dupliziert - Konflikt an Position, die parallel Status wechselt: resolve prüft Version der Position, nicht nur des Konflikts - Massenauflösung (FE „alle Optionen aus Quelle X”): bewusst nicht in Stufe 1 (fachliche Hoheit einzelfallbezogen); API lehnt Batch ab, im ADR notiert

Testfälle. - Unit: Aktions-Zustandsmatrix (jede Aktion × jeder Konfliktzustand → erlaubt/verboten); ReopenPolicy-Fälle; Idempotenz per Request-Id - Integration: kompletter Zyklus open→resolve→reopen→resolve auf DB mit Event-/Provenienzprüfung; Parallelauflösung; approve-Gate - E2E-Beitrag: „Auftrag Alpha” enthält 5 vorbereitete Konflikte, Skript löst sie auf, Ergebnis fließt in BE-07-Exporttest

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-07 (Statusfilter/Ausnahme-Kennzeichnung), BE-08, FE-05. Wird blockiert von: BE-05. Aufwand. 4 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB; Entity Resolution (Konfliktzulieferung).

## BE-07 — Excel-Export-Service: Template-Registry, Introspektion, versioniertes Mapping, Snapshot-Export

Kontext. Kap. 16 (ausschließlich Excel, strukturtreu, jederzeit, Snapshot), F15/F16/F20, AK 11/12. Ansatz aus Umsetzungsplan 2.7: openpyxl in die Originalvorlage schreiben (Strukturtreue by design); neue Vorlage → Header-Introspektion → Mapping-Vorschlag (Fuzzy + LLM) → verpflichtende Bestätigung → gespeichertes, versioniertes Mapping. „Selbständig” (F20) = ohne Programmieraufwand, nicht ohne Bestätigung (abzustimmende Lesart, Prio-2 „Vorlagen-Governance”).

Umsetzung. Modul export/: - export/templates.py: TemplateRegistry.register(file) -> TemplateVersion — Originaldatei wird eingelagert (Hash, Ablage im Cache-Bereich templates/), genau eine active-Version je Design-Kontext; Aktivierung nur mit bestätigtem Mapping. - export/introspect.py: TemplateIntrospector.analyze(template) -> TemplateProfile — findet Header-Zeile(n) (openpyxl: Suche nach Zeile mit maximaler Übereinstimmung gegen bekannte Attributlabels DE/EN aus Kap.-12-Schema), Datenbereich-Start, Blattauswahl, geschützte/formelhaltige Spalten (werden nie beschrieben), Stilinformationen der ersten Datenzeile (für Format-Erhalt beim Zeileneinfügen). - export/mapping.py: MappingSuggester.suggest(profile) -> list[MappingProposal] — Stufe A rapidfuzz gegen DE/EN-Labels+Synonyme; Stufe B (nur ungelöste Spalten) LLM via BE-04 (header_mapping-Prompt, Schema: attribute_key|unmapped + Konfidenz); Ergebnis immer Vorschlag. MappingService.confirm(template_version, mapping, actor) persistiert ColumnMapping mit confirmed_by (F20-Pflichtbestätigung), unbestätigte Vorlage ist nicht aktivierbar. - export/exporter.py: ExcelExporter.export(design_id|order_id, status_filter, actor) -> ExportRecord — (1) SnapshotService.create (BE-01) mit Filter (AK 11: z. B. nur approved; jeder Status-Mix erlaubt — „Export jederzeit”, Kap. 9/16); (2) Vorlagen-Kopie laden, Positionsdaten gemäß ColumnMapping in Datenbereich schreiben (Zeilen einfügen mit Stilübernahme, keine Header-/Strukturänderung — Kap. 16), Auftrags-Overrides aufgelöst; (3) Statusblatt anhängen (F16: je Position Status, offene Konflikte, accepted_exceptions, Snapshot-Id, Filter, Erzeuger, Zeitstempel, Vorlagen-/Mappingversion) — neues Blatt verändert die CadCam-relevante Struktur der Originalblätter nicht; falls Klärung ergibt, dass auch Zusatzblätter unzulässig sind: Fallback Begleitdatei (Konfigschalter vorgesehen); (4) Datei-Hash → ExportRecord, Ablage + Download über BE-08. - export/naming.py: deterministisches Namensschema <Kunde>_<Design>_<Auftrag>_<SnapshotId>_<Status>.xlsx.

Schnittstellen.

class TemplateRegistry:
    async def register(file: bytes, actor) -> TemplateVersion         # inaktiv bis Mapping bestätigt
    async def activate(template_version_id, actor) -> None            # nur mit confirmed mapping
class MappingSuggester:
    async def suggest(template_version_id) -> list[MappingProposal]   # fuzzy + optional LLM
class MappingService:
    async def confirm(template_version_id, mapping: dict[col, attr_key], actor) -> ColumnMapping
class ExcelExporter:
    async def export(scope: DesignRef|OrderRef, status_filter: set[Status],
                     include_conflict_rows: bool, actor) -> ExportRecord

Unterschritte. - [ ] Registry inkl. Einlagerung, Aktivierungslogik, genau-eine-aktive-Regel - [ ] Introspector (Headersuche, Datenbereich, Schutzspalten, Stilprofil) gegen 3 Vorlagen-Fixtures (Original-nah, verschobene Header, Mehrblatt) - [ ] Suggester Stufe A/B + Konfidenzgrenzen; unmapped-Handling - [ ] MappingService mit Bestätigungspflicht + Versionierung (Änderung = neue mapping_version) - [ ] Exporter: Snapshot, Zeilen schreiben mit Stil, Overrides, Statusfilter, Statusblatt, Hash, Record - [ ] Namensschema + Kollisionvermeidung - [ ] Golden-Exports: 3 Soll-Dateien, Vergleich zellwertbasiert (SPRINT0-03-Vergleicher)

Akzeptanzkriterien. - Export in Originalvorlage: Header, Spaltenreihenfolge, Feldnamen byte-identisch zur Vorlage in den Originalblättern (Kap. 16 „keine unzulässigen Änderungen”), Daten korrekt gemappt (AK 4/12) - Export mit Filter approved enthält ausschließlich freigegebene Positionen; ungefilterte Variante alle mit Statusausweis (AK 11, F16) - Neue Vorlage mit umbenannter Spalte „Werkstoff/Material” → Vorschlag korrekt, ohne Bestätigung kein Export mit dieser Vorlage möglich (F20-Lesart technisch erzwungen) - Snapshot-Determinismus: zweimaliger Export desselben Snapshots → zellwertidentische Dateien - ExportRecord enthält Datei-Hash, Snapshot-, Vorlagen-, Mappingversion — Übergabe „vorbereitet” nachweisbar (AK 12, F17-Beitrag)

Edge Cases. - Vorlage mit Formeln im Datenbereich: Schutzspalten werden übersprungen, Hinweis im Statusblatt - Mehr Positionen als vorformatierte Zeilen: Zeileneinfügung mit Stilkopie; Vorlagen mit „Summenzeile unten” → Introspector erkennt Endmarker, Einfügung davor - Attributwert ohne Mapping-Ziel (Vorlage kennt Spalte nicht): Wert fehlt in Datei, erscheint im Statusblatt als „nicht exportiert” — kein stiller Verlust - Accepted-exception-Attribute: exportiert mit Kennzeichnung im Statusblatt (Verhalten dokumentiert, Klärungsvorbehalt) - Sehr große Stückliste (Mengengerüst offen): Streaming-Write-Mode-Grenzen von openpyxl bei Vorlagen → Benchmark, Grenzwert dokumentieren; bei Überschreitung klarer Fehler statt korrupter Datei - Gleichzeitiger Export zweier Nutzer: unproblematisch (Snapshots isoliert), Namensschema kollisionsfrei über SnapshotId

Testfälle. - Unit: Headersuche-Varianten; Mapping-Konfidenzlogik; Namensschema; Statusfilter-Mengenlogik - Integration: Golden-Exports (3 Vorlagen × 2 Filter); Vorlagenwechsel-Workflow inkl. Bestätigungszwang; Formel-/Summenzeilen-Fixture - Contract: Suggester-LLM-Aufruf läuft über LlmClient (import-linter + Test), Kassette vorhanden - E2E-Beitrag: „Auftrag Alpha” → Export nach Konfliktlösung, Golden-Vergleich (Abnahme-Generalprobe AK 11/12)

Abhängigkeiten. Blockiert: BE-08 (Export-Endpunkte), FE-06/-07, INT-Abnahmetest. Wird blockiert von: BE-01, BE-04, BE-06. Aufwand. 4 PT. Tech-Stack-Bezug. Excel (openpyxl in Originalvorlage, versioniertes Mapping), Extraktions-LLM (Mappingvorschlag), Backend/DB.

## BE-08 — FastAPI-Schicht für Frontend-Zugriff

Kontext. Einzige Schnittstelle des Qt-Clients (Schichtenvertrag SPRINT0-02); trägt F03 (alle sehen/bearbeiten alles) mit Locking (ADR-0008), Kap.-17-Anforderungen Zugriff/Audit, und liefert alle FE-Bedarfe der Teile C: Projektbaum, Dokumente+Seitenbilder, Positionen, Konflikte, Status, Jobs, Export. Authentifizierung ist im Lastenheft offen (Umsetzungsplan 1.1 Kap. 6, Prio-2) — Annahme Stufe 1: lokale Nutzerverwaltung (Login+Passwort, argon2), LDAP/AD als vorbereiteter Provider-Punkt; als ADR-0013 mit Klärungsvorbehalt.

Umsetzung. Modul api/: - api/app.py: App-Factory, Middleware: Auth (Session-Token, httponly-los da Desktop-Client → Bearer-Token), request_id-Binding (SPRINT0-09), Fehler→RFC-9457-Problem-Details (Fehlercodes aus core/errors), Gzip. - Router (je Datei, dünne Schicht über Services/Repos — keine Fachlogik in Routen): - auth.py: POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /auth/me - projects.py: CRUD Kunde/Design/Auftrag (F02), Baum-Query fürs FE - documents.py: Registrierung (Pfadangabe, Batch), Liste je Auftrag, GET /documents/{id}/pages/{n}/image (Rendition-PNG, ETag=content_hash — Spotting-Frame FE-04), POST /documents/{id}/verify, Klassen-Override - pipeline.py: POST /designs/{id}/extract, POST /designs/{id}/consolidate → Job-Ressource; GET /jobs/{id} (Polling; bewusst kein SSE/WebSocket in Stufe 1 — Qt-Client-Simplizität, ADR-Notiz) - positions.py: Liste (Pagination, Filter Status/Konflikt, Sortierung), Details inkl. AttributeValues+Provenienz, PATCH /positions/{id} (Attribut-Overrides, If-Match: version → 409/412 bei Stale — F11 direktes Überschreiben, decision_type=manual), POST /positions/{id}/transition (Statusmodell, AK 9), GET /positions/{id}/history (EventLog-Sicht — Kap. 10.2 Historie) - conflicts.py: Liste/Detail/POST /conflicts/{id}/resolve (BE-06-Aktionen; AK 7/8) - elements.py: GET /elements/{id} (RawElement + Boxen für Fundstellenanzeige F08) - export.py: Templates (register/suggest/confirm/activate), POST /exports (Filter), GET /exports/{id}/file (F15/16) - dictionary.py: read-only Liste (Transparenz; Pflege-UI erst Stufe 2) - health.py, metrics (SPRINT0-09) - api/schemas.py: Response-Modelle strikt aus sbde_shared-Kontrakten; keine ORM-Leaks. Pagination einheitlich (?limit&cursor), Zeiten UTC-ISO-8601. - OpenAPI vollständig annotiert (SPRINT0-07-Konvention), Fehlerantworten dokumentiert je Route.

Schnittstellen (Vertragsauszug für FE).

POST /auth/login {login, password} -> {token, user}
GET  /designs/{id}/positions?status=&has_conflict=&cursor= -> Page[PositionDto]
PATCH /positions/{id}  If-Match: "17"
      {changes:[{key, value}]} -> 200 PositionDto | 412 stale | 409 conflict-gate
POST /positions/{id}/transition {target} If-Match -> PositionDto | 409 open_conflicts
POST /conflicts/{id}/resolve {action:{type, option_id?|value?, comment?}} -> ResolutionResult
GET  /documents/{id}/pages/{n}/image -> image/png (ETag, 304-fähig)
POST /designs/{id}/extract -> {job_id}; GET /jobs/{id} -> {state, progress, report?}
POST /exports {scope, status_filter[]} -> {export_id}; GET /exports/{id}/file -> xlsx

Unterschritte. - [ ] App-Factory + Middleware + Problem-Details-Mapping (alle core/errors-Klassen) - [ ] Auth: lokale Nutzer, argon2, Token-Store (DB, Ablauf), Depends(current_user); ADR-0013 - [ ] Alle Router mit Schemas, Pagination, Filtern; Ownership bewusst offen (alle Konstrukteure = Vollzugriff, Kap. 6) - [ ] If-Match/ETag-Locking auf PATCH/transition; 412/409-Semantik einheitlich - [ ] Rendition-Auslieferung mit ETag/304 + Range-Support (große Seiten, FE-Zoom) - [ ] Job-Ressource (Registry aus BE-02/03/05 vereinheitlicht) - [ ] OpenAPI-Vervollständigung, make api-docs grün, Schemathesis-Lauf eingerichtet - [ ] Lasttest-Smoke (locust, 15 simulierte Nutzer auf Leseendpunkten — obere Annahme aus Umsetzungsplan 1.2 E)

Akzeptanzkriterien. - FE-Vertrag oben vollständig implementiert; OpenAPI validiert; Schemathesis (property-based gegen Schema) ohne 5xx - PATCH mit veralteter Version → 412 inkl. aktueller Ressource im Body (FE kann Diff zeigen); Transition mit offenem Konflikt → 409 mit Konfliktliste - Unauthentifiziert → 401 auf allem außer /health; jede schreibende Route erzeugt EventLog mit actor=Token-Nutzer - Positionsliste mit 5.000 Positionen paginiert < 300 ms/Seite auf Referenz-Dev-Hardware (Vorwegnahme Mengengerüst, Messwert dokumentiert) - Seitenbild-Abruf mit gültigem ETag → 304 - Kein Endpunkt liefert Provenienz-lose Attributwerte (Contract-Test)

Edge Cases. - Token abgelaufen mitten in Bearbeitung: 401 + FE-Refresh-Pfad (Re-Login ohne Datenverlust — FE-07 verlässt sich auf 412/If-Match, nicht auf Session) - Doppelklick/Netz-Retry auf resolve/transition: Idempotenz über Request-Id-Header (BE-06) bzw. Versionsprüfung - Pfad-Registrierung mit UNC vs. smb://-Notation: Normalisierung serverseitig, beide akzeptiert - Export-Download-Abbruch: Datei bleibt, erneuter GET liefert identische Datei (Hash-verifiziert) - Parallele Jobs auf demselben Design: zweiter consolidate wird gequeued, nicht parallel (Konsistenz), Job-Status queued

Testfälle. - Unit: Fehler-Mapping vollständig (jede Fehlerklasse → Code/Status); Pagination-Cursor; Auth-Flows - Integration: jeder Router happy+Fehlerpfad gegen DB; Locking-Race über API (zwei Clients); EventLog-Actor-Korrektheit - Contract: Schemathesis; FE-Vertragstests (dieselbe Suite läuft später im FE gegen Test-Server — gemeinsame Fixture „Auftrag Alpha”) - Last-Smoke: 15 Nutzer lesen, 3 schreiben, keine 5xx, Latenzbericht als Artefakt

Abhängigkeiten. Blockiert: alle FE-Tickets, INT-01. Wird blockiert von: BE-01–BE-07 (Router inkrementell hinter Feature-Flags mergebar; Auth+projects+documents können direkt nach BE-02 live gehen). Aufwand. 5 PT. Tech-Stack-Bezug. Backend/DB (FastAPI), Desktop (Vertragsgegenstück).

# TEIL C — FRONTEND-ENTWICKLUNGSPLAN (Qt 6 / PySide6)

Bau-Prinzip. Alle Fachbereiche (FE-02…FE-06) werden gegen ein abstraktes ApiGateway-Interface entwickelt, das in FE-01 definiert und zunächst durch ein fixturebasiertes FakeApiGateway („Auftrag Alpha”, dieselben Fixtures wie Backend-E2E aus SPRINT0-03) bedient wird. FE-07 implementiert dasselbe Interface als echten HTTP-Client gegen BE-08. Damit ist das Frontend parallel zum Backend baubar, jede UI-Komponente offline testbar (pytest-qt, offscreen), und der Vertrag zum Backend liegt an genau einer Stelle. Stufe-1-Vorgaben aus ADR-0009 gelten: festes Drei-Spalten-Layout, kein Docking, kein Logikgatter, kein Prompt-Feld (Umsetzungsplan Teil 3, „bewusste Vereinfachungen”); die Entscheidungsanzeige ist tabellarisch (F19 „teilweise”).

Übersicht:

| Ticket | Titel | PT | Blockiert von |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-01 | App-Grundgerüst, Drei-Spalten-Shell, Datenzugriffs-Interface | 4,0 | SPRINT0-01, -02, -03, -08 |
| FE-02 | Arbeitsdump (links): Projektbaum, Dokumente, Rohdaten | 3,5 | FE-01 |
| FE-03 | Work Desk (Mitte): Entscheidungs- und Provenienzansicht | 4,0 | FE-01, FE-02 |
| FE-04 | Dokumenten-Viewer mit OCR-Spotting-Frame (Extrafenster) | 4,5 | FE-01, FE-02 |
| FE-05 | Konfliktauflösungs-Dialog | 3,0 | FE-01, FE-03 |
| FE-06 | Bearbeitungsstand (rechts): Stücklistentabelle, Status, Export | 4,5 | FE-01, FE-05 |
| FE-07 | API-Anbindung: HTTP-Gateway, Session, Fehler-/Locking-Behandlung | 3,5 | FE-01, BE-08 |
| Summe |  | 27,0 |  |

(Konsistenz: Umsetzungsplan Teil 3 setzt Frontend mit 24/30/40 PT an; 27 PT liegen im realistischen Korridor, Rest-Puffer liegt in INT-Tickets.)

## FE-01 — App-Grundgerüst: PySide6-Shell, festes Drei-Spalten-Layout, Datenzugriffs-Interface, Basisinfrastruktur

Kontext. Lastenheft Kap. 10.1: Ein-Fenster-Konfiguration mit links Arbeitsdump, Mitte Work Desk, rechts Stücklistentabelle. Stufe 1 bewusst ohne Docking (ADR-0009; Qt ADS erst Stufe 3, Umsetzungsplan 2.6). Kap. 17 „Direkte Arbeitsfähigkeit im Alltag” → schneller Start, robuste Fehleranzeige, keine Blockaden durch Hintergrundaufrufe. Dieses Ticket liefert Shell, Threading-/Datenzugriffsmuster, Selektions-Bus (Grundlage für Kap. 10.3 „Fokus durch Anklicken”), Logging (SPRINT0-09-FE-Anteil) und den Windows-Build.

Umsetzung. Paket sbde_frontend/:

- app.py: main() — QApplication, Stilinitialisierung (Fusion-Style, helle Palette, definierte Farbkonstanten für Entscheidungstypen und Konflikte in ui/theme.py: automatisch/KI/manuell + Konflikt-Rot/Warn-Gelb — Kap. 10.1 differenziert Entscheidungstypen farblich, Kap. 13 verlangt farbliche Konflikthervorhebung; Farben plus Symbol/Tooltip, nicht Farbe allein — Farbfehlsichtigkeit), Locale de_DE, Crash-Handler (unbehandelte Exception → Fehlerdialog mit Log-Verweis statt stillem Absturz).

- core/gateway.py: ApiGateway (Protocol) — vollständige Abbildung des BE-08-Vertrags als typisierte Methoden über sbde_shared-DTOs:

class ApiGateway(Protocol):
    def login(login, password) -> UserDto
    def get_project_tree() -> list[CustomerNode]
    def list_documents(order_id) -> list[DocumentDto]
    def register_documents(order_id, path, recursive) -> JobRef
    def get_positions(design_id, filter: PositionFilter, cursor) -> Page[PositionDto]
    def patch_position(position_id, version, changes) -> PositionDto      # wirft StaleError|ConflictGateError
    def transition_position(position_id, version, target) -> PositionDto
    def list_conflicts(design_id, filter) -> list[ConflictDto]
    def resolve_conflict(conflict_id, action, position_version) -> ResolutionResult
    def get_element(element_id) -> RawElementDto
    def get_page_image(document_id, page, etag) -> ImageResult             # bytes | not_modified
    def start_extraction(design_id) -> JobRef;  def get_job(job_id) -> JobDto
    def get_history(position_id) -> list[EventDto]
    def create_export(scope, status_filter) -> ExportRef;  def download_export(ref, target) -> Path
    def list_templates(); def suggest_mapping(tv_id); def confirm_mapping(tv_id, mapping)

- core/fake_gateway.py: FakeApiGateway — lädt „Auftrag Alpha”-Fixtures (JSON + Seitenbilder aus testdata/), simuliert Latenz (konfigurierbar), Fehlerinjektion per Flag (fail_next("patch_position", StaleError)) für Dialog-Tests.

- core/tasks.py: Threading-Muster (ADR-0014): ApiTask(fn, on_success, on_error) auf QThreadPool; Gateway-Aufrufe laufen nie im GUI-Thread; Ergebnisse via Qt-Signale in den GUI-Thread; CancellationToken je Widget (Widget-Zerstörung storniert offene Tasks — verhindert Signale auf tote Objekte). Entscheidung Threads+httpx statt qasync: geringeres Integrationsrisiko, sauber mit pytest-qt testbar; als ADR-0014 dokumentiert.

- core/selection_bus.py: SelectionBus(QObject) — Signale positionSelected(position_id), attributeSelected(position_id, key), elementFocusRequested(document_id, page, bbox), documentSelected(document_id). Einziger Kanal für die Bereichs-Synchronisation (Kap. 10.3: Klick in der Ergebnisstückliste rückt die Entscheidungslogik in den Fokus; F08-Sprung zur Fundstelle).

- ui/main_window.py: MainWindow(QMainWindow) — QSplitter(Horizontal) mit drei Platzhalter-Panels (werden von FE-02/03/06 ersetzt), Default-Verhältnis 25/40/35, Splitterpositionen + Fenstergeometrie via QSettings persistiert; Menüleiste (Datei: Anmelden/Abmelden/Beenden; Projekt: Dokumente registrieren, Extraktion, Konsolidierung, Export; Hilfe: Version/Logpfad); Statusleiste mit JobIndicatorWidget (laufende Jobs, Fortschritt, Fehlerzähler) und Verbindungsstatus.

- ui/dialogs/error.py: zentraler ProblemDialog — rendert Problem-Details (Fehlercode aus docs/fehlercodes.md, Meldung, Details einklappbar, „Log öffnen”); Spezialdarstellungen für Stale (412) und Konflikt-Gate (409) liefern FE-05/06.

- core/fe_logging.py: Rotating-File im Nutzerprofil, Redaktionsregeln aus SPRINT0-09, SBDE_FE_LOG_LEVEL.

- packaging/: PyInstaller-Spez (Windows, one-dir), Icon, Versionsstempel aus Git-Tag; Skeleton aus SPRINT0-08 hier finalisiert.

Schnittstellen (nach außen für FE-02…06).

MainWindow.set_panels(left: QWidget, center: QWidget, right: QWidget)
services = AppServices(gateway: ApiGateway, bus: SelectionBus, tasks: TaskRunner,
                       settings: QSettings, current_user: UserDto|None)
# Jedes Panel erhält AppServices im Konstruktor — keine globalen Singletons außer QApplication.
run_task(gateway_call, on_success, on_error, token)   # einziges erlaubtes I/O-Muster (Lint-Regel)

Unterschritte. - [ ] App-Entry, Theme/Farbkonstanten inkl. Symbolset (Konflikt, Entscheidungstyp, Status), Crash-Handler - [ ] ApiGateway-Protocol vollständig gegen BE-08-OpenAPI abgeglichen (Review mit Backend) - [ ] FakeApiGateway + „Auftrag Alpha”-FE-Fixtureplan (Positionen, 5 Konflikte, 3 Dokumente, Seitenbilder) - [ ] TaskRunner + CancellationToken + Lint-Regel „kein Gateway-Aufruf im GUI-Thread” (einfacher AST-Check in tools/) - [ ] SelectionBus + Doku der Signal-Semantik in docs/frontend.md - [ ] MainWindow mit Splitter, QSettings-Persistenz, Menü, Statusleiste, JobIndicator - [ ] ProblemDialog + Fehlercode-Textkatalog (deutsch) - [ ] FE-Logging + PyInstaller-Build in CI (Windows-Runner, Artefakt) - [ ] pytest-qt-Harness: app_services-Fixture mit FakeGateway, offscreen

Akzeptanzkriterien. - Start bis interaktive Shell < 3 s (Dev-Hardware); Fenster-/Splittergeometrie überlebt Neustart - Absichtlich blockierender Fake-Aufruf (2 s Latenz) friert die UI nicht ein (GUI-Thread-Responsiveness-Test: Timer-Tick läuft weiter) - Unbehandelte Exception in einem Task → ProblemDialog mit Logverweis, App läuft weiter - Widget schließen bei laufendem Task → kein Crash, Task-Ergebnis verworfen (Cancellation-Test) - PyInstaller-Build startet auf frischer Windows-VM ohne Python-Installation - AST-Check schlägt bei direktem Gateway-Aufruf aus einem Slot ohne TaskRunner fehl

Edge Cases / Fehlerfälle. - Zwei Bildschirme → einer entfernt: Geometrie-Restore prüft Sichtbarkeit, sonst Zentrierung auf Primärschirm - QSettings korrupt: Defaults + Warnung, kein Startabbruch - HiDPI/Skalierung 125/150 % (Windows-üblich): Qt.AA_*-Rounding-Policy gesetzt, Icon-Größen dpi-relativ; manueller Prüfschritt in DoD - Fake- vs. Real-Gateway-Drift: Vertragstest-Suite (FE-07) läuft gegen beide — Drift = Testfehler

Testfälle. - Unit: SelectionBus-Signalfluss; CancellationToken; QSettings-Roundtrip; Theme-Farbzuordnung Entscheidungstyp→Farbe/Symbol - pytest-qt: Shell-Start offscreen; Responsiveness bei Task-Latenz; Crash-Handler-Dialog - Build-Smoke in CI: PyInstaller-Artefakt startet mit --version-Flag und Exit 0

Abhängigkeiten. Blockiert: FE-02…FE-07. Wird blockiert von: SPRINT0-01, -02, -03, -08. Aufwand. 4 PT. Tech-Stack-Bezug (2.9). Desktop (Qt 6/PySide6; Qt-ADS bewusst nicht — Stufe 3), Backend/DB (Vertragsspiegel via sbde_shared).

## FE-02 — Arbeitsdump (linke Spalte): Projektbaum, Dokumentenliste, Rohdaten-Ansicht, Import

Kontext. Lastenheft Kap. 4.1/10.2 Arbeitsdump: Projektverwaltung mit Design-Gruppen (Kap. 5, F02), Referenz heterogener Eingangsdaten, Dokumentenablage, „Projektstruktur mit extrahierten Rohdaten (EDI-Elementen)“. AK 1/2-Sichtbarkeit im Client. Alle Konstrukteure sehen alles (Kap. 6, F03) — keine Sichtbarkeitslogik nötig.

Umsetzung. Modul ui/dump/:

- ProjectTreeModel(QAbstractItemModel): Kunde → Design → Fertigungsauftrag (Kap. 5.2); Lazy-Load je Ebene über Gateway; Icons je Ebene; Kontextmenü: Anlegen/Umbenennen/Gruppieren (F02), „Dokumente registrieren…“, „Extraktion starten”, „Konsolidierung starten”.

- DocumentListModel(QAbstractTableModel) + DocumentListView: je selektiertem Auftrag Spalten Name, Dokumentklasse (Kap. 3, editierbar als ComboBox-Delegate → Klassen-Override class_source=manual), Status (available|changed|missing mit Symbol — Netzlaufwerk-Volatilität aus ADR-0007 wird hier sichtbar), Seiten, zuletzt geprüft; Kontextmenü: „Im Viewer öffnen” (FE-04), „Quelle prüfen” (verify), „Rohdaten anzeigen”.

- RegisterDocumentsDialog: Pfadeingabe (UNC/smb://, Validierung clientseitig nur syntaktisch — Wahrheit liegt im Backend), rekursiv-Checkbox, startet register_documents als Job; Ergebnisreport je Datei (registriert/dupliziert/Fehler) in einer Ergebnisliste — Teilerfolge des Backends (BE-02) werden vollständig angezeigt, nicht auf eine Sammelmeldung reduziert.

- RawElementsPanel: unterer Bereich der linken Spalte (vertikaler Splitter); zeigt je Dokument die extrahierten RawElements als Baum Seite → Tabelle → Zeile/Zelle (Ebenenlogik aus Kap. 10.2: Aufträge → Dokumente → Aufzeichnungen/Zeilen → Attribute); Doppelklick → elementFocusRequested auf dem Bus (öffnet FE-04 mit Box-Highlight); Konfidenz-Spalte bei OCR-Elementen, low_trust-Kennzeichnung (Tesseract-Fallback aus BE-03).

- DumpPanel: Kompositum aus Baum, Dokumentliste, RawElementsPanel; abonniert Bus (documentSelected von außen, z. B. Provenienz-Klick im Work Desk, selektiert Dokument und scrollt hin).

- Job-Kopplung: Extraktions-/Import-Jobs erscheinen im JobIndicator (FE-01); nach Job-Ende Auto-Refresh der betroffenen Modelle (gezieltes refresh(order_id), kein globales Neuladen).

Schnittstellen.

DumpPanel(services) -> QWidget           # von MainWindow.set_panels konsumiert
DumpPanel.select_document(document_id)   # Bus-Reaktion
RawElementsPanel.show_document(document_id)
# Nach außen gesendete Bus-Signale: documentSelected, elementFocusRequested

Unterschritte. - [ ] ProjectTreeModel mit Lazy-Load, Anlegen/Umbenennen-Dialoge (Validierung: Name nicht leer, eindeutig je Ebene) - [ ] DocumentListModel + Delegates (Klassen-Combo, Status-Symbol), Sortierung - [ ] RegisterDocumentsDialog + Job-Verfolgung + Dateireport - [ ] RawElementsPanel (Baumaufbau aus Element-Liste, Seitengruppierung, Konfidenzanzeige) - [ ] Bus-Verdrahtung ein-/ausgehend; Kontextmenüs - [ ] Auto-Refresh-Strategie nach Jobs; manueller Refresh (F5) - [ ] Leere-Zustände (kein Projekt / keine Dokumente / keine Extraktion) mit Handlungshinweis statt leerer Fläche

Akzeptanzkriterien. - Baum bildet Kunde→Design→Auftrag ab; Anlegen eines Auftrags erscheint ohne Neustart (F02) - Registrierung des Fixture-Ordners zeigt je Datei Ergebnis; PDF-Dokumente zeigen Seitenzahl, STEP/MSG erscheinen als reine Ablage mit Klasse (Konfliktpunkt-C-Verhalten sichtbar) - Klassen-Override persistiert (Gateway-Aufruf, Wert nach Refresh erhalten) - changed-Dokument zeigt Warnsymbol + Tooltip mit Erklärung und „Quelle prüfen”-Aktion - Doppelklick auf Zelle im RawElementsPanel feuert elementFocusRequested mit korrekter (doc, page, bbox) - Alles offline gegen FakeGateway lauffähig (pytest-qt-Suite grün ohne Backend)

Edge Cases. - 1.000+ Dokumente je Auftrag (Mengengerüst offen, Konfliktpunkt E): Modelle paginieren/Lazy-Load, Scroll-Performanztest mit synthetischen 2.000 Zeilen - Registrierungs-Job läuft, Nutzer wechselt Auftrag: Job läuft weiter, Report bleibt über JobIndicator erreichbar - Dokument ohne Extraktion → RawElementsPanel zeigt Zustand „noch nicht extrahiert” + Start-Aktion - Zwei Clients legen gleichzeitig gleichnamiges Design an: Backend-Fehler (Unique) wird als verständliche Meldung gerendert, Baum refresht - Sehr lange Pfade/Umlaute in Dokumentnamen: Eliding in der Ansicht, Volltext im Tooltip

Testfälle. - Unit: TreeModel-Indexlogik (Parent/Child, Lazy-Fetch-Trigger); Delegate-Wertkonvertierung - pytest-qt: Registrierungs-Dialogfluss inkl. Fehlerinjektion (fail_next); Klassen-Override-Roundtrip; Bus-Signal bei Doppelklick; Leere-Zustände - Performance-Smoke: 2.000-Zeilen-Dokumentliste scrollt ohne Frame-Drops (Messskript, Schwellwert dokumentiert)

Abhängigkeiten. Blockiert: FE-03, FE-04 (liefert Selektionen). Wird blockiert von: FE-01. Aufwand. 3,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; Backend/DB (Projekt-/Dokument-API); PDF/OCR (Rohdaten-Sicht).

## FE-03 — Work Desk (mittlere Spalte): Entscheidungs-, Provenienz- und Historienansicht (tabellarisch)

Kontext. Lastenheft Kap. 10.1/10.2 Mitte: „Darstellung der Transformations- und Entscheidungslogiken mit Quellenbezug, OCR-Ausschnitt, Konflikte und Historie; differenziert in automatisierte, KI- und manuelle Entscheidungsergebnisse”. F19 in Stufe 1 tabellarisch (Umsetzungsplan „Erfüllung F01–F20”: „Entscheidungsanzeige tabellarisch, nicht als Gatter-Graph”); F08 Quellenbezug Dokument/Seite/Fundstelle; Kap. 10.3: Fokus folgt der Selektion in der Stücklistentabelle. Kein Logikgatter, kein Prompt-Feld, kein Regel-Editor (Stufe 2/3).

Umsetzung. Modul ui/desk/:

- DeskPanel: Kopfzeile mit Kontext (Position: Nummer, Benennung, Status-Badge), darunter drei Reiter: Attribute, Konsolidierung, Historie.

- Reiter Attribute — AttributeDecisionModel(QAbstractTableModel): eine Zeile je Attribut des konfigurierten Schemas (16 Kernattribute, DE-Label aus Schema-API — nicht hartkodiert, Kap. 12 „flexibel konfigurierbar”); Spalten: Attribut, Rohwert, normalisierter Wert, Entscheidungstyp (Farb-/Symbol-Badge automatisch/KI/manuell — Kap. 10.1), Regel/Modell (model_or_rule aus Provenienz: z. B. format_rule/haerte@v1, azure/gpt-…/prompt-hash — Transparenz „keine Black-Box”), Konfliktindikator, Quellenzähler. Zeilenauswahl → ProvenancePanel darunter.

- ProvenancePanel: Liste aller Belege des selektierten Attributwerts: Dokumentname + Klasse, Seite, Fundstellen-Miniatur (Ausschnitt aus Rendition per bbox, über Gateway-Bildabruf + lokalem Crop — der „OCR-Ausschnitt” auf Attributebene aus Kap. 10.2, ohne das Extrafenster öffnen zu müssen), Buttons „Im Viewer zeigen” (elementFocusRequested) und „Dokument im Arbeitsdump” (documentSelected). Bei decision_type=manual: Bearbeiter + Zeitpunkt + optionaler Kommentar statt Box.

- Reiter Konsolidierung — MatchExplanationView: für die selektierte Position die MatchExplanations der Zusammenführung (BE-05): beteiligte Kandidaten mit Quelldokument, Merkmalswerte (Schlüsseltreffer, Fuzzy-Score, Embedding-Ähnlichkeit), Entscheidung merge/conflict/distinct, Stückzahl-Herleitung (F07: welche Quellen addiert, welche dedupliziert — als nachvollziehbare Summenzeile). Read-only; Korrekturweg ist der Konfliktdialog (FE-05) bzw. Wertüberschreibung (FE-06).

- Reiter Historie — HistoryView: EventLog-Sicht der Position (Kap. 10.2 „Historie”, F12): Zeitstempel, Bearbeiter, Ereignis (Textkatalog aus docs/events.md), Vorher/Nachher-Kurzform bei Attributereignissen; Filter nach Ereignistyp.

- DeskController: abonniert positionSelected/attributeSelected (Bus), lädt Daten (TaskRunner, Cancellation bei schnellem Selektionswechsel — nur die letzte Selektion gewinnt), hält keinen eigenen Fach-State (Single Source: Gateway-Antworten + Bus).

- Ebenen-Navigation (Kap. 10.2 „Darstellung in der jeweiligen Strukturebene”): Breadcrumb Auftrag → Dokument → Zeile → Attribut im Kopf; Klick auf Breadcrumb-Ebene setzt Bus-Selektion entsprechend (Dokumentebene → FE-02, Zeilenebene → FE-06-Zeile).

Schnittstellen.

DeskPanel(services) -> QWidget
# Bus-Konsum: positionSelected, attributeSelected
# Bus-Produktion: elementFocusRequested, documentSelected
AttributeRow(key, label, value_raw, value_norm, decision_type, rule_or_model,
             conflict: bool, provenance_count, position_version)

Unterschritte. - [ ] DeskPanel-Gerüst, Reiterstruktur, Kopfzeile mit Status-Badge - [ ] AttributeDecisionModel + Badges/Delegates (Farbe+Symbol+Tooltip je Entscheidungstyp) - [ ] ProvenancePanel inkl. Miniatur-Crop (Bild-Cache-Nutzung aus FE-04-Loader — gemeinsamer PageImageCache wird hier als gemeinsame Komponente in ui/common/images.py angelegt) - [ ] MatchExplanationView inkl. Stückzahl-Herleitungsdarstellung - [ ] HistoryView + Ereignis-Textkatalog (deutsch, aus events.md generiert — ein Erzeugungsskript, damit Backend-Registry und FE-Texte nicht driften) - [ ] DeskController mit Selektions-Cancellation - [ ] Breadcrumb-Navigation + Bus-Verdrahtung - [ ] Leere-/Ladezustände (Skeleton statt Flackern)

Akzeptanzkriterien. - Selektion einer Position rechts (FE-06/Fake-Trigger im Test) füllt Attribute-Reiter < 300 ms aus Fixture; jede Zeile zeigt Entscheidungstyp und Regel/Modell-Referenz (F19-tabellarisch erfüllt) - Attribut mit 2 Belegen zeigt beide Fundstellen mit korrekten Miniaturen; „Im Viewer zeigen” feuert Bus-Signal mit exakter bbox (F08 bis Fundstelle) - Manuell überschriebener Wert zeigt Bearbeiter/Zeit/Kommentar; kein Fundstellen-Crop (korrekte Fallunterscheidung) - Konsolidierungs-Reiter erklärt eine Fixture-Zusammenführung inkl. Stückzahlsumme 4+4=8 mit Quellenzuordnung (AK 5-Nachvollziehbarkeit) - Historie zeigt Statusübergänge und Attributänderungen chronologisch mit Bearbeiter (Kap. 15-Übergabefähigkeit: ein fremder Konstrukteur versteht den Stand) - Schneller Wechsel über 10 Positionen erzeugt keine veralteten Anzeigen (Race-Test: letzte Selektion gewinnt)

Edge Cases. - Attribut ohne Wert (LLM fand nichts Belegbares): Zeile mit „—” + ggf. review_required-Hinweis; kein Konflikt-Badge, wenn keiner existiert - Provenienz auf missing-Dokument: Miniatur aus Cache weiterhin verfügbar (ADR-0007-Nutzen), Statushinweis am Beleg - Sehr viele Belege (>20) je Attribut: Liste paginiert, Zähler zeigt Gesamtzahl - Schema-Änderung (neues Attribut via Vorlage/Config): Modell baut Zeilen aus Schema-API, keine Code-Änderung nötig (Test mit erweitertem Fake-Schema) - Position während Anzeige serverseitig geändert (anderer Nutzer): Historie-Refresh-Hinweisbanner „Stand veraltet — neu laden” statt stiller Diskrepanz (Version im Kopf vergleichen)

Testfälle. - Unit: Modell-Rollen/Badge-Mapping; Breadcrumb-Zustandslogik; Ereignistext-Generator (Registry-Vollständigkeit — jeder Event-Typ hat deutschen Text, sonst Testfehler) - pytest-qt: Selektionsfluss Bus→Panel; Miniatur-Crop-Korrektheit (bekannte bbox → erwarteter Bildausschnitt, Pixelvergleich mit Toleranz); Race-Test Selektionswechsel; manueller-Wert-Fallunterscheidung - Contract-nah: DeskPanel gegen FakeGateway-Fixtures, die 1:1 aus Backend-E2E-Läufen exportiert wurden (Skript tools/export_fe_fixtures.py — verhindert Fixture-Drift zwischen BE und FE)

Abhängigkeiten. Blockiert: FE-05 (nutzt Provenienzdarstellung), FE-06 (Selektionsziel). Wird blockiert von: FE-01, FE-02 (Bus-Quellen), Datenlage aus BE-05/06 (über Fixtures entkoppelt). Aufwand. 4 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; Entity Resolution (Explanation-Sicht); Backend/DB (History/Provenienz-API).

## FE-04 — Dokumenten-Viewer mit OCR-Spotting-Frame (Extrafenster)

Kontext. Lastenheft Kap. 10.1: „Dokumenten-Viewer mit OCR-Spotting-Frame in Extrafenster”; Kap. 10.2: OCR-Ausschnitt (Spotting-Frame auf EDI-Quelle) zur visuellen Prüfung auf Aufzeichnungs- und Attributebene; F09 (OCR-Ausschnitte zur Verifikation), F08 (Fundstellenebene), AK 6. Das Extrafenster ist die im Lastenheft explizit erlaubte Ausnahme vom Ein-Fenster-Layout — kein Docking, ein einfaches separates Fenster (ADR-0009-konform).

Umsetzung. Modul ui/viewer/:

- PageImageCache (in ui/common/images.py, geteilt mit FE-03): LRU-Cache (konfigurierbar, Default 200 MB) über Gateway-Bildabruf mit ETag/304 (BE-08); prefetch der Nachbarseiten; alle Abrufe über TaskRunner.

- PageGraphicsView(QGraphicsView): Seitenbild als Pixmap-Item; Zoom (Strg+Rad, Fit-Breite/Seite), Pan (Drag), Tastaturnavigation (Bild↑/↓ = Seite, +/- = Zoom); Overlay-Layer: BoxOverlayItems aus RawElement-bboxen — Standardmodus zeigt nur die fokussierte Box (Spotting), umschaltbar „alle Elemente der Seite” (halbtransparent, Typ-Farbcode Text/Tabelle/Zelle), Konfidenz im Tooltip.

- SpotlightController: reagiert auf elementFocusRequested(document_id, page, bbox) — öffnet/holt Fenster in den Vordergrund, lädt Seite, zentriert+zoomt auf bbox mit Kontextrand (20 %), animiertes kurzes Highlight (Blinkrahmen 2×) — der „Spotting-Frame”. Koordinaten kommen in Rendition-Pixeln (eine Koordinatenwahrheit, BE-03) — keine FE-seitige Umrechnung außer Zoomfaktor.

- ViewerWindow(QMainWindow): eigenes Top-Level-Fenster; Kopf: Dokumentname, Klasse, Status (available/changed/missing-Banner bei Abweichung — der Nutzer prüft dann wissentlich gegen den Cache-Stand, ADR-0007-Transparenz), Seitennavigation (Spinbox n/N, Thumbnail-Leiste optional per Toggle), Zoomanzeige; Fußzeile: Quelle-Pfad (kopierbar), Extraktor + Version der angezeigten Elemente (Provenienz-Sichtbarkeit).

- Fensterverwaltung: genau ein Viewer-Fenster in Stufe 1 (Mehrfachfenster = Stufe-3-Docking-Welt); erneuter Fokus-Request wechselt Dokument/Seite im selben Fenster; Geometrie via QSettings persistiert; „Immer im Vordergrund”-Toggle für Zwei-Monitor-Arbeit (billige Hilfe ohne Docking).

- ExcelPreviewView: für XLSX/CSV-Dokumente (keine Renditionen, BE-02): tabellarische Rohansicht der extrahierten Zellen mit Highlight der fokussierten Zelladresse — Spotting-Analogon für digitale Tabellen (F08 „Fundstelle” = Zelladresse).

Schnittstellen.

ViewerWindow(services)                       # Singleton via ViewerService
ViewerService.focus(document_id, page, bbox|cell_ref)   # Bus-Endpunkt elementFocusRequested
ViewerService.open_document(document_id)                # aus FE-02-Kontextmenü
PageImageCache.get(document_id, page) -> QPixmap        # async über TaskRunner, Signal ready

Unterschritte. - [ ] PageImageCache (LRU, ETag, Prefetch, Metriken im Log) - [ ] PageGraphicsView (Zoom/Pan/Tastatur, Overlay-Layer, Modi „nur Fokus”/„alle Elemente”) - [ ] SpotlightController (Bus-Anbindung, Zentrier-/Zoomlogik, Highlight-Animation) - [ ] ViewerWindow (Kopf/Fuß, Navigation, Status-Banner, Always-on-top, QSettings) - [ ] ExcelPreviewView + Zell-Highlight - [ ] Thumbnail-Leiste (lazy, aus Cache-Downscales) - [ ] Leere/Fehlerzustände: Seite lädt, Bild fehlt (Backend-Fehler), Dokument ohne Renditionen

Akzeptanzkriterien. - elementFocusRequested aus FE-02/FE-03 öffnet das Fenster und zeigt die Box zentriert, sichtbar hervorgehoben, < 500 ms bei gecachter Seite, < 2 s bei Erstabruf (Fixture-Messung) — F09/AK 6 erlebbar - Box-Overlay liegt pixelgenau auf dem Befund (Overlay-Vergleichstest gegen annotierte Fixture: IoU ≥ 0,98 zwischen erwarteter und gerenderter Box) - Scan- und Digital-PDF verhalten sich identisch (gleiche Koordinatenlogik); XLSX-Fokus hebt korrekte Zelle hervor - changed-Dokument zeigt deutliches Banner „Quelle geändert — Anzeige aus verifiziertem Cache-Stand ” - Zoom/Pan flüssig bei A0-großer Zeichnungsseite (großes Fixture-Bild, 8k-Pixmap-Test) — keine UI-Blockade beim Laden (Progressive: erst Fit-Ansicht, dann ggf. höhere dpi-Stufe, falls BE mehrere anbietet; Stufe 1: eine dpi-Stufe, dokumentierte Grenze) - Fenster-Singleton: dritter Fokus-Request in Folge erzeugt kein zweites Fenster

Edge Cases. - bbox außerhalb der Seitenmaße (fehlerhafte Extraktion): Clamping + Warn-Log statt Crash; Box am Rand gerendert - Seite ohne Elemente im „alle anzeigen”-Modus: Hinweis statt leerem Overlay - Sehr kleine Boxen (Einzelzeichen): Mindest-Zoomgrenze, damit Highlight erkennbar - Cache-Verdrängung während Betrachtung: Pixmap bleibt referenziert, Verdrängung betrifft nur Cache-Neuabrufe - Netzwerkabriss beim Seitenabruf: Fehlerzustand mit Retry-Button im Viewer, übrige UI unbeeinträchtigt - Monitorwechsel mit verschiedenen DPI: Neuberechnung der Darstellung ohne Versatz der Overlays (manueller Prüfpunkt + automatisierter Skalierungs-Rechentest)

Testfälle. - Unit: Zentrier-/Zoommathematik (bbox→ViewTransform, Ränder, Clamping); LRU-Verhalten; ETag-304-Pfad - pytest-qt: Fokusfluss Bus→Fenster→Highlight (offscreen, Zustands- statt Pixelprüfung + ein Overlay-Pixeltest mit Toleranz); Singleton-Verhalten; Excel-Zell-Highlight; Fehler-/Retry-Zustand - Performance-Smoke: 8k-Bild laden + 5 Zoomstufen < definierte Budgets, Messwerte als CI-Artefakt

Abhängigkeiten. Blockiert: — (wird von FE-02/03/05/06 konsumiert). Wird blockiert von: FE-01, FE-02; Bilddaten aus BE-02/BE-08 (über Fixtures entkoppelt). Aufwand. 4,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; PDF digital/OCR-Layout (Koordinaten-/Renditionskonsum); Backend/DB (Bild-API).

## FE-05 — Konfliktauflösungs-Dialog

Kontext. Lastenheft Kap. 13 vollständig: Auflösung über „Dropdown-Dialog der Auswahlmöglichkeiten”, optionaler Kommentar („nicht als starre Pflicht”), dokumentierte Lösung; Aktionsraum: Wert aus Quelle X verwenden/verwerfen, aus mehreren Quellen konsolidieren, Konflikt als Ausnahme akzeptieren. F10/F11, AK 7/8. Backend-Semantik aus BE-06 (UseOption/Consolidate/AcceptException, Reopen-Historie, Locking).

Umsetzung. Modul ui/conflicts/:

- ConflictResolveDialog(QDialog): Kopf: Position (Nr., Benennung), Attribut (bei scope=attribute), Konfliktart-Text (vier Arten aus Kap. 13, deutscher Katalog); Hauptbereich: Optionsliste (exklusive Auswahl, Radio-Stil in Listenform — bei ≤ 5 Optionen Liste statt Dropdown, ab 6 kompakte Combo; erfüllt „Dropdown-Dialog” funktional und bleibt bei wenigen Optionen schneller erfassbar): je Option Wert (normalisiert, Rohwert im Tooltip), Quellklasse (Stückliste/Zeichnung/Spezifikation/Katalog … — die Kap.-13-Formulierungen entstehen aus source_doc_class), Dokumentname + Seite, Mini-Fundstelle (Crop wie FE-03) + „Im Viewer prüfen” (Bus → FE-04, Dialog bleibt offen — visuelles Verifizieren vor Entscheiden, F09); zusätzlich Eintrag **„Eigenen Wert eingeben (konsolidieren)“** mit Freitextfeld + attributabhängiger Formatvalidierung (Formatregeln-Hinweis, aber keine Blockade — fachliche Hoheit F11) und Eintrag „Konflikt als Ausnahme akzeptieren”; darunter optionales Kommentarfeld (Placeholder „optional — Begründung”), niemals Pflicht; Fuß: „Entscheiden”-Button (aktiv erst nach Auswahl), Abbrechen.

- Reopen-Kontext: bei state=reopened zeigt ein Banner die frühere Entscheidung (wer, wann, was, Kommentar) + die neu hinzugekommene Quelle — der Konstrukteur entscheidet informiert neu (BE-06-ReopenPolicy sichtbar gemacht).

- ConflictController: sendet resolve_conflict(action, position_version); Fehlerbehandlung: StaleError (412) → Dialog zeigt „Position wurde zwischenzeitlich geändert”, lädt Konflikt+Position neu, Auswahl bleibt wo möglich erhalten; „bereits gelöst” (Parallelauflösung, BE-06) → Ergebnisanzeige der fremden Entscheidung statt Fehler-Dead-End; Netz-Retry idempotent über Request-Id (FE-07 setzt Header).

- Einstiegspunkte: aus FE-06 (Zeilen-/Zell-Badge, Kontextmenü „Konflikt lösen…“), aus FE-03 (Konfliktindikator der Attributzeile); nach Erfolg: Bus-Broadcast positionChanged(position_id) (neues Signal, in FE-01 nachgezogen) → FE-03/FE-06 refreshen gezielt.

Schnittstellen.

ConflictResolveDialog.open_for(conflict_id, services, parent) -> DialogResult
# konsumiert: ConflictDto(options, state, history), PositionDto.version
# produziert: ResolutionAction = UseOption(option_id, comment?) |
#             Consolidate(value, comment?) | AcceptException(comment?)
# Bus: elementFocusRequested (Prüfen), positionChanged (nach Erfolg)

Unterschritte. - [ ] Dialoglayout inkl. adaptiver Optionsdarstellung (Liste ≤ 5 / Combo ≥ 6), Konfliktart-Textkatalog - [ ] Options-Rendering mit Quellklasse, Fundstellen-Crop, Viewer-Sprung bei offenem Dialog (Fensterfokus-Handling) - [ ] Konsolidieren-Eingabe + Formatvalidierungs-Hinweislogik (Regeln aus Schema-API, nicht dupliziert) - [ ] AcceptException-Pfad + Bestätigungstext (dokumentierte Ausnahme, Kap. 13) - [ ] Kommentarfeld optional, Persistenz in Action - [ ] Reopen-Banner mit Historienbezug - [ ] Fehlerpfade: 412-Neuladen mit Auswahl-Erhalt, „bereits gelöst”-Ergebnisanzeige, Netzfehler-Retry - [ ] positionChanged-Signal + gezielte Refresh-Verdrahtung

Akzeptanzkriterien. - Fixture-Konflikt mit 3 Optionen: Auswahl „Wert aus Kundenspezifikation” + ohne Kommentar → Erfolg; FE-03 zeigt danach decision_type=manual mit Options-Provenienz; FE-06-Badge verschwindet (AK 7/8 durchgängig) - „Eigenen Wert” mit formatwidriger Härteangabe: Hinweis sichtbar, Entscheiden trotzdem möglich (F11 — Hoheit beim Konstrukteur, Hinweis ≠ Blockade) - AcceptException lässt Konflikt als dokumentierte Ausnahme erscheinen (FE-06-Sonderbadge, Export-Statusblatt-Bezug BE-07) - „Im Viewer prüfen” zeigt die Options-Fundstelle, Dialog bleibt bedienbar; Entscheidung danach möglich - Parallelauflösungs-Simulation (FakeGateway fail_next mit AlreadyResolved): Nutzer sieht fremde Entscheidung, kein Absturz, kein Doppel-Resolve - 412-Simulation: Dialog lädt neu, zuvor gewählte Option bleibt vorausgewählt, wenn noch existent

Edge Cases. - Konflikt mit nur einer Option + Systemwert (z. B. quantity-Konflikt): Darstellung als „Vorschlag vs. Quelle”, Aktionen identisch - Option aus missing-Dokument: Crop aus Cache, Statushinweis an der Option - Sehr langer Optionswert (Freitext-Hinweisfeld Nr. 16): mehrzeilige Darstellung, kein Layoutbruch - Kommentar mit 2.000 Zeichen: Begrenzung mit Zähler (Backend-Limit gespiegelt) - Dialog offen, Position wird von Job-Re-Run berührt: BE-05-Garantie (manuelle/aufgelöste bleiben) + 412-Pfad decken das ab; Test dokumentiert das Zusammenspiel - Tastaturbedienung komplett (Pfeile, Enter, Esc) — Alltagstauglichkeit Kap. 17

Testfälle. - Unit: Action-Konstruktion aus UI-Zustand (alle drei Typen, Kommentar leer/gesetzt); Adaptivlogik Liste/Combo - pytest-qt: kompletter Erfolgsfluss inkl. Bus-Refresh; alle drei Fehlerpfade (412 / AlreadyResolved / Netzfehler mit Retry); Viewer-Sprung bei offenem Dialog; Tastaturfluss - Snapshot-Test des Dialoglayouts (3-Optionen-Fixture) gegen Referenzbild mit Toleranz (Layout-Regressionen)

Abhängigkeiten. Blockiert: FE-06 (Einstieg + Badge-Verhalten). Wird blockiert von: FE-01, FE-03 (Crop-Komponente), BE-06-Vertrag (über Fixtures entkoppelt). Aufwand. 3 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; Backend/DB (Konflikt-API); Entity Resolution (Optionsherkunft).

## FE-06 — Bearbeitungsstand (rechte Spalte): Stücklistentabelle, Statusanzeige und -übergänge, Direktbearbeitung, Export

Kontext. Lastenheft Kap. 4.1 Bearbeitungsstand (flache Stückliste, Positionsstatus, offene Punkte, Export), Kap. 9 Statusmodell auf Positionsebene (ADR-0005; AK 9), Kap. 10.2 rechts (Navigation/Fokus in den Work Desk, Konfliktanzeige Zeile+Attribut, Historie), Kap. 13 farbliche Hervorhebung, F10/F11 (Direktüberschreiben), F15/F16 (Export jederzeit, Statusausweis), AK 7, 8, 9, 11.

Umsetzung. Modul ui/bom/:

- BomTableModel(QAbstractTableModel): Spalten = konfiguriertes Attributschema (16 Kernattribute, DE-Header aus Schema-API) + führende Fixspalten Status, Konflikt; Daten seitenweise über Cursor-Pagination (BE-08), canFetchMore/fetchMore; Zeilenrollen: Konfliktzeile (Hintergrund-Tint + Symbol in Fixspalte — Kap. 13 „farblich hervorgehoben”), Attributzelle mit Konflikt (Ecke-Badge über Delegate — „auf Attributebene sichtbar”), accepted_exception (eigenes dezentes Badge), Entscheidungstyp je Zelle als schmaler Farbstreifen (Kap. 10.1-Differenzierung auch in der Tabelle, abschaltbar in Ansicht-Menü).

- StatusDelegate + StatusTransitionMenu: Statusspalte zeigt Badge (Rohdaten/Konsolidiert/Normalisiert/Freigegeben — Kap.-9-Wortlaut); Kontextmenü bietet nur die von der Statusmaschine erlaubten Übergänge (Vorwärts eine Stufe, Rückwärts eine Stufe — Kanten aus BE-01 gespiegelt, aber serverseitig autoritativ); „Freigeben” mit Bestätigungsdialog (AK 9: integrierter manueller Freigabeprozess — bewusst leichtgewichtig, keine Pflichtbegründung, Kap. 17 „keine unnötige Pflichtdokumentation”); 409 mit offenen Konflikten → Dialog listet die Konflikte mit Direkteinstieg in FE-05.

- Direktbearbeitung (F11): Zellen editierbar (Delegate je Attributtyp: Text, Zahl, formatvalidierter Text mit Hinweis wie FE-05); Commit → patch_position mit If-Match-Version; Erfolg → Zelle zeigt manuell-Streifen; 412 → Inline-Banner „Position geändert durch  — neu laden / meine Änderung erneut anwenden” (Diff-Anzeige alt/fremd/meins; keine stillen Überschreibungen — Locking-Konzept ADR-0008 im UI zu Ende gedacht).

- BomFilterBar: Filter Status (Mehrfachauswahl), „nur mit Konflikten”, Volltext über Nummer/Benennung; Zähler „X Positionen, Y offene Konflikte” (Kap. 15 „offene Punkte erkennbar”); Filterzustand in QSettings je Design.

- Selektions-Synchronisation: Zeilenauswahl → positionSelected; Zellauswahl → attributeSelected (Kap. 10.3: Klick rückt Entscheidungslogik in den Fokus — Kernbedienmuster); umgekehrt reagiert die Tabelle auf positionChanged (Refresh der Zeile) und auf positionSelected von außen (Scroll+Select).

- ExportDialog: Scope (Design/Auftrag), Statusfilter als Checkboxen (Default „nur Freigegeben”; jede Kombination zulässig — „Export jederzeit”, Kap. 9/16; AK 11 „Herausfiltern nicht freigegebener” ist der Default-Fall), Hinweiszeile „Export erzeugt dokumentierten Snapshot” + Anzeige der aktiven Vorlagen-/Mappingversion (F20-Transparenz); Start → Job → Speichern-unter (QFileDialog, Namensvorschlag aus BE-07-Schema) → Erfolgsleiste mit „Ordner öffnen”; Fehlerfall „keine aktive Vorlage/Mapping unbestätigt” → verständliche Meldung mit Verweis auf Vorlagenverwaltung (Minimal-UI: TemplateManageDialog — Liste der Vorlagenversionen, Mapping-Vorschlag anzeigen, Spaltenzuordnung per Combo korrigieren, Bestätigen; deckt BE-07-Workflow ab, bewusst schlicht).

- HistoryDrawer: einklappbarer Bereich unter der Tabelle mit der Positionshistorie der Selektion (Kap. 10.2 „Historie der Zustandsänderungen” direkt am Arbeitsstand; Wiederverwendung HistoryView aus FE-03).

Schnittstellen.

BomPanel(services) -> QWidget
# Bus: produziert positionSelected/attributeSelected; konsumiert positionChanged, positionSelected
ExportDialog.open_for(scope, services) -> ExportOutcome
TemplateManageDialog.open(services)
CellEditCommit(position_id, version, key, new_value)   # -> patch_position

Unterschritte. - [ ] BomTableModel mit Pagination, Rollen, Sortierung (serverseitig, Spaltenklick) - [ ] Delegates: Status-Badge, Konflikt-Badges (Zeile/Zelle/Ausnahme), Entscheidungstyp-Streifen, Editoren je Attributtyp - [ ] StatusTransitionMenu + Freigabe-Bestätigung + 409-Konfliktlisten-Dialog mit FE-05-Einstieg - [ ] Direktbearbeitung mit If-Match, 412-Banner mit Drei-Wege-Anzeige (alt/fremd/meins) - [ ] FilterBar + Zähler + Persistenz - [ ] Bus-Synchronisation beidseitig (inkl. Scroll-to-Position) - [ ] ExportDialog + Job-Verfolgung + Datei-Speichern; TemplateManageDialog (Vorschlag anzeigen, korrigieren, bestätigen) - [ ] HistoryDrawer-Einbindung - [ ] Performance-Pass: 5.000-Positionen-Fixture (Mengengerüst-Obergrenze angenommen, Konfliktpunkt E) — flüssiges Scrollen, Filterwechsel < 500 ms

Akzeptanzkriterien. - Konfliktzeile und Konfliktzelle sind auf einen Blick unterscheidbar (Zeile getönt, Zelle badged); Klick auf Badge öffnet FE-05 (AK 7-Bedienweg) - Zelle „Werkstoff” direkt überschreiben → sofort sichtbar als manuell, Work Desk zeigt Bearbeiter-Provenienz (F11 + F08 konsistent) - Statusweg Rohdaten→…→Freigegeben über Kontextmenü durchführbar; Freigabe bei offenem Konflikt wird mit Konfliktliste verweigert und führt in die Lösung (AK 9 + BE-01-Gate erlebbar) - Export mit Filter „Freigegeben”: Datei wird gespeichert; erneuter Export ohne Änderungen erzeugt neuen Snapshot mit neuem Namen (Kap. 9-Snapshot-Semantik sichtbar); AK 11 im Client vollzogen - Unbestätigte neue Vorlage: Export verweigert mit Weg in TemplateManageDialog; nach Bestätigung Export möglich (F20-Pflichtbestätigung im UI) - 412-Fall: fremde Änderung wird angezeigt, „erneut anwenden” führt zum Erfolg mit neuer Version — kein Datenverlust, keine stille Überschreibung - 5.000-Zeilen-Test: Scrollen ohne spürbare Hänger (Frame-Budget-Messung), Speicher stabil (Pagination greift)

Edge Cases. - Attributspalte, die die aktive Vorlage nicht kennt: normale Bearbeitung möglich, Export-Statusblatt weist „nicht exportiert” aus — Tooltip an der Spalte informiert (BE-07-Verhalten gespiegelt) - Sortierung während Pagination (Cursor-Invalidierung): Sortierwechsel setzt Liste zurück, Selektion wird wo möglich wiederhergestellt - Position von anderem Nutzer gelöscht/zusammengeführt während Anzeige: 404/410 → Zeile mit Hinweis ausgegraut, Refresh-Angebot - Editor offen bei eintreffendem positionChanged derselben Zeile: Edit hat Vorrang, Refresh nach Commit/Abbruch (kein Editor-Abschuss) - Export bei Backend-Job-Queue (BE-08 queued): Fortschritt „wartet…“, abbrechbar clientseitig (Job läuft ggf. weiter — Hinweistext ehrlich) - Sehr breite Tabelle (16+ Spalten) auf kleinem Bildschirm: horizontales Scrollen mit fixierten Spalten (Nr., Benennung, Status, Konflikt)

Testfälle. - Unit: Modellrollen/Badge-Logik; erlaubte-Übergänge-Spiegelung; Cursor-Pagination-Zustandsmaschine; Editor-Wertkonvertierungen - pytest-qt: Badge→FE-05-Fluss; Direktbearbeitung Erfolg + 412-Drei-Wege-Fluss; Statusübergang + 409-Fluss; Exportfluss inkl. Vorlagen-Bestätigungsweg; Bus-Synchronisation beidseitig; Filter-Persistenz - Performance: 5.000-Zeilen-Scroll- und Filterbenchmark als CI-Artefakt (nightly) - Contract-nah: gesamte Panel-Suite gegen FakeGateway mit BE-exportierten Fixtures („Auftrag Alpha” nach BE-06/07-E2E)

Abhängigkeiten. Blockiert: INT-Abnahmetests (AK 7–9, 11 laufen über dieses Panel). Wird blockiert von: FE-01, FE-05; Verträge BE-06/07/08 (über Fixtures entkoppelt). Aufwand. 4,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; Excel (Export-/Vorlagen-UI); Backend/DB (Positions-/Status-/Export-API).

## FE-07 — API-Anbindung: HTTP-Gateway, Session/Login, Fehler-, Retry- und Locking-Behandlung

Kontext. Realisierung des ApiGateway-Protocols (FE-01) gegen BE-08; trägt Authentifizierung (ADR-0013, lokale Nutzer Stufe 1), das Locking-Protokoll (If-Match/412 — ADR-0008), Problem-Details-Übersetzung, Job-Polling und Bildabruf mit ETag. Ziel: FE-02…06 laufen unverändert, nur die Gateway-Implementierung wechselt (Beweis der Interface-Disziplin — dasselbe Muster, das BE-04 für LLM-Provider etabliert).

Umsetzung. Modul net/:

- HttpApiGateway: httpx.Client (Timeouts: connect 5 s, read 60 s; Pool), Basis-URL aus SBDE_FE_API_URL (SPRINT0-06-FE-Namensraum), Bearer-Token; jede Methode: Request-Bau aus DTOs (sbde_shared), Response-Parse mit Pydantic-Validierung (Vertragsbruch = sofortiger, klarer Fehler statt stiller Fehlinterpretation), Fehler-Mapping: HTTP/Problem-Details → typisierte FE-Exceptions (StaleError(current: PositionDto), ConflictGateError(conflicts), AlreadyResolvedError(result), AuthExpiredError, BackendUnavailableError, ApiContractError), Fehlercode → deutscher Text (Katalog aus FE-01).

- SessionManager: Login-Dialog (bei Start und bei AuthExpiredError aus beliebigem Aufruf — modal, danach automatische Wiederholung des fehlgeschlagenen Aufrufs, sofern idempotent bzw. mit Request-Id abgesichert; nicht-idempotente ohne Request-Id → Nutzerhinweis), Token-Halten im Speicher (kein Persistieren auf Platte in Stufe 1 — einfachste sichere Wahl, ADR-Notiz; „Angemeldet bleiben” ist Klärungs-/Folgepunkt), Abmelden im Menü.

- Retry-Politik: idempotente GETs bei Netz-/5xx-Fehlern 2× mit Backoff; alle mutierenden Aufrufe genau einmal, aber mit X-Request-Id (UUID je fachlicher Aktion, bei Nutzer-Retry identisch — BE-06/08-Idempotenz greift); niemals Auto-Retry auf 412/409 (das sind fachliche Antworten, keine Störungen).

- JobPoller: poll(job_ref, interval=1s, backoff bis 5s) -> Signalstrom (progress, done(report), failed(problem)); zentral für FE-02 (Import/Extraktion), FE-06 (Export). Stornieren clientseitig (Polling-Stopp) mit ehrlicher Semantik.

- Bildabruf: get_page_image mit ETag-Header, 304-Behandlung → PageImageCache (FE-04) bleibt Netz-agnostisch.

- Verbindungsüberwachung: Health-Ping bei Fehlerhäufung → Statusleisten-Zustand „Backend nicht erreichbar” (FE-01-Anzeige), Lesecaches bleiben nutzbar, Schreibaktionen deaktiviert mit Hinweis (definierter Offline-Zustand statt Fehlerkaskade).

- Vertragstest-Suite: dieselbe pytest-Suite läuft gegen (a) FakeApiGateway und (b) HttpApiGateway vor echtem Test-Backend (compose-Stack aus SPRINT0-08 + „Auftrag Alpha”-Seed) — Methoden-für-Methoden-Verhaltensabgleich (Erfolg + definierte Fehlerbilder). Das ist der Drift-Schutz, auf den FE-01 verweist, und läuft ab jetzt in der nightly-CI.

Schnittstellen.

HttpApiGateway(base_url, token_provider) implements ApiGateway   # 1:1 FE-01-Protocol
SessionManager.ensure_logged_in(parent) -> UserDto
JobPoller.poll(job_ref) -> QObject{progressed(int,str), finished(JobDto), failed(Problem)}
# Konfiguration: SBDE_FE_API_URL, SBDE_FE_LOG_LEVEL (SPRINT0-06-Namensraum)

Unterschritte. - [ ] HttpApiGateway alle Methoden inkl. Pydantic-Validierung und Fehler-Mapping-Tabelle (jede BE-08-Problem-Klasse zugeordnet — Vollständigkeitstest gegen docs/fehlercodes.md) - [ ] SessionManager + Login-Dialog + AuthExpired-Wiederaufnahme - [ ] Request-Id-Mechanik für mutierende Aufrufe (Erzeugung an der UI-Aktion, Durchreichung) - [ ] Retry-/Backoff-Politik + Verbindungsüberwachung + Offline-Zustand - [ ] JobPoller + Anbindung an JobIndicator (FE-01) - [ ] ETag-Bildabruf + Cache-Anbindung - [ ] Vertragstest-Suite (Fake vs. HTTP) + compose-Seed-Skript „Auftrag Alpha” - [ ] Umstellung des App-Starts: Gateway-Auswahl per SBDE_FE_GATEWAY=http|fake (fake bleibt für Demos/Tests erhalten)

Akzeptanzkriterien. - Kompletter Klickpfad (Anmelden → Projekt → Dokumente registrieren → Extraktion → Konflikt lösen → Freigeben → Export) läuft gegen echtes Test-Backend fehlerfrei — erste echte Ende-zu-Ende-Nutzung des Clients (Generalprobe für INT-01) - Vertragstest-Suite: identisches Verhalten Fake vs. HTTP in allen definierten Fällen; Abweichung = Testfehler - Token-Ablauf mitten in Bearbeitung: Login-Dialog, danach nahtlose Fortsetzung; keine verlorene Zelleneingabe (Puffer bleibt) - Backend-Stopp während Nutzung: Statusanzeige wechselt, Schreibaktionen sauber deaktiviert, nach Backend-Start automatische Erholung ohne Neustart - Doppeltes „Entscheiden” durch Netz-Retry erzeugt genau eine Resolution (Request-Id-Beweis im Backend-EventLog) - 412/409 erreichen die Fachdialoge als typisierte Fehler mit Nutzdaten (aktuelle Position/Konfliktliste) — kein generischer Fehlertext

Edge Cases. - Uhrzeitdifferenz Client/Server: keine clientseitigen Zeitvergleiche für Fachlogik (nur Anzeige, UTC→lokal) - Proxy-Umgebung bei Schaufler: httpx-Umgebungsproxies respektiert (SPRINT0-06-Doku), Zertifikatsfehler → verständliche Meldung mit IT-Hinweis - Große Antworten (5.000-Positionen-Seite): Streaming-Parse nicht nötig dank Pagination — Guard: Antwortgrößenlimit mit klarem Fehler statt UI-Hänger - Backend-Version ≠ Client-Version: GET /health liefert Version; Inkompatibilität (Major-Diff) → Startwarnung (Update-/Versionierungsstrategie Kap. 17) - Parallele Bildabrufe (Thumbnail-Leiste): Pool-Limit + Cancellation bei Seitenwechsel (Token aus FE-01) - IPv6/Hostname-Auflösung im Kundennetz: nur Basis-URL-Konfiguration, keine eigene Discovery — dokumentiert

Testfälle. - Unit: Fehler-Mapping vollständig (parametrisiert über Fehlercode-Katalog); Request-Id-Stabilität bei Retry; Backoff-Zeitlogik (Clock gemockt) - Integration (compose): Vertragstest-Suite; AuthExpired-Fluss; Offline/Erholung; Idempotenz-Nachweis über Backend-EventLog - pytest-qt: Login-Dialogfluss; JobPoller-Signalstrom mit Fake-Zeit; Offline-Zustandsanzeige - Nightly: kompletter Klickpfad skriptiert (pytest-qt gegen compose-Backend) als vor-INT-01-Wächter

Abhängigkeiten. Blockiert: INT-01 (E2E), MIG-04 (FE gegen On-Prem-Stack unverändert). Wird blockiert von: FE-01, BE-08. Aufwand. 3,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Desktop; Backend/DB (FastAPI-Vertrag); Serving nur indirekt (Jobs, deren Dauer sich in Phase 2 ändert — JobPoller ist dauerunabhängig).

# TEIL D — INTEGRATION, TEST, DEPLOYMENT UND MIGRATION AZURE → ON-PREMISE

Bau-Reihenfolge innerhalb Teil D (weicht bewusst von der Nummernfolge ab, Begründung je Ticket): INT-01 (Phase-1-E2E) → MIG-01 (vLLM-Stack intern) → MIG-02 (Umschaltung/Härtung) → MIG-03 (Qualitätsregression) → INT-02 (Deployment Kundenhardware) → MIG-04 (Performance Zielhardware) → MIG-05 (Azure-Abschaltung) → INT-03 (Abnahmetest). Abnahme und Auslieferung erst nach erfolgreicher Migration (Rahmenentscheidung 1: Azure ist ausschließlich Bauwerkzeug).

Übersicht:

| Ticket | Titel | Phase | PT | Blockiert von |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Ende-zu-Ende-Tests entlang des Wertstroms (Phase 1) | 1 | 4,5 | BE-08, FE-07 |
| MIG-01 | vLLM-Deployment gpt-oss-120b (interner Stack) | 2 | 2,5 | SPRINT0-08, BE-04 |
| MIG-02 | Provider-Umschaltung und Live-Härtung vLLM | 2 | 2,0 | MIG-01, INT-01 |
| MIG-03 | Qualitäts-Regression Azure vs. On-Premise (Referenz-Testset) | 2 | 2,5 | MIG-02 |
| INT-02 | Deployment-Vorbereitung und Installation On-Premise-Zielhardware | 2 | 4,0 | SPRINT0-04, MIG-02 |
| MIG-04 | Performance-Validierung auf Zielhardware | 2 | 2,0 | INT-02, MIG-03 |
| MIG-05 | Azure-Abschaltung und vollständige Bereinigung | 2 | 1,5 | MIG-03, MIG-04 |
| INT-03 | Finaler Abnahmetest gegen AK 1–9, 11, 12 | 2 | 3,0 | MIG-05, INT-02 |
| Summe |  |  | 22,0 |  |

(Konsistenz: Umsetzungsplan Teil 3 setzt „Integration, Test, Deployment beim Kunden” mit 15/20/27 PT an; 22 PT inkl. Migrationsgruppe liegen im realistischen Korridor. Gesamtsumme aller Teile: 16,5 + 42 + 27 + 22 = 107,5 PT — deckungsgleich mit der realistischen Stufe-1-Schätzung von 108 PT.)

## INT-01 — Ende-zu-Ende-Tests entlang des kompletten Wertstroms (Phase 1)

Kontext. Der Sollprozess (Lastenheft Kap. 8, Schritte 1–7) ist das Abnahme-Rückgrat: „Fremddokument → freigegebene Excel-Stückliste” (Umsetzungsplan Teil 3: Stufe 1 deckt den kompletten Wertstrom ab). Bisher existieren Modul- und Vertragstests (SPRINT0-03-Ebenen 1–3) sowie der skriptierte Klickpfad aus FE-07; dieses Ticket macht daraus eine wiederholbare, versionierte E2E-Suite auf Systemebene — in Phase 1 mit Azure (Kassetten + kontrollierte Live-Läufe) und so gebaut, dass sie in Phase 2 unverändert gegen den On-Prem-Stack läuft (MIG-Voraussetzung). Zusätzlich: die Suite ist die Generalprobe der Abnahmefälle (Vorspiegelung von INT-03, ohne AK 10/Regelverwaltung — Stufe 2).

Umsetzung. Verzeichnis tests/e2e_system/ + tools/e2e/:

- ScenarioRunner: orchestriert einen vollständigen Systemstack (compose: db, backend, ml-Dienst, Samba-Fixture-Share; LLM je SBDE_LLM_MODE) und führt Szenarien als API-Sequenzen aus (httpx gegen BE-08 — bewusst API-getrieben, nicht UI-getrieben: stabil, schnell, migrationstauglich); UI-Abdeckung liefert der separate pytest-qt-Klickpfad (FE-07-nightly), der dieselben Szenario-Definitionen konsumiert.

- scenarios/: deklarative Szenariodateien (YAML): Eingangsdokumente (Fixture-Refs aus MANIFEST), erwartete Zwischenzustände (Kandidatenzahlen, Konfliktliste), Nutzeraktionen (Konfliktauflösungen mit Aktionsart, Direktüberschreibungen, Statusübergänge), erwartetes Endprodukt (Golden-Export). Kernszenarien:

  - S01_digital_happy: digitale PDF-Stückliste + Excel-Zulieferung → Konsolidierung ohne Konflikt → Freigabe → Export „approved” (Schritte 1–7 pur)

  - S02_scan_ocr: Scan-PDF (verrauscht, 3° schräg) → OCR-Pfad → Spotting-Provenienz vorhanden → Export

  - S03_conflicts: drei Quellen mit Attribut-, Mengen- und Zuordnungskonflikt → alle drei Kap.-13-Aktionsarten (use_option, consolidate, accept_exception) → Freigabe-Gate (409 bei offenem Konflikt) → Export mit Ausnahme-Ausweis

  - S04_multi_order: ein Design, zwei Fertigungsaufträge mit Override (Kap. 5, ADR-0011) → zwei Exporte mit korrekt aufgelösten Overrides

  - S05_change_missing: Quelldatei nach Registrierung verändert/entfernt → verify-Status, Provenienz/Viewer aus Cache weiter funktionsfähig (ADR-0007-Nachweis)

  - S06_locking: zwei parallele API-Clients, konkurrierende PATCH/resolve → genau-einmal-Semantik, 412-Pfade (F03/ADR-0008)

  - S07_template_change: neue Excel-Vorlage → Introspektion → Mapping-Bestätigung → Export (F20)

  - S08_content_filter (nur Provider azure/replay): Content-Filter-Kassette → review_required statt Abbruch (BE-04-Verhalten systemweit)

- E2eAsserts: wiederverwendbare Prüfbausteine: assert_provenance_complete(design) (kein aktiver ai/automatic-Wert ohne Beleg — „keine Black-Box” als Systeminvariante), assert_eventlog_consistent(design) (jede Mutation hat Event mit actor), assert_export_matches_golden(file, golden) (zellwertbasiert), assert_status_invariants (approved ⇒ keine offenen Konflikte).

- Provider-Matrix: Standardlauf SBDE_LLM_MODE=replay (deterministisch, PR-tauglich als reduzierte Auswahl S01/S03, nightly komplett); wöchentlicher kontrollierter live-Lauf gegen Azure (nur synthetische Fixtures — Egress-Gate bleibt aktiv; Kosten je Lauf im Report, SPRINT0-09-Kostenzähler).

- Berichtswesen: e2e_report.json + HTML (Szenario, Dauer je Pipeline-Schritt, LLM-Kosten, Metrik-Anhang aus Qualitäts-Suite) — Artefakt in nightly; dieselbe Berichtsform nutzen MIG-03/-04 und INT-03 (ein Format, drei Verwender).

Schnittstellen.

pytest tests/e2e_system -m "e2e_core"           # S01, S03 (PR-tauglich, replay)
pytest tests/e2e_system                          # alle Szenarien (nightly)
ScenarioRunner.run(scenario: Path, mode: LlmMode) -> ScenarioResult
tools/e2e/export_fixtures.py                     # erzeugt/aktualisiert FE-Fixtures aus S01/S03-Läufen
                                                 # (FE-Fixture-Drift-Schutz aus FE-03 wird hierher zentralisiert)

Unterschritte. - [ ] ScenarioRunner + Stack-Lifecycle (compose up/down, Seed, deterministische IDs für Golden-Vergleiche) - [ ] YAML-Szenarioschema + Validator; S01–S08 implementieren inkl. Fixture-Ausbau (synthetisch, MANIFEST-registriert) - [ ] E2eAsserts-Bibliothek inkl. Provenienz-/EventLog-/Status-Invarianten - [ ] Golden-Exports für S01–S04, S07 erzeugen und einfrieren (Review durch zweites Teammitglied — Golden ist Quasi-Spezifikation) - [ ] Provider-Matrix + Kassetten-Aufzeichnung der Azure-Läufe (SPRINT0-03-Format) - [ ] Berichtsgenerator (JSON+HTML) + CI-Einbindung (PR-Subset, nightly komplett, wöchentlich live) - [ ] FE-Fixture-Export zentralisieren; FE-Klickpfad auf S01/S03-Definitionen umstellen - [ ] Laufzeitbudget: nightly-Gesamtsuite < 30 min (replay) — sonst Parallelisierung je Szenario

Akzeptanzkriterien. - S01–S08 grün im replay-Modus auf CI; S01/S03 zusätzlich im wöchentlichen Azure-live-Lauf grün - Jedes Szenario endet mit vollständigen Invarianten-Asserts; ein absichtlich provenienzloser Wert (Mutations-Testcommit) lässt S01 fehlschlagen (Wirksamkeitsnachweis der Invariante) - Golden-Export-Abweichung um eine Zelle → präziser Diff im Report (Blatt/Zelle/alt/neu) - Suite läuft ohne Codeänderung mit SBDE_LLM_PROVIDER=vllm gegen den MIG-01-Stack (Trockennachweis mit Stub-vLLM-Mock reicht in Phase 1; echter Nachweis in MIG-02) — keine Azure-Hardcodierung irgendwo im Testpfad - Bericht enthält je Lauf: Schrittdauern, Kosten (azure), Modell-/Promptversionen aus Provenienz

Edge Cases / Fehlerfälle. - Flaky-Kandidat Nr. 1: Job-Polling-Timing → alle Wartepunkte über Job-API mit Timeout+klarer Diagnose, keine sleeps - Kassetten-Drift nach Promptänderung: Prompt-Hash-Mismatch → Runner verlangt explizites Re-Record (Fehlermeldung mit Kommando), nie stiller Live-Fallback - Golden-Änderung durch gewollte Fachänderung: --update-golden nur lokal, PR zeigt Golden-Diff als Review-Gegenstand - Parallele nightly-Läufe (zwei Branches): isolierte compose-Projektnamen + Portvergabe - Szenario S06-Race nichtdeterministisch: Synchronisation über Barrieren im Runner (beide Clients senden nach gemeinsamem Startsignal), Ausgang deterministisch prüfbar (einer 200, einer 412 — egal welcher)

Testfälle (Meta). - Schema-Validator-Unit-Tests (fehlerhafte Szenariodatei → präzise Meldung) - Asserts-Unit-Tests gegen präparierte DB-Zustände (Invariante verletzt → erwarteter Fehlertext) - Runner-Selbsttest: Stack-Startfehler (Port belegt) → verständlicher Abbruch, kein Hänger

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-02, MIG-03, INT-03 (nutzen Suite/Report). Wird blockiert von: BE-08, FE-07. Aufwand. 4,5 PT. Tech-Stack-Bezug (2.9). Alle Zeilen als Konsument; direkt: Backend/DB, Extraktions-LLM (replay/live), OCR/Layout (S02), Excel (Golden).

## MIG-01 — Deployment gpt-oss-120b auf vLLM (interner Stack, Phase-2-Fundament)

Kontext. Umsetzungsplan 2.2/2.9: gpt-oss-120b (Apache 2.0, MXFP4, passt in eine 80-GB-GPU) via vLLM V1 mit Guided Decoding; SPRINT0-08 hat vllm.Dockerfile als Skeleton, BE-04 den VllmClient gegen Mock. Dieses Ticket macht daraus einen lauffähigen, versionierten Serving-Stack — zunächst intern (DGX Spark aus der Konzeptphase: 128 GB Unified Memory, MoE-Sweet-Spot laut Umsetzungsplan 2.8; nicht produktionsrepräsentativ für Latenz, ausreichend für Funktions- und Qualitätsnachweis), Zielhardware folgt in INT-02/MIG-04.

Umsetzung. infra/serving/:

- vllm.Dockerfile finalisieren: gepinntes vLLM-Image (Digest), Start-Wrapper serve_gptoss.sh mit festgeschriebenen Parametern: Modellpfad aus Volume (SBDE_MODELS_DIR/gpt-oss-120b@<revision>), --max-model-len konservativ initial (32k, konfigurierbar bis 131k — Speicher-/Durchsatzabwägung dokumentiert), Guided-Decoding-Backend aktiviert, OpenAI-kompatible API auf :8000/v1, Prometheus-Metriken an, Auth-Token optional (Config SPRINT0-06).

- models.lock.yaml erweitern (SPRINT0-04-Format): gpt-oss-120b mit Quelle, Revision, SHA256 je Shard, Lizenzvermerk Apache 2.0; Download-Skript tools/models/fetch.py (läuft nur in der Prozessia-Umgebung mit Internet; Air-Gap-Transfer als geprüftes Verzeichnis — Klärungspunkt D „kontrollierter Egress vs. Air-Gap” bleibt offen markiert, beide Wege bedient).

- SmokeSuite (tools/serving/smoke.py): (1) /v1/models liefert erwartete Modell-ID+Revision; (2) Structured-Request mit kanonischem Extraktionsschema (BE-04-SchemaAdapter guided_json) → schema-valide Antwort; (3) Kontexttest 30k Token; (4) Lastminiatur 8 parallele Requests ohne Fehler; (5) Kaltstart-/Ladezeitmessung (Bericht).

- Betriebsartefakte: systemd-Unit-Vorlage + compose-Profil serving; Log-Rotation; GPU-Watchdog (Neustart bei CUDA-Fehler, max 3×, dann Alarmzustand — Betriebsaufwand niedrig halten, Kap. 17).

- Kassetten-Aufzeichnung: erste vLLM-Antworten für die replay-Ebene aufzeichnen (llm_cassettes/vllm/) — ab jetzt existieren beide Provider-Kassettensätze (SPRINT0-03-Design).

Schnittstellen.

make serving-up            # compose --profile serving (Spark/GPU-Host)
make serving-smoke         # SmokeSuite, Exit≠0 bei Abweichung; Bericht dist/serving_smoke.json
# BE-04 konsumiert unverändert: SBDE_LLM_PROVIDER=vllm, SBDE_LLM_ENDPOINT=http://<host>:8000/v1,
#                               SBDE_LLM_MODEL=gpt-oss-120b, SBDE_LLM_API_VERSION= (leer)

Unterschritte. - [ ] Modellbezug: fetch.py, Hash-Verifikation, Ablage-Layout, models.lock-Eintrag - [ ] Dockerfile/Wrapper finalisieren, Parameter dokumentieren (docs/betrieb/serving.md: jede Flag-Entscheidung mit einem Satz Begründung) - [ ] SmokeSuite implementieren inkl. Berichtformat - [ ] Guided-Decoding-Verifikation mit den realen BE-04-Schemata (Extraktion, Header-Mapping) — Dialekt-Fallen früh finden - [ ] systemd-/compose-Betriebsartefakte + Watchdog - [ ] vLLM-Kassetten für S01/S03-Prompts aufzeichnen - [ ] CI: serving-smoke als manuell triggerbarer GPU-Runner-Job + Bestandteil der MIG-Pipeline

Akzeptanzkriterien. - Kaltstart bis „ready” auf Spark dokumentiert (Messwert im Bericht); SmokeSuite vollständig grün - Beide BE-04-Produktionsschemata liefern über guided_json in 50/50 Versuchen ausschließlich schema-valide Antworten (Zählnachweis) - VllmClient (BE-04) gegen echten Stack: Contract-Suite aus BE-04 grün ohne Codeänderung — Mock und Realität decken sich - Stack läuft 24 h Dauer-Smoke (stündliche Miniatur-Last) ohne Neustart/Leak (Speicher-Metrik flach) - Air-Gap-Tauglichkeit: Start ohne jeglichen Internetzugriff (Egress-Sperre am Host) erfolgreich — kein verstecktes Nachladen

Edge Cases / Fehlerfälle. - OOM bei max-model-len-Erhöhung: dokumentierte Grenzwerte je Hardware (Spark vs. RTX PRO 6000 — zweite Zeile folgt in MIG-04), Startabbruch mit klarer Meldung statt Later-Crash - Modell-Shard korrupt nach Transfer: Hash-Prüfung beim Start (schnelle Stichprobe + volle Prüfung per Flag) - vLLM-Versionssprung ändert guided-json-Verhalten: Version doppelt gepinnt (Image-Digest + vllm --version-Assert in Smoke) - Spark-Bandbreitenlimit (273 GB/s, Umsetzungsplan 2.8): Latenzwerte hier explizit als „nicht zielrepräsentativ” gelabelt — verhindert Fehlschlüsse vor MIG-04 - Doppelbelegung GPU durch ml-Dienst (PaddleOCR) + vLLM auf einem Host: Speicherbudgets via Env fixiert (PaddleOCR-VL 0,9B ist klein — Umsetzungsplan 2.8), Startreihenfolge dokumentiert

Testfälle. - Smoke-Suite selbst (siehe oben) als wiederholbarer Test; Hash-Verifikations-Unit-Tests; Wrapper-Parameter-Parsing - Negativ: falsches Modellverzeichnis, fehlender Lock-Eintrag, Egress-Versuch → jeweils definierter Abbruch

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-02, INT-02, MIG-04. Wird blockiert von: SPRINT0-08, BE-04; Hardware: intern Spark (vorhanden aus Konzeptphase). Aufwand. 2,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Serving (vLLM V1), Extraktions-LLM (gpt-oss-120b), HW PoC (Spark), HW Produktion (vorbereitend).

## MIG-02 — Provider-Umschaltung und Live-Härtung der vLLM-Integration

Kontext. Der Architektur-Beweis der Zwei-Phasen-Strategie: Umschalten der Abstraktionsschicht per Konfiguration (SPRINT0-06: 4 Variablen), danach systemweite Funktionsprüfung — INT-01-Suite unverändert gegen den On-Prem-LLM. Zusätzlich Härtung der in BE-04 benannten Provider-Unterschiede in der Gegenrichtung: kein Content-Filter, kein 429-Regime, dafür lokale Queue-Dynamik und ggf. andere Fehlermoden (Timeouts bei Kaltstart, Queue-Sättigung).

Umsetzung. - MigrationRunbook (docs/migration/runbook.md): schrittweise Umschaltprozedur mit Checkpoints (Config-Diff, Health, Smoke, E2E-Subset, Vollsuite), Rollback-Prozedur (Rückstellen der 4 Variablen — Azure bleibt bis MIG-05 als Rückfalloption konfigurierbar, aber nur in SBDE_ENV=dev|ci; onprem-Sperre aus SPRINT0-06 bleibt unangetastet). - Härtungsarbeiten in llm/providers/vllm.py nach Live-Erfahrung aus MIG-01: Timeout-Profil (Kaltstart vs. warm — Health-gate vor erstem Fachaufruf), Queue-Sättigungserkennung (Latenz-Backpressure: Job-Priorisierung interaktiv>batch aus BE-04 greift jetzt real), Fehlerabbildung vLLM-spezifischer HTTP-Fehler auf die bestehende Fehler-Taxonomie (keine neuen Fehlerklassen im Fachcode — Abstraktion hält). - INT-01-Suite komplett mit provider=vllm (live gegen internen Stack): S01–S07; S08 entfällt fachlich (kein Content-Filter) → Ersatzszenario S08b_vllm_timeout: Kaltstart-Timeout → sauberer Retry-after-ready-Pfad. - FE-Klickpfad (FE-07-nightly) einmal vollständig gegen vLLM-Backend — Nutzersicht unverändert (nichts im FE weiß vom Provider; Negativprüfung: FE-Codebase greps ohne Treffer auf Providernamen). - Doppelbetrieb-Testmodus: SBDE_LLM_SHADOW=azure|off (nur dev/ci): jeder Live-Aufruf zusätzlich als Schattenaufruf an den Zweitprovider, Antworten beide in llm_trace (Basisdaten für MIG-03-Diff; nur synthetische Fixtures — Egress-Gate unverändert).

Schnittstellen.

make migrate-switch ENV=ci        # führt Runbook-Checkpoints skriptiert aus, Bericht je Checkpoint
make e2e PROVIDER=vllm            # INT-01-Suite mit Provider-Override
SBDE_LLM_SHADOW=azure             # Schattenmodus (dev/ci), Traces paarweise verknüpft (pair_id)

Unterschritte. - [ ] Runbook schreiben + skriptieren (tools/migration/switch.py, idempotent, Checkpoint-Berichte) - [ ] vLLM-Client-Härtung (Timeout-Profil, Ready-Gate, Sättigungs-Backpressure, Fehlerabbildung) - [ ] S08b-Szenario; INT-01-Provider-Override sauber verdrahten (keine Testcode-Duplikate) - [ ] Schattenmodus in BE-04-Factory (klar als Nicht-Produktionsfeature markiert, onprem-gesperrt) - [ ] Volllauf INT-01 gegen vLLM + FE-Klickpfad; Abweichungen als Findings-Liste mit Ticket-Ableitung - [ ] Grep-/Lint-Nachweis Providerneutralität (FE komplett, BE außerhalb llm/providers/)

Akzeptanzkriterien. - Umschaltung dev-Stack Azure→vLLM in < 15 min inkl. aller Checkpoints, ohne Codeänderung (Runbook-Protokoll als Artefakt) - INT-01 S01–S07 + S08b grün gegen vLLM; funktionale Golden-Exports identisch zu Phase-1-Golden (Werte, nicht Formulierungen von Freitext-Hinweisfeldern — dort Diff erlaubt und in MIG-03 bewertet) - Rollback-Prozedur einmal real durchgespielt (zurück auf Azure, Suite grün, wieder vor) — Rückweg ist bewiesen, nicht behauptet - Schattenmodus erzeugt paarweise Traces mit pair_id; onprem-Start mit Schattenmodus wird verweigert - Keine neue Fehlerklasse außerhalb llm/-Modul nötig gewesen (Abstraktions-Nachweis; falls doch: ADR-Nachtrag mit Begründung)

Edge Cases. - Erste Anfrage nach Kaltstart läuft in Timeout: Ready-Gate (Health+Warmup-Prompt) vor Fachverkehr; Test simuliert Kaltstart - Divergenz bei leeren Mappings (Azure fand nichts, vLLM findet etwas oder umgekehrt): funktional beide gültig („nichts Belegbares” ist gültig) — Qualitätsbewertung gehört in MIG-03, hier nur Stabilität - Guided-Decoding-Ablehnung exotischer Schemaanteile (z. B. pattern-Regex): SchemaAdapter-Fallback dokumentiert (Constraint serverseitig weglassen, Validierung clientseitig nachziehen — Wert bleibt schema-geprüft) - Queue-Stau bei Batch-Ingestion parallel zu interaktiver Nutzung: Priorisierung nachweisen (Interaktiv-Latenz-Budget unter Batch-Last, Messung im Bericht)

Testfälle. - Unit: Fehlerabbildungstabelle vLLM→Taxonomie; Ready-Gate-Zustandslogik; Schatten-Trace-Paarung - Integration: Kaltstart-Simulation; Backpressure unter synthetischer Last; Rollback-Skript - System: Vollsuite-Läufe wie oben (Berichte als Abnahmeartefakte dieses Tickets)

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-03, INT-02. Wird blockiert von: MIG-01, INT-01. Aufwand. 2 PT. Tech-Stack-Bezug. Serving, Extraktions-LLM, Backend/DB (Traces), Desktop (Neutralitätsnachweis).

## MIG-03 — Regressionstest der Extraktionsqualität: Azure vs. On-Premise gegen Referenz-Testset

Kontext. Kern-Risiko des Provider-Wechsels ist nicht Funktion, sondern Qualität: gpt-oss-120b muss auf dem Referenz-Testset mindestens das Azure-Niveau bzw. die aus der Konzeptphase abgeleiteten Zielwerte erreichen (Feldgenauigkeit, Positions-Recall — Metriken aus SPRINT0-03/Umsetzungsplan Teil 3; ohne Zielwerte sind AK 3–5 nicht abnehmbar). Auslieferung setzt bestandene Regression voraus (Rahmenentscheidung 1). Referenzset: die annotierten Dokumente aus der Konzeptphase (reale Schaufler-Dokumente — laufen lokal gegen vLLM ohne Egress-Problem; gegen Azure nur, sofern die schriftliche Freigabe aus Konfliktpunkt D vorliegt; andernfalls Azure-Seite der Regression ausschließlich auf dem synthetischen Set, und die Realdaten-Bewertung erfolgt allein gegen Zielwerte — beide Konstellationen sind im Ticket vorgesehen, die Wahl wird im Bericht ausgewiesen).

Umsetzung. tools/quality/ (Ausbau der SPRINT0-03-Ebene 4):

- RegressionHarness: fährt das Referenzset durch die komplette Pipeline (nicht LLM-isoliert — bewertet wird das Systemergebnis inkl. Normalisierung/Konsolidierung, denn das ist der Abnahmegegenstand), einmal je Providerkonfiguration; Ergebnis je Lauf: Metrik-Report im SPRINT0-03-Format + vollständige Vorhersage-Dumps.

- DiffAnalyzer: paarweiser Vergleich Azure- vs. vLLM-Lauf (bzw. vLLM vs. Zielwerte): Metrik-Deltas aggregiert und je Dokumentklasse/Feld; Drilldown-Liste aller Felddifferenzen mit Provenienz (Dokument/Seite/Box) — jede Differenz ist per Spotting-Frame inspizierbar (Transparenzprinzip auch für uns selbst); Kategorisierung der Diffs halbautomatisch: better|worse|equivalent|ambiguous (equivalent via accepted_values/Normalformvergleich, Rest manuell im Review-Sheet).

- AcceptanceGate: konfigurierte Bestehenskriterien (quality_gate.yaml): vLLM ≥ Zielwert je Metrik und vLLM ≥ Azure − Toleranz (Default 1 Prozentpunkt je Metrik, je Dokumentklasse; Toleranz und Zielwerte sind Konzeptphasen-Ergebnis — bis zur Festlegung läuft das Gate im Berichtsmodus mit deutlicher „vorläufig”-Markierung). Gate-Ergebnis ist maschinenlesbar und blockiert die MIG-05/INT-03-Kette in der Release-Pipeline.

- Fehlschlag-Pfad definiert (nicht improvisiert): Prompt-Iteration (neue Promptversion, erneuter Lauf), Parametervarianten (max_tokens, Schema-Straffung), notfalls Modellalternativen aus Umsetzungsplan 2.2 (Qwen3-Familie — Apache-Präferenz bleibt); jede Iteration versioniert im Bericht; Eskalationskriterium: > 3 Iterationen ohne Gate-Bestehen → Projektleitung, Optionenentscheid (Zielwert-Nachverhandlung vs. Modellwechsel vs. Scope).

Schnittstellen.

make quality PROVIDER=vllm SET=reference        # Lauf + Report
make quality-diff RUN_A=<id> RUN_B=<id>         # DiffAnalyzer, HTML mit Drilldown
make quality-gate RUN=<id>                       # Exit 0/1 gegen quality_gate.yaml
# Berichte: dist/quality/<run_id>/{report.json, diffs.html, gate.json}

Unterschritte. - [ ] RegressionHarness auf Vollpipeline umstellen (Seed→Import→Extraktion→Konsolidierung→Metrik; ohne manuelle Schritte — Konflikte zählen als „offen” in die Metrik gemäß definierter Zählweise, dokumentiert) - [ ] Referenzset-Einbindung: reale Sets nur lokal (SBDE_TESTDATA_REAL_PATH), synthetisches Set im Repo; Set-Manifest mit Ground-Truth-Version - [ ] DiffAnalyzer + Kategorisierung + Review-Sheet-Export (CSV für manuelle Durchsicht der ambiguous) - [ ] quality_gate.yaml + Gate-Skript + Pipeline-Verdrahtung (Release blockierend) - [ ] Iterations-Workflow dokumentieren (Promptversion→Lauf→Vergleich), Berichts-Historie - [ ] Abschlussbericht-Vorlage „Migrationsqualität” (Management-taugliche 1-Seite + Anhang) — Beilage zur Abnahme

Akzeptanzkriterien. - Zwei vollständige Läufe (Azure-Basis sofern freigegeben/synthetisch, vLLM) mit Reports und Diff-HTML liegen vor - Gate grün gemäß quality_gate.yaml (bzw. dokumentierte, von Projektleitung gezeichnete Ausnahmeentscheidung — kein stilles Durchwinken) - Jede worse-Differenz ist im Drilldown bis zur Fundstelle nachvollziehbar; ambiguous-Anteil < 10 % nach Review (sonst Zählweise nachschärfen — Metrik-Glaubwürdigkeit) - Ergebnis reproduzierbar: zweiter vLLM-Lauf weicht je Metrik < 0,5 Prozentpunkte ab (Determinismus-Korridor; guided decoding + temperature 0) - Abschlussbericht liegt vor und ist im Release-Bundle referenziert

Edge Cases. - Ground-Truth-Fehler entdeckt (Annotation falsch): Korrektur nur mit Vier-Augen + neuer Ground-Truth-Version; beide Läufe gegen dieselbe Version wiederholt (nie gemischte Wahrheiten) - Azure-Basislauf nicht möglich (keine Freigabe, keine Kassetten für Realdaten): dokumentierter Modus „Zielwert-only” — Gate-Kriterium 2 entfällt, Kriterium 1 bleibt; im Bericht unübersehbar - Klassenungleichgewicht (viele digitale, wenige Scans): Metriken je Klasse getrennt gegated, kein Gesamtmittel-Verstecken - Konsolidierungseffekte maskieren LLM-Differenzen (Regel „repariert” beide): Zusatzreport „Roh-LLM-Ebene” (vor Normalisierung) als Diagnose, Gate bleibt auf Systemebene - Laufzeit auf Spark (Batch groß): Nachtlauf, Zwischenstands-Persistenz (Resume statt Neustart)

Testfälle. - Unit: DiffAnalyzer-Kategorisierung (konstruierte Paare je Kategorie); Gate-Logik (alle Kriterienkombinationen); Zählweise Konflikt-als-offen - Integration: Mini-Referenzset (5 Dokumente synthetisch) komplett durch Harness+Diff+Gate — als CI-verifizierbarer Selbsttest des Werkzeugs

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-05, INT-03. Wird blockiert von: MIG-02; inhaltlich von Konzeptphasen-Lieferung (Referenzset, Zielwerte) — bei Verzug: Berichtsmodus, Gate-Scharfschaltung als expliziter Restpunkt. Aufwand. 2,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Extraktions-LLM (beide Provider), Serving, OCR/Layout (Scans im Set), Entity Resolution (Systemebene), Backend/DB.

## INT-02 — Deployment-Vorbereitung und Installation auf der On-Premise-Zielhardware

Kontext. Lastenheft Kap. 7/17: On-Premise, Netzlaufwerke, kritische Kriterien Betriebs-/Wartungsaufwand, Integrationsaufwand, Update-/Versionierungsstrategie; Umsetzungsplan 2.8: Zielsizing Stufe 1–2 = Server mit 1× RTX PRO 6000 (96 GB), Beschaffung durch Schaufler (Abhängigkeit aus Teil 3). Dieses Ticket verwandelt das Air-Gap-Bundle (SPRINT0-04) in eine dokumentierte, geprobte Installation beim Kunden — inklusive der realen SMB-Anbindung (bisher nur Samba-Container) und des Client-Rollouts. Annahmen aus offenen Punkten (Prio-1 #3/#7/#8: Air-Gap-Grad, Archivierung, Betriebsverantwortung) werden als Installationsvarianten vorbereitet statt vorentschieden.

Umsetzung. infra/deploy/ + docs/betrieb/:

- install.sh (Server, Linux): Voraussetzungsprüfung (preflight.py: OS-Version, Docker/NVIDIA-Container-Toolkit, Treiber ≥ models.lock-Mindestversion [Wiederverwendung SPRINT0-08-Check], Plattenplatz für Cache/Modelle/DB, Ports), Bundle-Verifikation (Checksummen), Laden der Images, Anlegen Dienstkonto+Verzeichnisse (/etc/sbde/, /var/lib/sbde/{db,cache,models,exports}), Konfigurations-Interview (generiert .env aus Vorlage: DB-Passwort generiert, SMB-Zugang, Pfade; SBDE_ENV=onprem fest — Azure damit technisch gesperrt, SPRINT0-06), systemd-Units (db, backend, ml, serving), Erststart mit Migrationslauf, Smoke (postinstall_check.py: Health, Mini-Pipeline mit mitgeliefertem synthetischem Prüfdokument, vLLM-Smoke-Subset aus MIG-01).

- SMB-Realanbindung: smb_probe.py — Verbindungs-, Rechte-, Latenz- und Encoding-Prüfung gegen das echte Schaufler-Share (Lese-Stichproben, Langpfad-/Umlaut-Fälle aus BE-02-Edge-Liste), Bericht für Schaufler-IT; Ergebnisse fließen als Konfiguration (Timeouts, Auth-Modus) ein. Netzlaufwerk-Risiko (~30 %, Umsetzungsplan Teil 3) wird hier kontrolliert abgearbeitet statt im Wirkbetrieb entdeckt.

- Client-Rollout: signierter Windows-Installer (FE-01/SPRINT0-04) + client_config.ini-Vorlage (SBDE_FE_API_URL); Kurzanleitung Installation/Update für Schaufler-IT (MSI/one-dir-Kopie — bewusst simpel, keine Softwareverteilungs-Annahme).

- Betriebshandbuch docs/betrieb/handbuch.md (Kap.-17-Pflichtprogramm): Start/Stopp, Backup&Restore (pg_dump-Plan + Cache-/Modell-Strategie: Cache reproduzierbar → optional sichern; Restore-Probe ist Teil dieses Tickets), Log-Orte und Fehlercode-Referenz, Update-Prozedur (neues Bundle: verify → stop → import → migrate → smoke; Rollback: vorheriges Bundle + DB-Restore — Alembic-Downgrade nur als Notweg, primär Restore), Monitoring-Anschluss (/metrics), Ansprechwege. Varianten-Kapitel: Air-Gap (Bundle per Datenträger) vs. kontrollierter Egress (Registry-Zugriff) — Entscheidung Schaufler, beide Wege beschrieben.

- Generalprobe intern: komplette Installation auf einer frischen Referenz-VM/GPU-Maschine bei Prozessia streng nach Handbuch durch ein nicht am Bau beteiligtes Teammitglied (Dokumentationshärtetest); danach Installationstermin bei Schaufler mit IT (Serverraum-/Kühlungsfrage der Server Edition ist Beschaffungsthema aus 2.8 — Preflight prüft nur, was softwareseitig prüfbar ist).

Schnittstellen.

sudo ./install.sh --bundle sbde-v1.x-offline.tar [--noninteractive --config answers.yaml]
./preflight.py | ./postinstall_check.py | ./smb_probe.py --share smb://…  # je eigener Bericht
./update.sh --bundle <neu>   |   ./rollback.sh --to <version> --db-backup <pfad>

Unterschritte. - [ ] preflight/postinstall/smb_probe implementieren (Berichte JSON+Text) - [ ] install.sh inkl. Konfigurations-Interview + noninteractive-Modus (answers.yaml für Wiederholbarkeit) - [ ] update.sh/rollback.sh + Restore-Probe (Backup einspielen, Datenstand verifizieren) - [ ] Betriebshandbuch vollständig; Fehlercode-Referenz aus docs/fehlercodes.md generiert - [ ] Client-Installer finalisieren (Signatur — Zertifikat aus SPRINT0-04-Beschaffungspunkt) + IT-Kurzanleitung - [ ] Interne Generalprobe (Fremdinstallation) + Findings einarbeiten - [ ] Installation bei Schaufler: Termin, Durchführung, smb_probe am echten Share, Übergabeprotokoll Betriebsverantwortung (wer patcht was — offener Punkt #8 wird hier schriftlich fixiert oder als offen protokolliert)

Akzeptanzkriterien. - Fremdinstallation nach Handbuch auf frischer Maschine ohne Rückfragen an die Autoren erfolgreich (Protokoll) - Installation vollständig ohne Internetzugriff (Egress-Sperre aktiv) — Air-Gap-Beweis am Stück, nicht nur je Komponente - postinstall_check grün auf Zielhardware bei Schaufler; smb_probe-Bericht ohne Blocker (oder Blocker mit IT-Maßnahmenliste) - Update- und Rollback-Prozedur je einmal real durchgespielt (auf Referenzmaschine), Datenstand nach Rollback verifiziert - Client startet auf zwei repräsentativen Schaufler-Arbeitsplätzen und erreicht das Backend (inkl. Proxy-/Zertifikatsrealität) - SBDE_ENV=onprem gesetzt; Azure-Konfiguration wird vom System abgewiesen (Kontrolltest vor Ort)

Edge Cases. - GPU-Treiber beim Kunden neuer als getestet: Preflight warnt (Korridor statt Exaktpin), Freigabeliste im Handbuch - Virenscanner blockiert Container-Volumes/Installer: bekannter Windows-/Linux-Hinweisblock im Handbuch, Signatur mindert Client-Seite - DB-Port/Standardports belegt: Interview erlaubt Portwahl, Config konsistent durchgereicht - Stromausfall während Migration: Alembic transaktional; postinstall erkennt halben Zustand und leitet Restore-Weg an - SMB nur über VPN-Sonderpfad erreichbar (Risikoliste Teil 3): smb_probe misst Latenz, Handbuch-Abschnitt „Betrieb bei hoher Latenz” (Cache trägt, ADR-0007) - Kein Serverraum / nur Workstation-Edition (2.8-Chassis-Punkt): Installationsskript hardwareneutral; Sizing-Abweichung wird in MIG-04 gemessen und ausgewiesen

Testfälle. - Unit: preflight-Prüflogik (jede Bedingung positiv/negativ gemockt); Interview-Generator (answers.yaml→.env deterministisch) - Integration: Voll-Installationslauf im CI-Offline-Job (bestehender SPRINT0-04-Job erweitert um update/rollback-Pfad) - Vor-Ort-Checkliste als ausführbares Skript (keine Papier-Checkliste, die divergiert)

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-04, INT-03. Wird blockiert von: SPRINT0-04, MIG-02; extern: Hardwarebeschaffung durch Schaufler (Konzeptphasen-Abhängigkeit — bei Verzug: alle Schritte bis „Referenzmaschine” laufen, nur Vor-Ort-Teil verschiebt sich; als Terminrisiko in Teil E markiert). Aufwand. 4 PT. Tech-Stack-Bezug. HW Produktion (RTX PRO 6000-Server), Backend/DB, Serving, OCR/Layout, Desktop (Client-Rollout), Excel (Exportverzeichnis).

## MIG-04 — Performance-Validierung auf der Zielhardware

Kontext. Umsetzungsplan 2.8: Spark ist nicht produktionsrepräsentativ (273 GB/s), die RTX PRO 6000 liefert ~6× Bandbreite — die Stufe-1-Lastannahme („überwiegend Batch plus sporadische interaktive Anfragen”, 5–15 Nutzer als Prozessia-Annahme, Konfliktpunkt E) muss auf der echten Maschine belegt werden. Kap. 17: Netzwerklatenz bei großen Dokumentmengen, „Transparenz ohne Prozessverlangsamung”. Quantifizierte Ziele fehlen im Lastenheft (Kap. 20) — dieses Ticket misst gegen die in der Konzeptphase vereinbarten bzw. hilfsweise gegen dokumentierte interne Budgets und liefert damit zugleich die Zahlenbasis für die Pflichtenheft-/Betriebsvereinbarung.

Umsetzung. tools/perf/:

- LoadProfile-Definitionen (YAML): P1_batch_ingest (ein Fertigungsauftrag: 10 Dokumente/300 Seiten gemischt digital/Scan — Platzhalterzahlen bis Mengengerüst vorliegt, dann ersetzt), P2_interactive (15 simulierte Clients: Positionslisten, Provenienzabfragen, Seitenbilder, Einzel-Resolves — locust-Szenario aus BE-08 erweitert um FE-typische Abrufmuster), P3_mixed (P1 läuft, P2 parallel — der eigentliche Härtetest der Priorisierung aus BE-04/MIG-02).

- PerfHarness: fährt Profile gegen die installierte Zielumgebung (INT-02), sammelt aus /metrics + Berichten: Seiten/min OCR, Tokens/s vLLM, Pipeline-Schrittdauern p50/p95, API-Latenzen p95, GPU-Auslastung/Speicher, Interaktiv-Latenz unter Batchlast (Kernkennzahl), Kaltstartzeiten.

- perf_budget.yaml: Budgets je Kennzahl (interne Defaults, klar als solche markiert; z. B. Positionsliste p95 < 500 ms unter P3, Fundstellenbild p95 < 1 s, Auftrag-Durchlauf P1 < X h — X aus Konzeptphase); Gate im Berichtsmodus, Scharfschaltung nach Zielwert-Vereinbarung (parallel zu MIG-03-Gate-Logik, gleiche Mechanik wiederverwendet).

- Tuning-Schleife dokumentiert: vLLM-Parameter (max-model-len, max-num-seqs), OCR-Batchgröße, DB-Indizes (pg_stat_statements-Auswertung), Cache-Prefetch — jede Änderung als Config-/Code-PR mit Vorher/Nachher-Messung (keine unbelegten Tunings).

- Kapazitätsaussage als Ergebnisdokument: „Auslegungsblatt” (docs/betrieb/kapazitaet.md): gemessene Grenzen, Sicherheitsabstand, Skalierungspfad (zweite GPU = Stufe-3-Vorbereitung, 2.8-Sizing) — Grundlage für Betriebsvereinbarung und Stufe-2/3-Kalkulation.

Schnittstellen.

make perf PROFILE=P3 TARGET=https://<onprem-host>     # Harness, Bericht dist/perf/<run>/
make perf-gate RUN=<id>                                # Budgets, Berichts-/Scharfmodus

Unterschritte. - [ ] Profile P1–P3 (Fixture-Skalierung synthetisch; Platzhalter-Mengen deutlich markiert, Austauschmechanik bei Mengengerüst-Eingang) - [ ] PerfHarness + Metrik-Einsammlung + Berichtsformat (INT-01-Format erweitert) - [ ] perf_budget.yaml + Gate-Wiederverwendung - [ ] Messkampagne auf Zielhardware (3 Läufe je Profil — Streuung ausweisen) - [ ] Tuning-Schleife bei Budgetverletzung (max. 2 dokumentierte Iterationen, dann Eskalation wie MIG-03) - [ ] Auslegungsblatt schreiben; Spark-vs.-Ziel-Vergleichstabelle (Erwartungsmanagement, 2.8-Aussage validiert)

Akzeptanzkriterien. - Alle Kennzahlen für P1–P3 dreifach gemessen mit Streuung < definiertem Korridor; Bericht liegt vor - Interaktiv-Latenz unter P3 innerhalb Budget (oder dokumentierte, gezeichnete Abweichungsentscheidung) - Kein OOM/kein Watchdog-Neustart über die gesamte Kampagne; 24-h-Mischlast-Dauerlauf stabil (Speicher flach) - Auslegungsblatt enthält belastbare Aussage „Auftragsgröße X in Zeit Y, Z parallele Nutzer” mit Messbezug - Ergebnisse fließen als Defaults in die ausgelieferte Konfiguration (nicht nur in den Bericht)

Edge Cases. - Zielhardware weicht vom 2.8-Sizing ab (Workstation statt Server Edition): Messen statt verweigern; Abweichung + Konsequenz im Auslegungsblatt - Netzlaufwerk-Latenz dominiert P1 (VPN-Fall): Trennung der Kennzahlen „ab Cache” vs. „inkl. SMB” — Ursache adressierbar (IT) statt diffuses „System langsam” - Thermik/Powerlimits im Kundenrack: GPU-Taktmonitoring im Bericht; Drosselung sichtbar machen - Messartefakte durch parallelen Echtbetrieb (falls Pilot schon arbeitet): Messfenster abstimmen, Läufe kennzeichnen

Testfälle. - Unit: Profilparser, Kennzahlaggregation (p50/p95 korrekt), Gate-Auswertung - Integration: Mini-Kampagne gegen compose-Stack im CI (Funktionsnachweis des Harness, keine Aussagekraft — als solcher markiert)

Abhängigkeiten. Blockiert: MIG-05, INT-03. Wird blockiert von: INT-02, MIG-03 (Qualität vor Geschwindigkeit — kein Tuning an unvalidiertem Modellstand). Aufwand. 2 PT. Tech-Stack-Bezug. HW Produktion, Serving (vLLM-Durchsatz), OCR/Layout (Seiten/min), Backend/DB (API-Latenzen), Desktop (Interaktivbudget).

## MIG-05 — Vollständige Abschaltung und Bereinigung aller Azure-Zugänge und -Daten

Kontext. Rahmenentscheidung 1/ADR-0003: Azure ist ausschließlich Bauwerkzeug; vor Abnahme und Auslieferung vollständige Abschaltung und Bereinigung. Das ist Vertrauens- und Vertragsgegenstand gegenüber Schaufler (Konfliktpunkt D) und muss nachweisbar sein, nicht nur behauptet — deshalb als geprüfter Löschlauf mit Protokoll.

Umsetzung. tools/migration/decommission_azure.py + organisatorische Schritte:

- Inventar (automatisiert + Checkliste): (1) Azure-Ressourcen (OpenAI-Resource, Deployments, ggf. Storage) — Löschung im Azure-Portal/CLI durch Prozessia-Admin, Lösch-Protokoll (Screenshots/CLI-Output) archiviert; (2) API-Keys: Rotation-und-Löschung in GitHub Secrets, allen .env-Beständen (Dev-Maschinen per Checkliste + gitleaks-Scan über Arbeitskopien), CI-Runner; (3) Datenbestände: llm_trace-Einträge mit provider=azure_openai (Löschskript mit Zählprotokoll vorher/nachher), Azure-Kassetten in testdata/llm_cassettes/azure/ (Repo-Entfernung + Hinweis in MANIFEST-Historie; Git-History-Purge bewusst nicht — Kassetten enthalten nur synthetische Daten per Governance-Gate, das wird als Begründung protokolliert; hätte je ein Realdatum den Weg hineingefunden: History-Rewrite-Prozedur als dokumentierter Sonderweg), Schattenmodus-Trace-Paare; (4) Konfiguration: azure_openai bleibt als Enum/Code erhalten (Adapter ist Architekturdokumentation und für spätere Projekte nützlich), aber Release-Bundle enthält keinerlei Azure-Defaults, und SBDE_ENV=onprem-Sperre ist im Auslieferungsstand aktiv (bereits SPRINT0-06 — hier finaler Kontrolltest); (5) Kostenkonto: Abschlussrechnung Azure-Verbrauch (SPRINT0-09-Kostenzähler vs. Rechnung) als interner Projektabschlussposten.

- DecommissionReport: maschinenlesbares Protokoll aller Schritte (was, wann, wer, Nachweisreferenz) + Management-Zusammenfassung; wird Beilage der Abnahmedokumentation (INT-03) — Schaufler erhält den Nachweis „keine Cloud-Restbestände” schriftlich.

- Wächter für die Zukunft: CI-Job no-azure-guard (dauerhaft): schlägt an bei Azure-Endpunkt-Mustern in Konfigdateien des Release-Bundles, bei provider=azure_openai in Auslieferungs-Configs und bei neuen Azure-Kassetten — verhindert stilles Wiedereinschleichen in Wartungsreleases.

Schnittstellen.

python tools/migration/decommission_azure.py --execute   # Löschlauf DB/Repo-Anteile, Protokoll
python tools/migration/decommission_azure.py --verify    # Nachprüfung: 0 Azure-Traces, keine Keys,
                                                         # Bundle sauber; Exit≠0 bei Fund
# CI: no-azure-guard (Release-Pipeline, dauerhaft)

Unterschritte. - [ ] Inventar-Checkliste finalisieren (aus SPRINT0-06-Secrets-Doku + SPRINT0-09-Trace-Design ableiten) - [ ] Löschskript (Traces, Kassetten, Schatten-Paare) mit Vorher/Nachher-Zählung und Dry-Run - [ ] Azure-Ressourcen-Löschung durchführen + Nachweise archivieren; Keys rotieren/löschen (GitHub, Runner, Dev-Checkliste) - [ ] verify-Modus + no-azure-guard-CI-Job - [ ] DecommissionReport erzeugen; Beilage zur Abnahmemappe - [ ] ADR-0003 Statusnachtrag „vollzogen am , Nachweis ”

Akzeptanzkriterien. - --verify läuft mit Exit 0: keine Azure-Traces in der Produktiv- und Test-DB, keine Azure-Secrets in CI/Repo/Bundle, keine Azure-Kassetten im Auslieferungsstand - Azure-Subscription zeigt keine projektbezogenen Ressourcen mehr (Nachweis archiviert); letzter Rechnungszeitraum abgeglichen - Release-Bundle-Prüfung: kein Azure-Endpunkt-String, kein Default-Provider azure (automatisiert im no-azure-guard) - DecommissionReport vollständig, von Projektleitung gezeichnet, in Abnahmemappe referenziert - INT-01-Suite + FE-Klickpfad laufen nach Bereinigung unverändert grün gegen On-Prem (nichts hing mehr an Azure — Schlussbeweis)

Edge Cases. - Entwickler-Notebooks mit lokalen .env-Kopien: organisatorische Checkliste mit Bestätigung je Person (technisch nicht erzwingbar — ehrlich als organisatorischer Schritt geführt) - Backups der Dev-DB enthalten alte Traces: Backup-Rotationsfrist dokumentiert; Löschlauf auf wiedereingespielten Backups als Prozedur beschrieben - Azure-Löschung mit Soft-Delete-Fristen (Ressourcen-Wiederherstellbarkeit): Fristablauf im Report vermerkt, Endkontrolle nach Frist terminiert - Zukünftiges Projekt will den Azure-Adapter reaktivieren: erlaubt — aber nur außerhalb dieses Auslieferungsstands; Guard schützt genau den Release-Pfad

Testfälle. - Unit: Lösch-/Verify-Selektoren (Trace-Provider-Filter, Muster-Erkennung); Dry-Run-Zählungen - Integration: präparierte DB mit Misch-Traces → Löschlauf → verify grün; Bundle mit eingeschleustem Azure-String → Guard rot

Abhängigkeiten. Blockiert: INT-03 (Abnahme setzt Bereinigung voraus). Wird blockiert von: MIG-03, MIG-04 (Rückfalloption Azure erst aufgeben, wenn Qualität und Performance on-prem belegt sind). Aufwand. 1,5 PT. Tech-Stack-Bezug. Extraktions-LLM (Provider-Hygiene), Backend/DB (Traces), Serving (alleiniger Rest-Provider).

## INT-03 — Finaler Abnahmetest gegen die Abnahmekriterien 1–9, 11, 12

Kontext. Lastenheft Kap. 19: 12 Abnahmekriterien; Stufe-1-Soll laut Umsetzungsplan Teil 3: AK 1–9, 11, 12 erfüllt, AK 10 offen (Stufe 2). Abnahme erfolgt auf dem migrierten On-Prem-Stand beim Kunden (Rahmenentscheidung 1), mit Schaufler-Konstrukteur(en) als fachlicher Instanz (Beistellung 2–4 h/Woche aus der Konzeptphase). AK 3–5 werden gegen das Referenzset mit den vereinbarten Zielwerten geprüft (MIG-03-Bericht als Beleg); die übrigen AK als geführte, protokollierte Systemdemonstrationen.

Umsetzung. docs/abnahme/ + tools/abnahme/:

- Abnahmedrehbuch (drehbuch.md): je AK ein Prüfblock mit: Vorbedingung, exakte Bedienschritte (Client), erwartetes Ergebnis, Beweisführung (Bildschirm + systemseitiger Nachweis), Pass/Fail-Feld, Unterschriftenfeld. Zuordnung (Kurzform):

  - AK 1 Import PDF/Excel/CSV → INT-01-S01/S02-Ablauf live am Kundensystem mit Schaufler-Beispieldokumenten

  - AK 2 Arbeitsdump-Ladung → FE-02-Registrierung inkl. „nur Ablage”-Typen (Konfliktpunkt-C-Verhalten explizit zeigen und als vereinbarte Scope-Grenze protokollieren)

  - AK 3 Positionsableitung, AK 4 Attribut-Mapping, AK 5 Aggregation → Referenzset-Metrikbericht (MIG-03) + Stichproben-Live-Nachvollzug im Work Desk (drei vom Konstrukteur frei gewählte Positionen bis zur Fundstelle)

  - AK 6 Quellenbezug Dokument/Seite/Fundstelle → FE-03-Provenienz + FE-04-Spotting an Digital- und Scan-Beispiel

  - AK 7 Konfliktanzeige Zeile+Attribut, AK 8 Überschreiben → S03-Ablauf live; Direktbearbeitung mit anschließender Provenienz-/Historienkontrolle

  - AK 9 Freigabeprozess je Position → Statusweg inkl. Konflikt-Gate (Verweigerung demonstriert), Freigabe mit Audit-Nachweis (wer/wann — Lesart B/ADR-0005 hiermit faktisch abgenommen)

  - AK 11 Export jederzeit + Filter → drei Exporte (ungefiltert, „nur freigegeben”, Mischfilter), Snapshot-Nachweis

  - AK 12 CadCam-kompatible Übergabe vorbereitet → Strukturtreue-Nachweis (Vorlagenvergleich, BE-07-Golden-Verfahren live) + Testimport in CadCam durch Schaufler, sofern IT-seitig möglich; sonst formaler Strukturabgleich als vereinbarte Ersatzhandlung (im Drehbuch beide Varianten)

- evidence_collector.py: sammelt je Prüfblock automatisch Systembelege (EventLog-Auszug, Export-Hashes, Metrikberichte, Versionstände App/Modell/Prompt aus Provenienz) in eine Abnahmemappe (dist/abnahme/<datum>/) — Belege entstehen aus dem System selbst (derselbe Transparenzanspruch, den das Produkt erhebt).

- Abnahmemappe: Drehbuch-Protokoll, MIG-03-Qualitätsbericht, MIG-04-Auslegungsblatt, MIG-05-DecommissionReport, Betriebshandbuch-Referenz, Restpunkteliste (bekannte Abweichungen/Annahmen mit ADR-Verweis: 0005/0006/0011/0012/0013; AK 10 als vereinbart-offen für Stufe 2), Versionsstand (Bundle-Hash).

- Generalprobe: kompletter Drehbuchdurchlauf intern auf der Referenzmaschine (Rollenspiel: ein Teammitglied „Konstrukteur”) — Findings vor dem Kundentermin schließen; danach Abnahmetermin(e) bei Schaufler (Empfehlung: zwei Halbtage — Tag 1 AK 1–8, Tag 2 AK 9/11/12 + Restpunkte).

- Mängelklassen und Verfahren vorab definiert (im Drehbuch): A-Mangel (AK verfehlt) → Nachbesserung + Wiederholungsprüfung nur des betroffenen Blocks; B-Mangel (Abweichung ohne AK-Bezug) → Restpunkteliste mit Frist; Streitfall Zielwert → MIG-03-Messverfahren ist vereinbarte Schiedsgrundlage.

Schnittstellen.

python tools/abnahme/evidence_collector.py --block AK6 --out dist/abnahme/<datum>/
# Eingaben: laufendes On-Prem-System; Ausgaben: Abnahmemappe (PDF/MD + Belege)

Unterschritte. - [ ] Drehbuch je AK ausformulieren (Bedienschritte gegen finalen FE-Stand verifiziert) - [ ] evidence_collector + Mappen-Generator - [ ] Restpunkte-/Annahmenliste konsolidieren (ADR-Extrakt, AK-10-Abgrenzung, Konfliktpunkt-C-Protokolltext) - [ ] Interne Generalprobe + Findings-Schleife - [ ] Terminorganisation mit Schaufler (Konstrukteur, IT für AK-12-Testimport), Durchführung, Protokollierung - [ ] Nachbesserungen laut Mängelverfahren; Abschluss: gezeichnetes Abnahmeprotokoll

Akzeptanzkriterien. - Generalprobe: alle 11 Prüfblöcke intern Pass ohne Handbuch-Rückfragen - Kundentermin: AK 1–9, 11, 12 mit Pass protokolliert bzw. A-Mängel nachweislich behoben und wiederholt geprüft - Abnahmemappe vollständig (alle Beilagen, Bundle-Hash, Unterschriften); Restpunkteliste beidseitig gezeichnet - Jeder Pass-Beleg ist systemgeneriert reproduzierbar (Stichprobe: zwei Belege live nachgezogen) - AK 10 ist schriftlich als Stufe-2-Gegenstand fixiert (keine stille Erwartungslücke)

Edge Cases. - Konstrukteur wählt bei AK 3–5 ein pathologisches Live-Dokument außerhalb des Referenzsets: zulässig als Anschauung, bewertet wird gegen Referenzset+Zielwerte (Drehbuch stellt das vorab klar — verhindert Einzelfall-Abnahmestreit) - CadCam-Testimport scheitert an CadCam-seitiger Konfiguration: Ersatzhandlung Strukturabgleich greift, CadCam-Punkt wandert mit Verantwortlichkeit auf die Restpunkteliste - Hardware-/IT-Störung am Termin: Drehbuch-Blöcke sind einzeln wiederholbar; Ausweichfenster vorvereinbart - Abweichende Erwartung aus unbestätigter Lesart (A/B) trotz Konzeptphase: ADR-Verweis + Eskalation Projektleitung — nicht am Abnahmetisch improvisieren

Testfälle (Meta). - evidence_collector-Unit-Tests (Blockzuordnung, Vollständigkeitsprüfung der Mappe) - Drehbuch-Lint: jeder AK-Block referenziert existierende UI-Schritte/Endpunkte (Skript prüft gegen OpenAPI/FE-Kommandoliste — Drift-Schutz bei Nachbesserungen)

Abhängigkeiten. Blockiert: Auslieferung/Projektabschluss Stufe 1. Wird blockiert von: MIG-05, INT-02; extern: Schaufler-Termine und Beistellungen. Aufwand. 3 PT. Tech-Stack-Bezug. Gesamtsystem; Belege primär Backend/DB (EventLog), Excel (AK 11/12), OCR/Extraktions-LLM (AK 3–6 über MIG-03-Bericht).

# TEIL E — REIHENFOLGE, SPRINTS, KRITISCHER PFAD, MEILENSTEINE

## E.1 Gesamttabelle aller Tickets

Legende: Phase 1 = Bau mit Azure-LLM-Backend; Phase 2 = On-Premise-Migration und -Betrieb; ★ = Ticket liegt auf dem kritischen Pfad.

| Ticket | Titel | Bereich | Phase | Abhängigkeiten (blockiert von) | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ SPRINT0-01 | Repository, Branching, Commit-Konventionen | Fundament | 1 | — | 1,5 |
| SPRINT0-02 | Linting/Formatting/Type-Checking BE+FE | Fundament | 1 | S0-01 | 1,0 |
| ★ SPRINT0-03 | Test-Strategie, Pyramide, LLM-Testbarkeit | Fundament | 1 | S0-01 | 2,5 |
| SPRINT0-04 | CI/CD Azure-Phase + Air-Gap-Release | Fundament | 1+2 | S0-01,-02,-06,-08 | 3,0 |
| SPRINT0-05 | Pre-Commit, Review, Definition of Done | Fundament | 1 | S0-02,-03 | 1,0 |
| SPRINT0-06 | Secrets-/Konfigurationsmanagement | Fundament | 1+2 | S0-01 | 1,5 |
| SPRINT0-07 | ADRs, API-Doku, Onboarding | Fundament | 1 | S0-01 | 1,5 |
| ★ SPRINT0-08 | Docker/Dev-Container (BE, ML, FE-Build) | Fundament | 1+2 | S0-01,-06 | 2,5 |
| SPRINT0-09 | Logging/Observability, Audit-Abgrenzung | Fundament | 1+2 | S0-01,-06 | 2,0 |
| ★ BE-01 | Datenmodell: Provenienz, Positionsstatus, Event-Log | Backend | 1 | S0-01,-03,-08,-09 | 6,0 |
| ★ BE-02 | Import-Service: SMB, Hashing, Rendition-Cache | Backend | 1 | BE-01, S0-06,-08 | 5,0 |
| ★ BE-03 | Extraktions-Layer: PyMuPDF, PaddleOCR-VL, XLSX/CSV | Backend | 1 | BE-01, BE-02 | 7,0 |
| BE-04 | LLM-Abstraktion + Azure-Provider + vLLM vorbereitet | Backend | 1 (+2 vorb.) | BE-01, S0-06,-09 | 5,0 |
| ★ BE-05 | Normalisierung, Entity Resolution, Konsolidierung | Backend | 1 | BE-03, BE-04 | 6,0 |
| ★ BE-06 | Konflikterkennung und -auflösung | Backend | 1 | BE-05 | 4,0 |
| BE-07 | Excel-Export: Vorlagen, Mapping, Snapshot | Backend | 1 | BE-01, BE-04, BE-06 | 4,0 |
| ★ BE-08 | FastAPI-Schicht | Backend | 1 | BE-01–07 (inkrementell) | 5,0 |
| FE-01 | App-Gerüst, Drei-Spalten-Shell, Gateway-Interface | Frontend | 1 | S0-01,-02,-03,-08 | 4,0 |
| FE-02 | Arbeitsdump: Projektbaum, Dokumente, Rohdaten | Frontend | 1 | FE-01 | 3,5 |
| FE-03 | Work Desk: Entscheidungs-/Provenienzansicht | Frontend | 1 | FE-01, FE-02 | 4,0 |
| FE-04 | Dokumenten-Viewer mit Spotting-Frame | Frontend | 1 | FE-01, FE-02 | 4,5 |
| FE-05 | Konfliktauflösungs-Dialog | Frontend | 1 | FE-01, FE-03 | 3,0 |
| FE-06 | Bearbeitungsstand: Tabelle, Status, Export | Frontend | 1 | FE-01, FE-05 | 4,5 |
| ★ FE-07 | HTTP-Gateway, Session, Locking-Behandlung | Frontend | 1 | FE-01, BE-08 | 3,5 |
| ★ INT-01 | E2E-Suite kompletter Wertstrom (Phase 1) | Integration | 1 | BE-08, FE-07 | 4,5 |
| MIG-01 | vLLM-Deployment gpt-oss-120b (intern) | Migration | 2 | S0-08, BE-04 | 2,5 |
| ★ MIG-02 | Provider-Umschaltung, Live-Härtung | Migration | 2 | MIG-01, INT-01 | 2,0 |
| ★ MIG-03 | Qualitäts-Regression Azure vs. On-Prem | Migration | 2 | MIG-02 | 2,5 |
| INT-02 | Deployment On-Premise-Zielhardware | Integration | 2 | S0-04, MIG-02 | 4,0 |
| ★ MIG-04 | Performance-Validierung Zielhardware | Migration | 2 | INT-02, MIG-03 | 2,0 |
| ★ MIG-05 | Azure-Abschaltung und Bereinigung | Migration | 2 | MIG-03, MIG-04 | 1,5 |
| ★ INT-03 | Abnahmetest AK 1–9, 11, 12 | Integration | 2 | MIG-05, INT-02 | 3,0 |
| Summe Tickets |  |  |  |  | 107,5 |

Aufwandsabgleich mit dem Umsetzungsplan (ehrlich gerechnet). Die realistische Stufe-1-Schätzung von 108 PT enthält 10 PT Projektleitung/QS, die hier bewusst nicht ticketiert sind (laufende Tätigkeit: Sprint-Steuerung, Kundenabstimmung, Review-Anteile über DoD). Technischer Ticketumfang ohne Migrationsgruppe: 97 PT — das deckt sich fast exakt mit der ursprünglichen Schätzung (108 − 10 PL/QS = 98). Die Zwei-Phasen-Modellstrategie (MIG-01–05, 10,5 PT) ist Zusatzaufwand gegenüber dem Umsetzungsplan, der dort nicht eingepreist war. Gesamterwartung inkl. PL/QS: ~118 PT, also innerhalb des Korridors realistisch–pessimistisch (108–142). Dieser Mehraufwand ist der Preis des früheren Entwicklungsstarts ohne Zielhardware; er ist in ADR-0003 als bewusste Entscheidung dokumentiert und sollte in der internen Kalkulation so ausgewiesen werden.

## E.2 Teamannahme und Sprint-Kapazität

Annahme (konsistent mit Umsetzungsplan Teil 3: 2,5–3 FTE): Dev A Backend/ML (Extraktion, LLM, Resolution), Dev B Backend/Integration (Datenmodell, API, Export, Deployment), Dev C Frontend (PySide6). PL/QS anteilig übergreifend. Netto-Kapazität je 2-Wochen-Sprint: ~8 PT pro Person → ~24 PT/Sprint; geplant wird mit ~21–22 PT (Puffer für Findings, Reviews, Kundenrückfragen — die Risikoliste aus Umsetzungsplan Teil 3 rechtfertigt den Abschlag).

## E.3 Sprint-Gruppierung (7 Sprints, 14 Wochen)

| Sprint | Wochen | Inhalt (Zuordnung) | PT | Sprint-Ziel / Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Alle SPRINT0-Tickets (A: S0-03,-09; B: S0-01,-04,-06,-08; C: S0-02,-05,-07 + FE-01-Start); BE-01-Start (B) | 16,5 + Anlauf | M1 „Fundament”: Clone→make dev→grüner Testlauf; CI aktiv; 10 ADRs verabschiedet |
| 2 | 3–4 | B: BE-01-Abschluss; A: BE-02; C: FE-01-Abschluss, FE-02; B (Restkapazität): BE-04-Start | ~21 | Datenmodell mit Provenienz/Status/Event-Log steht; Import gegen Samba-Fixture läuft |
| 3 | 5–6 | A: BE-03; B: BE-04-Abschluss + BE-08-Erstscheibe (Auth/Projekte/Dokumente); C: FE-03, FE-04-Start | ~22 | M2 „Durchstich Extraktion”: Fixture-Dokument → Kandidaten mit Fundstellen via Azure-LLM, im Client sichtbar (Dump + Viewer-Rohfassung) |
| 4 | 7–8 | A: BE-05 + MIG-01 (GPU, vorgezogen zur Risikominderung); B: BE-08-Ausbau (Positionen/Status), Vorlagen-Fixtures mit Schaufler klären; C: FE-04-Abschluss, FE-05 | ~22 | Konsolidierung + Konflikterzeugung funktionsfähig; vLLM-Stack intern lauffähig (Phase-2-Fundament früh belegt) |
| 5 | 9–10 | A: BE-06; B: BE-07 + BE-08-Abschluss; C: FE-06, FE-07-Start (sobald BE-08-Verträge stehen) | ~22 | M3 „Wertstrom komplett”: erster manueller Ende-zu-Ende-Durchlauf Dokument→Konfliktlösung→Freigabe→Export auf Dev-Stack |
| 6 | 11–12 | C: FE-07-Abschluss; A+B: INT-01 (Suite S01–S08); dann ⇄ Phase-1→2-Übergang: MIG-02 (Umschaltung + Härtung), MIG-03-Start | ~21 | M4 „Feature-Complete + Umschaltung”: INT-01 grün mit Azure; danach Provider-Switch vollzogen, Suite grün mit vLLM |
| 7 | 13–14 | A: MIG-03-Abschluss, MIG-04; B: INT-02 (Referenzmaschine + vor Ort), MIG-05; A+B+C: INT-03-Generalprobe + Abnahmetermine | ~21 | M5 „Migration validiert & installiert”: Qualitäts-Gate bestanden, Azure abgeschaltet, System beim Kunden. M6 „Abnahme” AK 1–9, 11, 12 (Termine ggf. Wo 15, s. E.5) |

Markierter Phase-1→2-Übergang: Mitte Sprint 6, nach grünem INT-01-Lauf unter Azure. Ab diesem Punkt ist Azure nur noch Referenz für MIG-03 und Rückfalloption; jede Neuentwicklung testet gegen vLLM. Der Übergang ist per Runbook skriptiert (MIG-02) und reversibel bis MIG-05 — danach endgültig.

## E.4 Kritischer Pfad

S0-01 → S0-08 → BE-01 → BE-02 → BE-03 → BE-05 → BE-06 → BE-08 → FE-07 → INT-01
      → MIG-02 → MIG-03 ─┬─→ MIG-04 → MIG-05 → INT-03
              INT-02 ────┘   (INT-02 parallel ab MIG-02, mündet in MIG-04)

Konsequenzen für die Steuerung: - BE-03 (7 PT) und BE-05 (6 PT) sind die längsten Pfadglieder — hier zuerst entlasten (Golden-Fixtures aus SPRINT0-03 früh bauen, ml-Dienst-Skeleton schon in Sprint 2 andocken). Verzug dort schiebt alles. - BE-04, BE-07, FE-02–FE-06, MIG-01, SPRINT0-04/-05/-07/-09 haben Puffer (parallelisierbar) — Umschichtungsmasse bei Pfadverzug. - FE-07→INT-01 ist die Naht Backend/Frontend: der FakeGateway-Ansatz (FE-01) hält das Frontend bis Sprint 5 vom Pfad fern; die Vertragstest-Suite (FE-07) ist der Frühwarnindikator — Drift dort sofort eskalieren, nicht in INT-01 entdecken. - MIG-03 ist das einzige inhaltliche Gate ohne technische Umgehung: besteht gpt-oss-120b die Qualitätsregression nicht, greift der definierte Iterations-/Eskalationspfad (Prompt→Parameter→Modellalternative Qwen3→Zielwertgespräch). Das ist das größte Terminrisiko der Phase 2 und der Grund, warum MIG-01 in Sprint 4 vorgezogen ist: frühe vLLM-Kassetten liefern schon ab Sprint 5 informelle Qualitätsvergleiche, nicht erst in Woche 12.

## E.5 Externe Abhängigkeiten als Terminrisiken (außerhalb unserer Kontrolle, aktiv zu managen)

| # | Abhängigkeit | Blockiert | Fällig bis | Verhalten bei Verzug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardwarebeschaffung Schaufler (Server + RTX PRO 6000; Konzeptphasen-Auflage) | INT-02 vor Ort, MIG-04 | Ende Sprint 5 | INT-02 läuft bis „Referenzmaschine” weiter; Vor-Ort-Teil und MIG-04 verschieben sich 1:1; Abnahme rutscht |
| 2 | Schriftliche Azure-Realdaten-Freigabe (Konfliktpunkt D; AVV, Region, IT-Abnahme) | nur Realdaten-Läufe in Phase 1 | optional | Kein Blocker: Plan arbeitet durchgängig synthetisch; MIG-03 fällt in den dokumentierten „Zielwert-only”-Modus |
| 3 | Referenzset + Genauigkeitsziele aus Konzeptphase (Ground Truth) | MIG-03-Gate scharf, INT-03 AK 3–5 | Ende Sprint 4 | Gate läuft im Berichtsmodus; Abnahme von AK 3–5 ohne vereinbarte Zielwerte nicht möglich → härtester externer Punkt, wöchentlich nachhalten |
| 4 | Aktuelle Excel-Vorlage + Richtlinie | BE-07-Fixtures, AK 4/11/12 | Sprint 4 | BE-07 baut gegen nachgebaute Vorlage; Umstellung auf Original = definierter Restaufwand mit Re-Golden |
| 5 | SMB-/IT-Zugänge + Archivierungsauskunft (Schauflers roter Punkt) | INT-02 (smb_probe), Cache-Sizing | Sprint 6 | Integrationskonzept bleibt „unvalidiert” gekennzeichnet (Konzeptphasen-Regel); Restrisiko in Abnahmemappe |
| 6 | Konstrukteur-Verfügbarkeit (2–4 h/Woche; Abnahmetermine) | INT-03, Golden-Reviews | laufend / Wo 13–15 | Abnahmetermine sind der wahrscheinlichste Grund, warum M6 in Woche 15 liegt statt 14 — früh terminieren (Einladung in Sprint 5) |
| 7 | Code-Signing-Zertifikat (Prozessia-intern) | Client-Installer (INT-02) | Sprint 3 | Unsignierter Installer als Übergang mit IT-Whitelist — unschön, kein Blocker |

## E.6 Meilenstein-Übersicht (Steuerungsebene)

| MS | Zeitpunkt | Prüfbarer Inhalt |
| --- | --- | --- |
| M1 | Ende Wo 2 | Fundament: Ein-Befehl-Umgebung, CI, DoD, ADRs |
| M2 | Ende Wo 6 | Durchstich: Dokument→Kandidaten mit Fundstellen (Azure), im Client sichtbar |
| M3 | Ende Wo 10 | Wertstrom komplett manuell durchspielbar (Dev-Stack, Azure) |
| M4 | Mitte/Ende Wo 12 | INT-01 grün (Azure) → Umschaltung → INT-01 grün (vLLM) |
| M5 | Wo 13–14 | MIG-03/-04-Gates bestanden, MIG-05 vollzogen, Installation beim Kunden |
| M6 | Wo 14–15 | Abnahme AK 1–9, 11, 12 gezeichnet; AK 10 schriftlich als Stufe-2-Punkt fixiert |

Zusammenfassung. 32 Tickets, 107,5 PT ticketiert (+ ~10 PT laufende PL/QS ≈ 118 PT gesamt, davon 10,5 PT Azure-Migrationszuschlag gegenüber der Umsetzungsplan-Schätzung), 7 Sprints / 14 Wochen bei 3 FTE, kritischer Pfad und Phase-1→2-Übergang markiert.

Drei Punkte gehören vor Baubeginn auf die Entscheidungsliste, weil der Plan sie nur als dokumentierte Annahmen tragen kann: die Zielwerte samt Referenzset (Risiko #3 — ohne sie ist die Migration nicht abschließbar und AK 3–5 nicht abnehmbar), die Hardwarebestellung (Risiko #1 — längste externe Vorlaufzeit) und die interne Freigabe des ~10,5-PT-Migrationszuschlags aus der Azure-Strategie (Kalkulationswirkung gegenüber dem Angebot).